|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH ĐIỆN BIÊN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| Số: 185/NQ-HĐND | *Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2020* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Huyện ủy Nậm Pồ,**

**huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 4518/TTr-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 100/BC-KTNS, ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Huyện ủy Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên với nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư**

Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Huyện ủy Nậm Pồ để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy Nậm Pồ.

**2. Quy mô đầu tư**

- Trụ sở làm việc: Công trình cấp II, 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.140m2; diện tích sàn khoảng 2.915m2. Kết cấu nhà khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây chèn.

- Ga ra ô tô + Nhà công vụ: Công trình cấp III, 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 429m2, diện tích sàn khoảng 834m2.

- Các hạng mục phụ trợ gồm: San ủi mặt bằng; Ga ra xe máy; Nhà bảo vệ; Bể phòng hỏa; Nhà đặt máy bơm; Bể nước sinh hoạt; Cổng, hàng rào; Đài phun nước + tiểu cảnh; Kè BTCT; Kè đá; Cấp nước ngoài nhà; Cấp điện ngoài nhà; Bồn hoa cây cảnh; Sân đường nội bộ.

- Trang thiết bị, phông, rèm, phòng cháy chữa cháy và các trang thiết bị kèm theo công trình.

**3. Nhóm dự án:** Dự án nhóm B.

**4. Tổng mức đầu tư:** 80.000 triệu đồng.

**5. Nguồn vốn**: Vốn ngân sách Trung ương.

**6. Địa điểm thực hiện:** Trung tâm huyện lỵ huyện Nậm Pồ.

**7. Thời gian thực hiện**: Năm 2020 - 2023.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  - TT. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh,  - UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  - Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh;  - Các Sở: KH&ĐT; Tài Chính; Xây Dựng;  - HĐND - UBND huyện Nậm Pồ;  - LĐ, CV VPHĐND tỉnh  - Lư­­u: VT, CVKTNS. | **CHỦ TỊCH**  *(Đã ký)*  **Lò Văn Muôn** |