|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH ĐIỆN BIÊN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 214/NQ-HĐND | *Điện Biên, ngày 16 tháng 3 năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng**

**bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 17**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 5 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Lâm nghiệp, ngày 15 tháng 11 năm 2017;*

*Căn cứ Luật đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.*

*Xét Tờ trình số 675/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-BDT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự ánBảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:**

Đầu tư phát triển hệ thống rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng, chăm sóc rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh.

**2. Nội dung, quy mô đầu tư:**

- Trồng rừng phòng hộ: 750 ha.

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 650 ha.

- Hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ: 400 ha.

- Chăm sóc rừng trồng: 2.624 lượt ha.

- Hỗ trợ trồng cây phân tán: 100.000 cây.

**3. Nhóm, loại công trình:** Dự án nhóm B, công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**4. Tổng mức vốn đầu tư:** 72.700 triệu đồng.

**5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:** Nguồn ngân sách Trung ương.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

**7. Thời gian, tiến độ thực hiện:** Năm 2021-2025.

**8. Hình thức đầu tư của dự án:** Đầu tư xây dựng mới.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch phân kỳ thực hiện Dự án triển khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đã được Trung ương phân bổ.

- Xác định rõ địa điểm, nội dung thực hiện dự án trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dự án theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

**2.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2021./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBTV Quốc hội;  - Chính phủ;  - Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT; Bộ NN&PTNT;  - TT TU, TT HĐND, UBND tỉnh;  - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên;  - Các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;  - Các Ban của HĐND tỉnh;  - Các Sở, ban, ngành tỉnh;  - Lãnh đạo, CV VP HĐND tỉnh;  - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;  - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH *(đã ký)* Lò Văn Muôn |