|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH ĐIỆN BIÊN**  Số: /NQ-HĐND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Điện Biên, ngày tháng 6 năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án: Xây nhà phục vụ các khoa chuyên môn và trang thiết bị của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây nhà phục vụ các khoa chuyên môn và trang thiết bị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên với các nội dung sau:

**1. Mục tiêu đầu tư**: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc cho 05 khoa chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhằm đảm bảo đủ điều kiện cơ sở hạ tầng, cho cán bộ, nhân viên phục vụ công tác chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trên điah bàn tỉnh. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh qua đó nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh lân cận phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

**2. Nội dung, quy mô đầu tư**

a) Nhà phục vụ các khoa, phòng chuyên môn: Nhà cấp II-7 tầng; DTXD khoảng 565,8m2; Diện tích sàn khoảng 3.108,85m2;

b) Hệ thống sân đường, nội bộ: Tổng diện tích đổ bê tông cải tạo khoảng 2.000m2.

c) Hệ thống ha tầng kỹ thuật:

- Điện ngoài Nhà: Tổng chiều dài L= 150m.

- Hệ thống cấp nước: Tổng chiều dài L= 250m

- Hệ thống thoát nước thải mặt: Chiều dài L= 175m.

- Bể ngầm dung tích bể chứa V = 5,3m3 (02 cái).

- Bể nước sinh hoạt, PCCC 113m3.

- Hàng rào xây: Chiều dài tường L= 50m.

- Bồn hoa khuôn viên: Chiều dài bồn hoa 200m.

d) Hạng mục phá dỡ: Nhà kho vật tư y tế; Nhà ga ra ô tô; Nhà ga ra xe máy; Nhà kho chất thải y tế

e) Thiết bị: Thiết bị chuyên dùng của trung tâm và thiết bị văn phòng theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm B.

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 45.000 triệu đồng.

**5. Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn:** Vốn đầu tư công từ NSTW.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Tại khu khuôn viên trụ sở hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang sử dụng.

**7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2022-2024.

**Điều 2.** **Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết ngày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ nhất. thông qua ngày tháng 6 năm 2021./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBTV Quốc hội;  - Văn phòng Chính phủ;  - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Dân tộc;  - TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;  - UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  - Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh; VP UBND tỉnh;  - Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh;  - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  - LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;  - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;  - Lư­­u: VT. | CHỦ TỊCH |