|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH ĐIỆN BIÊN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Điện Biên, ngày tháng năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh truyền hình.**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh truyền hình với nội dung sau:

**1. Mục tiêu đầu tư**: Đầu tư xây dựng nhằm tạo dựng cơ sở vật chất thiết yếu, đáp ứng nhu cầu làm việc, sản xuất chương trình và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh. Đầu tư trang thiết bị chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Việt, các tiếng Dân tộc hàng ngày trên địa bàn tỉnh.

**2. Quy mô đầu tư:**

- Trụ sở làm việc: Nhà cấp II, 07 tầng, diện tích xây dựng khoảng 840,0 m2. Diện tích sàn khoảng 3.681 m2.

- Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh truyền hình: Nhà cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 862,0 m2.

- Nhà ở cán bộ chiến sỹ cảnh vệ: Nhà cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng 214,1 m2.

- Các hạng mục phụ trợ hạ tầng đồng bộ hoàn chỉnh: Nhà để xe; Nhà để xe truyền hình lưu động + đặt máy bơm + máy phát điện dự phòng; Nhà để xe ô tô; Nhà bảo vệ; San nền, cổng, tường rào, sân đường; hệ thống cấp thoát nước, chống sét, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng khác.

- Trang thiết bị: Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị văn phòng cơ bản và trang thiết bị chuyên dụng, chuyên ngành.

**3. Nhóm dự án:** Dự án nhóm B.

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 100.000 triệu đồng.

**5. Cơ cấu nguồn vốn**: Vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

**7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án**: Năm 2021-2024

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày … tháng .... năm 2021./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Ủy ban thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;- TT Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh, - UBMTTQ VN tỉnh;- Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh;- Trung tâm Công báo tỉnh; Báo ĐBP;- Lãnh đạo VPHĐND tỉnh;- Lư­­u: VT. | **CHỦ TỊCH** |