| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 356/BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 29 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018;

phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ cả giai đoạn 2016-2020. Bối cảnh nền kinh tế thế giới được dự báo là tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, đất nước đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Trên địa bàn tỉnh, nguồn lực đầu tư đặc biệt là nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn như cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa vững chắc, nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành đã đề ra từ đầu năm, để chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

UBND tỉnh kiểm điểm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 với các nội dung sau:

A. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2018

I. Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, công tác phối hợp trong chỉ đạo điều hành

1. Về thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh

Để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của HĐND tỉnh đề ra; ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 vào điều kiện thực tế của tỉnh, ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2018 với 09 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu. Cụ thể hóa các chương trình hoạt động công tác năm đến từng quý, tháng. Trong tổ chức thực hiện, hàng tháng, hàng quý đều rà soát, kiểm điểm đánh giá và kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành; báo cáo định kỳ hàng tháng đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên từng lĩnh vực được giao đã bám sát vào nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để chỉ đạo điều hành, đồng thời tăng cường kiểm tra nắm tình hình thực hiện tại cơ sở để chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Thực hiện nghiêm quy chế, phân công, phân cấp, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu và tính chủ động sáng tạo của các ngành và cấp huyện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong hoạt động chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tính chủ động, sáng tạo của các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ; chủ động làm việc và báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh đã tổ chức 45 cuộc kiểm tra, làm việc với các ngành, địa phương, ban hành 50 thông báo kết luận và nhiều văn bản có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ngành, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tháo gỡ khó khăn, giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hạn chế để tồn đọng vụ việc gây bức xúc, ảnh hưởng đời sống nhân dân. Các Thành viên UBND tỉnh tham gia đầy đủ các phiên họp UBND tỉnh và giải quyết công việc chung của tập thể UBND tỉnh.

Để cụ thể hóa chương trình chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh đã giao các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, xây dựng 67 Chương trình, Đề án với lộ trình và thời gian trình duyệt cụ thể. Trong năm 2018 đã tổ chức 120 phiên họp, cuộc họp của UBND tỉnh để giải quyết các công việc và cho ý kiến vào 54 Quy định về chính sách, chương trình, dự án và đề án; đến ngày 15/11/2018, đã ban hành tổng số 4.873 văn bản các loại, trong đó có: 10 Chỉ thị, 08 Công điện, 1.259 Quyết định (trong đó có 41 quyết định quy phạm pháp luật), 3.265 Công văn, tờ trình, 331 Báo cáo và 50 Thông báo đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự ban hành văn bản, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.  Công tác phối hợp trong hoạt động chỉ đạo điều hành.

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã chủ động quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh theo thẩm quyền, ban hành chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa cơ chế, chính sách áp dụng tại địa phương. Qua đó đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chuẩn bị các nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để lãnh đạo Tỉnh báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm giải quyết khó khăn của tỉnh về nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng, kiến nghị các cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, làm việc tại 09 Ban thường vụ cấp huyện, 06 sở, ngành tỉnh; đã chủ động tham mưu, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy vào 47 nội dung về cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án trọng điểm và 05 Nghị quyết của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện.

Phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong thống nhất phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư, sự nghiệp và giao bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị khi được Trung ương bổ sung nguồn. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung tại các phiên họp giao ban và phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Chỉ đạo các ngành, các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo, tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND theo chương trình giám sát, cũng như tại các phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh phân bổ các nguồn vốn Trung ương giao bổ sung dự toán ngân sách cho các cấp, các ngành để triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, các chính sách do Trung ương bổ sung và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh với tổng kinh phí là: 284.678 triệu đồng. Trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư của các đề án, dự án theo các quy định của Luật Đầu tư công với số vốn 239.769 triệu đồng. Trong năm 2018, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh 37 Quy hoạch, kế hoạch, Đề án, dự án các chế độ, chính sách, định mức thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh đã tổ chức, tham gia các cuộc họp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức Hội để đánh giá kết quả công tác phối hợp, giải quyết các kiến nghị đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Tham gia ý kiến vào Kế hoạch phản biện xã hội năm 2018 của Ủy ban MTTQ tỉnh; Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội năm 2019; Chương trình công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên năm 2018.

3. Công tác lập kế hoạch, quy hoạch, rà soát và điều chỉnh, ban hành chính sách trên các lĩnh vực.

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; các Kết luận, Chương trình, đề án của Tỉnh ủy và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 được HĐND tỉnh thông qua. Chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 2018, UBND tỉnh đã chủ động báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết các nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước, vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (điều chỉnh) và kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước, vốn TPCP năm 2018; Thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn NSNN các Chương trình mục tiêu (NSTW), vốn TPCP và vốn nước ngoài năm 2018; chủ động, kịp thời thông báo, phân bổ các nguồn vốn theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động Rà soát, đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Rà soát, đánh giá giữa kỳ, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2019; rà soát, phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 trình Chính phủ phê duyệt; triển khai xây dựng các quy hoạch và rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực () phục vụ cho công tác điều hành và chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017, chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các quy hoạch đã được phê duyệt, đang lập, điều chỉnh trên địa bàn tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực. Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, hoàn thiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 xem xét thông qua 09 nội dung chương trình đề án  quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách () và đã trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 ban hành 10 nội dung quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách () để hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cũng như của địa phương cho phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

II. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông nghiệp nông thôn

Đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ sản xuất lương thực, rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày đảm bảo về diện tích, năng suất, sản lượng. Kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra; tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi nhỏ, kiên cố hóa kênh mương để mở rộng diện tích lúa nước. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo khẩn trương thực hiện rà soát, đối chiếu thực địa dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 lại rừng trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua và có cơ sở quản lý tốt công tác bảo vệ rừng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó phân tích đánh giá làm rõ những tồn tại hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng và ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020, với nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp, trong đó tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, lợi thế của địa phương và đầu tư theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa có liên kết chuỗi gắn với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ. Phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; góp phần cải thiện đời sống của người dân, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh sự tham gia của các cấp, các ngành trong việc vận động nhân dân hợp tác, góp đất, cho doanh nghiệp thuê đất thực hiện các dự án trồng cây công nghiệp, dự án sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn tạo chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư cho Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé và dự án Trồng Mắc Ca kết hợp với trồng rừng, Dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Về sản xuất công nghiệp - xây dựng

Đã chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng chương trình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về vốn, thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình thủy điện, lưới điện; tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khảo sát, lập dự án đầu tư các dự án thủy điện trong quy hoạch. Tăng cường đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp sản xuất, chế biến, đặc biệt là chế biến các mặt hàng nông, lâm sản của tỉnh có thế mạnh như: gạo và các sản phẩm từ gạo, cà phê, sơ chế mủ cao su... Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và thực hiện các thủ tục để đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Triển khai chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các quy định trong công tác quản lý về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020. Khuyến khích thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng đô thị theo hình thức công tư (PPP); qua đó trong năm 2018 đã thu hút được các nhà đầu tư quan tâm một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

3. Về chỉ đạo phát triển thương mại dịch vụ và Du lịch

Chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, du lịch và nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ đáp ứng yêu cầu của người dân. Chú trọng phát triển xuất nhập khẩu và thương mại biên giới với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam Trung Quốc thông qua các cửa khẩu và lối mở trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động xúc tiến thương mại và định hướng thị trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế hiện tượng đầu cơ, tăng giá bán, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

4. Về quản lý, điều hành ngân sách

Đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ thành các nhóm giải pháp cụ thể trong thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh, xã hội theo chỉ đạo của Chính Phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Ban Chỉ đạo thu, nộp ngân sách thường xuyên chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế phát sinh; tăng cường các giải pháp điều hành chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ sở hoạt động sự nghiệp; đồng thời yêu cầu rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2018, đẩy nhanh tiến độ giao dự toán, giải ngân, thanh toán vốn, quản lý tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và quản lý tài chính - ngân sách.

5. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển các thành phần kinh tế

Đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch cụ thể, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ từ năm 2014 đến nay, kết hợp với những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh.

Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; rà soát, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính như công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình, quy định hành chính để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong đó tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo động lực, sự đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh; tích cực chỉ đạo thực hiện giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, tăng cường đối thoại dưới nhiều hình thức. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành hỗ trợ thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên để phát huy vai trò bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và phối hợp với các ngành, các địa phương trong xây dựng chính sách. Qua đánh giá của VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của tỉnh đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố (Tăng 05 bậc so với năm 2016). Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 tỉnh Điện Biên đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh (Par Index) đạt 24/63 tỉnh thành phố, tăng 18 bậc (năm 2016 là 42/63). Tỉnh đã chỉ đạo tích cực và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh. UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các  cơ quan chức năng phối hợp các nhà đầu tư hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã cho chủ trương; đồng thời đang tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư và đã có một số nhà đầu tư lớn đang tham gia nghiên cứu như tập đoàn TH Truemilk, Vietjet, Vingroup, FLC.

6. Về Khoa học, Công nghệ và Tài nguyên - môi trường

Chỉ đạo tăng cường hoạt động hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa để bảo vệ lợi ích của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Triển khai đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Đã chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế chính sách quản lý đất đai phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh, đặc biệt là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh. Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai và xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học; chỉ đạo tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác dân tộc, tôn giáo.

- Các địa phương, các ngành tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chính sách dân tộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện để tăng hiệu quả đầu tư của các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng biên giới.

Đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018 để tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo rà soát, phân loại, hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đúng pháp luật, đồng thời hướng dẫn triển khai cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các điểm nhóm giáo xứ, giáo phận. Chấp thuận Chương trình hoạt động tôn giáo năm 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và của Giáo xứ tỉnh; chỉ đạo các địa phương xem xét, giải quyết các kiến nghị của tôn giáo, tạo điều kiện để các chức sắc, tôn giáo đến địa bàn thực hành nghi lễ, thăm hỏi động viên tín đồ. Chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

III. Trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội

1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, duy trì số lượng học sinh đến trường; tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, đào tạo liên kết, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Chỉ đạo rà soát sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học; tổ chức các giải pháp tinh giản biên chế. Tổ chức tốt công tác thi tốt nghiệp, tuyển sinh, kiểm tra, kiểm định, đánh giá kết quả năm học và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2017-2018, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong thi cử trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, không có dịch lớn xảy ra, tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong do dịch bệnh; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Duy trì và mở rộng Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS được triển khai theo kế hoạch.

Đã chỉ đạo tổ chức thành công "Lễ hội Hoa Ban năm 2018" và Tổ chức sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018; chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trong sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018 với các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ đa dạng mang đậm nét văn hóa dân tộc phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tăng cường công tác Quản lý hoạt động Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đến năm 2020; đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

2. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết các vấn đề xã hội khác

Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội theo quy định. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động; quy tập hài cốt liệt sỹ; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ; các khu tưởng niệm, tri ân những người có công với đất nước, với dân tộc; chỉ đạo xây dựng các cơ chế liên quan đến công tác chính sách xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”; triển khai thực hiện chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội; đôn đốc công tác đào tạo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động đặc biệt là lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất trong nước.

IV. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương:

Đã ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương, kế hoạch công tác biên phòng năm 2018. Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển quân  năm 2018; ra quân huấn luyện, duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Thành lập cơ quan Ban Chỉ đạo và chỉ đạo triển khai công tác diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Mường Chà đảm bảo theo kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trong thế trận phòng thủ của tỉnh.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường khả năng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh; hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2018, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương;

2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực triển khai thực hiện kế hoạch trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường; Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, giải quyết các vấn đề lợi dụng tôn giáo, dân di cư tự do, vi phạm quy chế biên giới...phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền lập "Vương quốc Mông", hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nắm bắt tình hình và triển khai phương án, phòng ngừa, ngăn chặn, kiến quyết không để các đối tượng tụ tập biểu tình, gây rối. Xử lý có hiệu quả đối với các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra; phối hợp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng di cư tự do, vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, mua bán người qua biên giới. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- 3. Hoạt động công tác đối ngoại: Chỉ đạo triển khai Kế hoạch đối ngoại năm 2018, qua đó đối ngoại được tăng cường, mở rộng; tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh phía bắc Thái Lan. Quản lý chặt chẽ các đoàn ra, đoàn vào đảm bảo theo đúng theo quy định. Duy trì và tăng cường mối quan hệ quốc tế với các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế nhằm thu hút, kêu gọi các nguồn viện trợ phát triển cho tỉnh.

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng

1. Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

Tập trung chỉ đạo quyết liệt kế hoạch cải cách hành chính, chú trọng rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, quy trình thực hiện, tạo môi trường thông thoáng. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức công vụ của cán bộ công chức...qua đó chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 tỉnh Điện Biên đứng thứ 24/63 tỉnh thành, tăng 18 bậc so với năm 2016; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch nâng cao nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp và tinh giản, cơ cấu lại độ ngũ cán bộ công chức. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện dự án 513 các tuyến địa giới hành chính cấp huyện, xã.

Đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu, tiêu chí hành chính, biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc theo Nghị định 68 cho các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cấp, các ngành

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện 161 nhiệm vụ do Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, chất lượng (đã hoàn thành 144 nhiệm vụ, trong đó có 136 nhiệm vụ xử lý đúng hạn, 08 nhiệm vụ xử lý quá hạn do thời gian gấp và do khi Văn phòng chính phủ giao nhiệm vụ trên hồ sơ thì đã hết hạn xử lý; có 17 nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang trong hạn xử lý).

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 2.519 nhiệm vụ  cho các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (đã thực hiện 2.287 nhiệm vụ trong đó có 253 nhiệm vụ quá hạn; đang triển khai thực hiện 30 nhiệm vụ, trong đó có 02 nhiệm vụ quá hạn; chưa thực hiện 192 nhiệm vụ, trong đó có 25 nhiệm vụ quá hạn).

3. Về công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đã chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoạt động thanh tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh; xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm; chỉ đạo đảm bảo công tác thanh kiểm tra không trùng lắp, chồng chéo.

Công tác Tư pháp đã được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện theo đúng kế hoạch năm 2018 và chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được nâng lên, đảm bảo tiến độ về thời gian góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của văn bản. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, tuyên truyền phổ biến từng bước được nâng lên.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 để triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, không để xảy ra các vụ việc phức tạp đông người...

VI. Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm

a) Dự án Bổ sung đoạn tuyến từ Đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua (Đường 60m): UBND tỉnh đã chỉ đạo sửa đổi bổ sung chính sách đặc thù cụ thể cho phù hợp với thực tế để tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB và tạm ứng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt; định kỳ mỗi tháng 02 lần UBND tỉnh tổ chức làm việc với các ngành đơn vị có liên quan để kiểm tra tiến độ và đôn đốc triển khai dự án. UBND tỉnh đã báo cáo, kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn khấu hao của Tập đoàn Điện lực để tiếp tục đầu tư và thanh toán khối lượng hoàn thành cho dự án tại Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 09/11/2018.

b) Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiện một số biên pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB hỗ trợ tái định cư, lồng ghép sử dụng các nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ thi công các điểm Tái định cư dự án theo tiến độ đã phê duyệt.

c) Đề án sắp xếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo của Tỉnh ủy. Hoàn thành việc sắp xếp, ổn định dân cư ở các điểm sắp xếp ổn tại chỗ và xen ghép. Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự tiếp tục chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình và quản lý địa bàn để có các biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để tình huống xấu xảy ra bất ngờ; giữ vững và phát huy kết quả giải quyết tình trạng phá rừng, di cư tự do tại địa bàn huyện Mường Nhé. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ổn định đời sống sản xuất cho người dân, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Đề án điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chương trình xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung, tích cực thực hiện chương trình; đặc biệt đối với các xã phấn đấu hoàn thành chương trình và các xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động triển khai các nội dung theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới 3 năm giai đoạn 2016-2018 và tổ chức ký cam kết thi đua xây dựng nông thôn mới giữa Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh với lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

e) Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững: Tiếp tục xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc.

f) Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Pú Xi - Nậm Mức (Km450/QL.6) - Km456/QL.6 - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí): Chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp tốt với UBND các huyện Mường Chà, Tủa Chùa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện thi công dự án.

g) Các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP: Tiếp tục kiến nghị xin ý kiến xử lý các tồn tại, vướng mắc và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ; dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - thành phố Điện Biên Phủ; dự án Chợ thị trấn Tuần Giáo.

h) Các Đề án, dự án đăng ký báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong năm 2018: Tập trung tiếp thu, hoàn thiện Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 theo các ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy. Hoàn thiện dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại đồi F theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho chủ trương để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

i) Triển khai thực hiện theo Quy hoạch cảng hàng không Điện Biên: Đã triển khai thực hiện công bố quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý đất đai nằm trong quy hoạch sân bay; khảo sát tổng hợp nhu cầu vốn cho công tác GPMB và lựa chọn địa điểm quy hoạch khu Tái định cư để báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị đánh giá, thống nhất phương án đầu tư, hình thức quản lý khai thác; làm cơ sở tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

k) Đối với Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”: Chỉ đạo tổng hợp nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện Đề án báo cáo xin chủ trương của Thường Trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao Chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án thành phần theo quy định; theo đó chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát lại tổng thể Đề án, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương của Thường Trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

l) Chương trình phát triển đô thị vay vốn WB: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2017-2020). Tổng vốn đầu tư 652,725 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 536,805 tỷ đồng, vốn đối ứng 115,920 tỷ đồng. Đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư 3/3 hạng mục thuộc giai đoạn 1 (hạng mục Xây dựng cầu vào xã Thanh Minh, nạo vét xây cải tạo suối C13 và Nâng cấp khu LIA1). Giai đoạn 2 của dự án gồm 33 gói thầu và 6 hạng mục; đã hoàn thành toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu và thi công hoàn thành hạng mục nâng cấp khu LIA2, LIA4, LIA5; hạng mục Cải tạo suối Hồng Lứu đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành quý IV/2019; 04 hạng mục còn lại (hồ điều hòa sau bệnh viện đa khoa tỉnh, khu tái định cư Him Lam, đường từ cầu A1 đến cầu C4, các công trình hạ tầng xã hội) đang tổ chức thực hiện đền bù GPMB, hỗ trợ TĐC; đã giải ngân được 222/565 (tỷ đồng) đạt 40% kế hoạch.

VII. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Năm 2018 với nhiều điều kiện thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, song với quyết tâm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và các cấp, các ngành nên kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh đã đạt kết quả khá tích cực; nhưng bên cạnh đó còn một số hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực như đã nêu tại Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019 của UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ hợp thứ 9. Báo cáo này chỉ nêu một số tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành:

- Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm: Có trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa trách nhiệm, chủ động trong giải quyết công việc dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên giải quyết; việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao còn nhiều nội dung chậm về thời gian, chất lượng chưa đảm bảo; công tác phối hợp xử lý công việc giữa các Sở, ngành, các địa phương hiệu quả chưa cao...

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực ở một số Sở, ngành, địa phương còn thấp, nhất là ở cơ sở. Nhiều cơ chế, chính sách còn bất cập, thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn trong quản lý, điều hành cho các cấp, các ngành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều; một số cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực yếu.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: Điện Biên là tỉnh nghèo, nguồn lực đầu tư phát triển hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; Chế độ chính sách của nhà nước còn chưa đồng bộ, thống nhất nên khó khăn trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Việc triển khai nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ở một số Sở, ngành, địa phương còn chưa quyết liệt; người đứng đầu đơn vị còn chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, thiếu chủ động trong nghiên cứu, đề xuất, tham mưu. Trình độ của người dân về công nghệ thông tin còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc giải quyết TTHC và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến với người dân và doanh nghiệp.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm có ý nghĩa “nước rút”, đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả giai đoạn 2016-2020. Dự báo tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, chính trị xã hội ổn định; kinh tế có nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. UBND tỉnh xác định cần bám sát vào chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trên lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và ban hành chính sách:

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án: Ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, đặc biệt tiếp tục cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy thành kế hoạch trong năm và cụ thể hóa các chính sách Trung ương mới ban hành vào thực tế của Tỉnh; tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách mới của địa phương phù hợp với nguồn lực của tỉnh.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thiện dự án đường 60m, dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m thành phố Điện Biên Phủ, Quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư cho Dự án Cảng hàng không Điện Biên và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Tây Bắc thành phố Điện Biên Phủ gắn với quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên....

Chỉ đạo quyết liệt kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh, khắc phục bất cập hạn chế trong khâu thủ tục đầu tư, GPMB; Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án trọng điểm.

2. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế

-  Đối với sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn: Tập trung triển khai thực hiện các nội dung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh giai đoạn đến năm 2020; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, trong đó tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân. Mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản; từng bước phát triển các Hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại có sự liên kết 4 nhà: Nhà nước - Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học, gắn sản xuất với thị trường, trao đổi hàng hóa; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, và thực hiện phong trào “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Rà soát chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các mô hình sản xuất tập thể, trang trại để các cơ quan chức năng của nhà nước tăng cường biện pháp tác động phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đặc biệt là các mô hình phát triển sạch, bền vững thân thiện với môi trường sinh thái. Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư đối với các dự án đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp như các dự án về trồng cây Mắc ca và chăn nuôi bò... trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tích cực chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển nông thôn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn.

- Về sản xuất công nghiệp - đầu tư - xây dựng:

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương chủ động rà soát tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án về thủy điện, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp sản xuất, chế biến; tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết các đô thị, thị trấn, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường khai thác các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu dân cư đô thị mới tại các đô thị, trọng tâm là thành phố Điện Biên Phủ để nâng cấp thành phố Điện Biên Phủ thành đô thị loại II.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng các công trình và vai trò giám sát cộng đồng, ý thức trách nhiệm của người dân trong quá trình xây dựng và quản lý công trình...

-  Về chỉ đạo phát triển thương mại dịch vụ: Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp để phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, đẩy mạnh quản lý, kiểm soát thị trường và thực hiện có hiệu quả vai trò điều tiết của nhà nước, đảm bảo giữ ổn định giá các mặt hàng; thực hiện tốt các chính sách trợ cước, trợ giá và chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng chính sách cho nhân dân; đẩy mạnh phát triển xuất nhập khẩu và thương mại biên giới, đầu tư khai thác các khu kinh tế cửa khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, hạ tầng du lịch; mở rộng các hoạt động liên kết, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

- Về quản lý điều hành ngân sách: Tăng cường công tác điều hành ngân sách linh hoạt, tập trung đôn đốc, rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn đã phân bổ để đảm bảo tiến độ giải ngân thanh toán, chỉ đạo công tác chi ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu, thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách, ngăn chặn gian lận thuế, đặc biệt là các khoản thu liên quan đến tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch giao về thu ngân sách trên địa bàn.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách; tập trung thực hiện quyết toán và công khai quyết toán ngân sách nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đổi mới công nghệ, đầu tư vào các ngành có tiềm năng. Huy động tốt các nguồn vốn tại địa phương phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, hướng tới ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh (chỉ số PCI) trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; Tăng cường thực thi các chủ trương, chính sách về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt là việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.

Tiếp tục kêu gọi thu hút các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư; đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, đôn đốc, chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, chủ động rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đất đai, chính sách tín dụng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

3. Về xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện an sinh xã hội

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực từ ngân sách kết hợp với huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực xã hội cho các chương trình xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các dự án sinh kế để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về chủ trương, chính sách của nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc vươn lên thoát nghèo.

- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động; tiếp tục nâng cao năng lực trung tâm giới thiệu việc làm, tìm nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu về giải quyết việc làm, mục tiêu đào tạo nghề nông thôn, xuất khẩu lao động mở rộng liên kết để xúc tiến đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại trung tâm, cai nghiện tại cộng đồng, nâng cao năng lực giám sát và thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS.

4. Về chỉ đạo các mặt văn hóa xã hội

- Về giáo dục và đào tạo:

Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đối với khu vực vùng cao, biên giới; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực; chương trình đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo và đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào, đề án hợp tác đào tạo tại Vân Nam - Trung Quốc, đề án đào tạo nguồn nhân lực với Thái Lan. Tập trung đào tạo nghề cho lao động theo nhu cầu thị trường để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động của tỉnh đi làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh.

- Về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy về công tác dân số và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; nâng cao năng lực giám sát và thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS.

- Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông: Chỉ đạo hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019), 110 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-10/10/2019); Lễ hội Hoa ban, Lễ hội Hoa anh đào năm 2019...Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, phát huy vai trò của báo chí, thông tin trong định hướng tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị đến với người dân.

- Khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường: Chỉ đạo thực hiện việc xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đảm bảo hiệu quả, tính khả thi cao; Chú trọng áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và các hoạt động sản xuất công nghiệp; tập trung rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; giải quyết những vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất; chính sách về giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ của biến đổi khí hậu và những biện pháp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

5. Về tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực điều hành và tổ chức thực hiện:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giảm biên chế trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng khung chính quyền điện tử; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công; nâng cao hiệu quả thực chất của cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhất là chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư và hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo trong công tác dân tộc, tôn giáo. Chú trọng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và quản lý Nhà nước về tôn giáo. Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở để kịp thời điều chỉnh các giải pháp chỉ đạo điều hành; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

6. Về công tác thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm năm 2019; trong đó trọng tâm tập trung vào lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, khoảng sản, quản lý ngân sách nhà nước; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và phát huy vai trò của nhân dân trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, giám sát kê khai tài sản.... Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, trú trọng việc nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường công tác hành chính tư pháp, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm, không để tình trạng tồn đọng đơn thư kéo dài và khiếu nại vượt cấp; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự.

7. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm

- Dự án bổ sung đoạn tuyến từ Đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua (Đường 60m) thuộc Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La: Tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành trong năm 2018; hàng tháng, hàng quý tiến hành kiểm tra đánh giá tiến độ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của dự án đặc biệt trong công tác GPMB; ưu tiên cân đối bố trí vốn cho dự án ngay khi kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cự, giải phóng mặt bằng dự án: Hoàn thiện hồ sơ thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ gia đình cá nhân cố tình chống đối việc thực hiện thu hồi đất trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ các quy định trình tự thủ tục của pháp luật về thu hồi đất.

-  Đề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé: Tiếp tục tổng hợp nhu cầu vốn đề xuất các Bộ, ngành Trung ương bố trí vốn để triển khai thực hiện Đề án, tập trung bố trí cho các điểm bản chưa được đầu tư công trình hạ tầng hoàn thiện; các dự án đang triển khai thực hiện dở sang. Đối với các điểm bản đã di chuyển bố trí sắp xếp dân cư khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ chuyển đến. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, tiếp tục tuyên truyền vận động và di chuyển lấp đầy các điểm bản đã được đầu tư cơ sở hạ tầng theo phương án quy hoạch…

-  Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo duy trì giữ vững ổn định và từng bước nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Huy động và ưu tiên tối đa nguồn lực của tỉnh, huyện, xã, các nguồn lồng ghép để tập trung hỗ trợ cho các xã dự kiến hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019; tổ chức đánh giá, công nhận xã hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới năm 2019 theo quy định.

-  Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Triển khai có hiệu quả các dự án về truyền thông, tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

- Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Pú Xi - Nậm Mức (Km450/QL.6) - Km456/QL.6 - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí): Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ chuyển đổi mục đích rừng và đất lâm nghiệp sớm hoàn thiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi giao đất. Tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân theo đúng kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Các dự án thực hiện theo hình thức PPP: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình, dự án đăng ký báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2018: Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 tham mưu cho Tỉnh ủy trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chuẩn bị đầy đủ nội dung làm việc và hồ sơ các dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại đồi F để Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước khi phê duyệt; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi tuyển kiến trúc, huy động nguồn lực triển khai thực hiện Dự án.

- Đối với Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”:

Tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã thành phố triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và các hạng mục đầu tư theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đối với vùng đồng bào tái định cư thủy điện Sơn La sau khi được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương bố trí vốn.

- Triển khai thực hiện quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên: Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác số liệu, nhu cầu tái định cư. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu phía Tây Bắc gắn với Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên Phủ; đồng thời lập đề cương nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để sắp xếp, bố trí tái định cư, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ công tác tái định cư cho các đối tượng ảnh hưởng của việc nâng cấp Sân bay Điện Biên Phủ theo quy hoạch. Chủ động rà soát các chính sách để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về cơ chế bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

k) Chương trình phát triển đô thị vay vốn WB: Tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong GPMB; tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng tiến độ triển khai thực hiện Chương trình đã cam kết với Nhà tài trợ.

8. Về đảm bảo quốc phòng - an ninh và quan hệ đối ngoại

Chỉ đạo các lực lượng chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới và nội địa; Củng cố an ninh trật tự tại các cơ sở, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tốt phương án diễn tập khu vực phòng thủ huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm an ninh quốc phòng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế; trong đó tăng cường quan hệ toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Bắc Thái  Lan; duy trì các mối quan hệ hợp tác phát triển với các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

9. Công tác Thi đua khen thưởng:

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về việc “Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng”.

Đẩy mạnh phong trào Đoàn kết, sáng tạo, thi đua để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ XII; phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019 như: kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019), 110 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-10/10/2019) và phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020).

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019; UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh; - LĐ UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, TX, TP; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - LĐ VP, CV các khối; - Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Mùa A Sơn |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN số: /PTr-TH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

- Độ mật: Thường

- Theo dõi YKCĐ: Không.

- Mã Dự thảo:  DT5913

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

| Kính gửi: | - Lãnh đạo UBND tỉnh; |
| --- | --- |

| Vấn đề trình: Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018; phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019 |  |
| --- | --- |
| Cơ quan trình: | Văn phòng |
| Các văn bản kèm theo: |  |

| 1. | Tóm tắt nội dung công việc: |  | Ngày tháng 11 năm 2018 Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ý kiến của các cơ quan có liên quan: |  |  |
| 3. | Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh: 1- Ý kiến chuyên viên: 2- Ý kiến của LĐVP: => Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. |  | Ngày tháng 11 năm 2018 Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh |
| Ngày tháng 11 năm 2018 Chuyên viên trình ký |  | Ngày tháng 11 năm 2018 Lãnh đạo phòng |  |
| Phạm Đức Minh |  | Hà Thanh Tùng |  |
| Ngày tháng 11 năm 2018 Người kiểm soát |  |  |  |

Các Ban Thường vụ: Thành phố Điện Biên Phủ, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Nhé.

Các Sở, ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Các nội dung xin chủ trương: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên tuyến đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ; Dự án Bệnh viện Đa khoa tư nhân Thăng Long Điện Biên; Điều chỉnh dự án đầu tư khu đô thị mới Nam thanh trường; Dự án Bến xe khách và khu dân cư tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Công nhận xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; Dự án Trang trại cây nông, lâm nghiệp, cây ăn quả đặc sản, cây bóng mát đô thị và chăn nuôi gia súc, gia cầm của Hợp tác xã An Bình thị xã Mường Lay; Dự án Cở sở sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm và Đá xẻ Minh Quý; Dự án Khách sạn Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ; Dự án Trại chăn nuôi lợn chất lượng cao Quang Lành; Điều chỉnh dự án Trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Dự án Số hóa thiết bị sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch xây dựng công trình thuỷ điện Nậm Mức 2, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Chủ trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để gia đất xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố; Chủ trương đầu tư Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé; dự án trồng cây mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; Chấp thuận lựa chọn vị trí địa điểm xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; Xin chủ trương ứng vốn để chi trả bồi thường, hỗ trợ, TĐC các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; ứng vốn để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m ...

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH trung ương, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH trung ương đảng, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH trung ương, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ áy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 20/9/2018 của Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

(?) Quy hoạch: Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm thuộc phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ và khu vực phía Tây sông Nậm Rốm thuộc xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng không nung, quy hoạch xây dựng công trình Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện trên địa tỉnh Điện Biên…

(?) Cơ chế chính sách đang xây dựng, hoàn thiện: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị Quyết số 322/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh); Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quy định về loại phương tiện, hình thức và định mức hỗ trợ thiết bị nghe xem cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2019 và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

(?) Cơ chế chính sách đã ban hành: sửa đổi bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HDND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định tiêu chí định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị XH nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông qua Đồ án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; giao bổ sung biên chế CCVC và thống nhất chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018; Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị XH nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV;

? Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên Phủ; dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4; dự án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ; Bến xe khách tại xã Thanh Minh và Bến xe khách tại phường Thanh Trường thành phố Điện Biên Phủ.

? Đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 04 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4.900 tỷ đồng. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 05 dự án, dự ước năm 2018 có 7 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 114,8 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 26 nghìn tỷ đồng, (trong đó có 02 dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé; dự án Trồng Mắc Ca kết hợp với trồng rừng, Dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông và 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Nhà máy chế biến tinh bột sắn) và 03 dự án đầu tư theo hình thức đối tương công tư.

? Thực hiện trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành "Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao".

? Giao trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về "Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao".