| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 3497/TTr-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 29 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình MTQG năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018), tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Đầu tư Công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016, số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và điều kiện thực tế của địa phương. Trên cơ sở đề nghị của các Sở, ban, ngành tỉnh, các chủ đầu tư, các Ban QLDA cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tình hình thực hiện kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phéo kéo dài sang năm 2018). UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, tỉnh Điện Biên như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh

1.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương

- - Điều chỉnh cắt giảm vốn đối với các dự án không có khả năng thực hiện giải ngân hết số vốn đã bố trí theo kế hoạch đã giao, các dự án không còn nhu cầu thanh toán

- - Điều chỉnh giảm vốn một số dự án đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018, đến thời điểm hiện tại chưa có thủ tục đầu tư để giải ngân

- - Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án đã có quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của cấp có thẩm quyền; các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019 cần bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018; các dự án có khối lượng xây lắp hoàn thành lớn, đã giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2018 có thể thực hiện giải ngân hết số vốn được điều chỉnh bổ sung.

- - Thực hiện điều chỉnh vốn trong danh mục các dự án giữa các ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

- - Riêng phần vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

- + Điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án không có khả năng thực hiện giải ngân hết số vốn đã bố trí trong kế hoạch, các dự án không còn nhu cầu thanh toán;

- + Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án đã giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2018 có thể thực hiện giải ngân hết số vốn được điều chỉnh bổ sung và 1 dự án hoàn thành còn thiếu vốn.

- 1.2. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

- 1.2.1 Chương trình 30a

- - Thực hiện điều chỉnh vốn giữa các dự án trong nội bộ các huyện (riêng huyện Điện Biên Đông do dự án KCM năm 2018 không đủ điều kiện được bố trí vốn thực hiện nên điều chỉnh giảm toàn bộ số vốn chưa phân bổ, chuyển bố trí thu hồi vốn ứng các dự án thuộc huyện Tủa Chùa);

- - Điều chỉnh giảm vốn kéo dài 2017 sang 2018 đối với các dự án không còn nhu cầu thanh toán; một số dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018 đến thời điểm hiện tại chưa có thủ tục đầu tư để giải ngân hết số vốn được giao;

- - Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án để thu hồi vốn đã tạm ứng; các dự án hoàn thành, tiếp chi còn thiếu vốn; các dự án có khối lượng xây lắp hoàn thành lớn, dự án khởi công mới đã giải ngân trên 50% kế hoạch có thể thực hiện giải ngân hết số vốn được điều chỉnh, bổ sung.

1.2.1 Chương trình 293

- Điều chỉnh cho các dự án sau quyết toán còn thiếu vốn; bố trí để thanh toán dứt điểm cho dự án hoàn thành trong năm 2018; bố trí cho các dự án tiếp chi theo khả năng giải ngân thực tế.

- Điều chỉnh vốn giữa huyện Tuần Giáo và huyện Mường Chà;

1.2.3 Chương trình 135

- Thực hiện điều chỉnh vốn của huyện Điện Biên Đông do không có dự án để bố trí vốn thực hiện nên điều chỉnh giảm toàn bộ số vốn chưa phân bổ, chuyển bố trí cho huyện Mường Chà và huyện Mường Nhé.

- 2. Dự kiến phương án điều chỉnh

- Tổng nguồn vốn dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phéo kéo dài sang năm 2018) là 46.453 triệu đồng (trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương là 13.609 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia là 32.844 triệu đồng).

2.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng kế hoạch vốn năm 2018 điều chỉnh là 13.609 triệu đồng; điều chỉnh giảm của 7 dự án và điều chỉnh tăng cho 9 dự án, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm cho 7 dự án, gồm:

+ Thành phố Điện Biên Phủ: Điều chỉnh giảm 909 triệu đồng, của 01 dự án Đường Nội thị phường Nam Thanh- TP ĐBP đã hết nhu cầu thanh toán.

+ Huyện Mường Ảng: Điều chỉnh giảm 800 triệu đồng của 01 dự án, do hết nhu cầu thanh toán;

+ Quốc phòng - an ninh: Điều chỉnh giảm 1.400 triệu đồng, của 04 dự án, năm 2018 bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, hiện tại cả 04 dự án chưa có thủ tục đầu tư

+ Hỗ trợ Dự án trọng điểm: Điều chỉnh giảm 10.500 triệu đồng (Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên); dự án chưa có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, không có khả năng giải ngân trong năm 2018.

- Điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án, gồm:

+ Thành phố Điện Biên Phủ: Điều chỉnh tăng 200 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới năm 2019;

- Huyện Điện Biên: Điều chỉnh tăng 7.500 triệu đồng cho dự án Trung tâm Hội Nghị huyện Điện Biên; kế hoạch vốn 2018 dự án không được bố trí vốn (lý do, trong kế hoạch năm 2017 đến 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% số vốn và thực hiện theo Thông báo số 26/TB-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh);

- Huyện Mường Chà: Điều chỉnh tăng 2.309 triệu đồng (trong đó điều chỉnh tăng 2.109 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành; bố trí vốn 200 triệu đồng cho 02 dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới năm 2019;

- Quốc phòng - An ninh: Điều chỉnh tăng 100 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới năm 2019;

- Các ngành Tỉnh - CT công cộng: Điều chỉnh tăng 2.100 triệu đồng, cho 01 dự án (Đường Nà Nhạn - Mường Phăng), dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

(Chi tiết Biểu số I - CĐNSĐP kèm theo)

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia

2.2.1 Chương trình 30a: Tổng kế hoạch vốn năm 2018 điều chỉnh là 11.679,53 triệu đồng; điều chỉnh giảm của 15 dự án và điều chỉnh tăng cho 08 dự án, cụ thể:

- Đối với kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018: Điều chỉnh giảm 11.288,396 triệu đồng của 12 dự án, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 07 dự án và bố trí thu hồi vốn ứng của 03 dự án, gồm:

+ Huyện Mường Ảng: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 410,42 triệu đồng của 02 dự án, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án;

+ Huyện Nậm Pồ: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 539,863 triệu đồng của 05 dự án, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án;

+ Huyện Mường Nhé: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 1.395,546 triệu đồng từ mục tiêu hỗ trợ sản xuất tạo việc làm tăng thu nhập và 01 dự án, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 02 dự án (trong đó 01 dự án bố trí thu hồi vốn ứng);

+ Huyện Tủa Chùa: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 1.023,699 triệu đồng của 02 dự án; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 03 dự án.

+ Huyện Điện Biên Đông: Điều chỉnh giảm toàn bộ số vốn chưa phân bổ là 8.310 triệu đồng, chuyển bố trí 02 dự án thu hồi vốn ứng thuộc huyện Tủa Chùa.

- Đối với kế hoạch vốn năm 2018: Điều chỉnh giảm 391,135 triệu đồng của 04 dự án của huyện Mường Ảng do hết nhu cầu thanh toán, điều chỉnh tăng cho 01 dự án.

- 2.2.2 Chương trình 293:

- - Tổng số vốn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2018 là 14.662,8 triệu đồng (trong đó: có 9.838 triệu đồng chưa phân bổ thuộc huyện Tuần Giáo; 3.606 triệu đồng đã phân bổ cho 10 dự án thuộc của huyện Tuần Giáo và 1.218 triệu đồng cho 06 dự án của huyện Mường Chà, đã hết nhiệm vụ chi của các dự án hoàn thành).

- - Điều chỉnh tăng 14.662,8 triệu đồng, gồm:

- + Bố trí thu hồi tạm ứng 3.213 triệu đồng cho 02 dự án của huyện Tuần Giáo;

- + Bố trí 613,63 triệu đồng cho 05 dự án thuộc huyện Tuần Giáo đã quyết toán còn thiếu vốn;

+ Bố trí 319,1 triệu đồng cho 03 dự án thuộc huyện Mường Chà đã quyết toán còn thiếu vốn;

+ Bố trí cho các dự án hoàn thành và tiếp chi theo khả năng giải ngân thực tế 10.517 triệu đồng của huyện Mường Chà (dự án Thủy lợi Lùng Thàng huyện Mường Chà 3.715 triệu đồng; dự án thủy nông Ích Co Mạ huyện Mường Chà 6.802 triệu đồng)

- Như vậy, số vốn phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 293) năm 2018 sau khi điều chỉnh là 32.577 triệu đồng (trong đó: Bố trí thu hồi vốn ứng trước theo quy định 5.798 triệu đồng; số vốn phân bổ cho huyện Tuần Giáo là 2.208 triệu đồng; số vốn phân bổ cho huyện Mường Chà 24.572 triệu đồng.

- 2.2.3 Chương trình 135

- - Điều chỉnh giảm toàn bộ số vốn không có khả năng giải ngân của huyện Điện Biên Đông là 6.502 triệu đồng;

- - Điều chỉnh tăng 6.502 triệu đồng, gồm: Tăng 2.500 triệu đồng cho huyện Mường Chà; 4.002 triệu đồng cho huyện Mường Nhé bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2018 còn thiếu vốn.

- (Chi tiết như Biểu số II - CTMTQG kèm theo)

Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phéo kéo dài sang năm 2018). UBND tỉnh Điện Biên kính trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, thông qua./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Lãnh đạo UBND tỉnh; - Các sở: KH&ĐT; Tài chính; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH. | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - CHỦ TỊCH (Đã ký) Mùa A Sơn |
| --- | --- |