| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 3446/TTr-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 23 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH

### Đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

### dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ

### Kính gửi: HĐND tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NQ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Văn bản số 283/HĐND-BDT ngày 27/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04/02/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ; Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 28/10/2016 của của Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1619/SKHĐT-VX ngày 28/9/2018 và Tờ trình số 1639/TTr-SKHĐT ngày 23/11/2018, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ, với các nội dung sau:

I. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

1. Lý do điều chỉnh

Dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Văn bản số 283/HĐND-BDT ngày 27/10/2016; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện do mặt bằng khu đất tại vị trí dự kiến đầu tư xây dựng công trình theo chủ trương đầu tư chưa đảm bảo an toàn và phù hợp nên phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng công trình Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ sang địa điểm mới (theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND huyện Nậm Pồ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đô thị huyện lỵ Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Mặt khác, nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án theo Văn bản số 283/HĐND-BDT ngày 27/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh không còn phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh). Nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình được chuyển giao từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, theo đó thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ những lý do trên, việc điều chỉnh lại quy mô đầu tư và dự toán công trình phù hợp với tình hình thực tế là cần thiết.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

| Nội dung đã được phê duyệt tại Văn bản số 283/HĐND-BDT ngày 27/10/2016 của HĐND tỉnh | Nội dung đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- |
| Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo | Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên |
| Địa điểm thực hiện dự án: Trong khu đất quy hoạch xây dựng trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên | Địa điểm thực hiện dự án: Tại bản Phiêng Ngúa, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ (theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND huyện Nậm Pồ) |
| Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 46.000 triệu đồng. - Chi phí xây dựng: 33.078 triệu đồng; - Chi phí thiết bị: 2.930 triệu đồng; - Chi phí QLDA: 677 triệu đồng; - Chi phí TV ĐTXD: 2.623 triệu đồng; - Chi phí ĐB GPMB: 1.750 triệu đồng; - Chi phí khác: 662 triệu đồng; - Chi phí dự phòng: 4.280 triệu đồng | Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 46.000 triệu đồng. - Chi phí xây dựng: 31.819.003.084 đồng; - Chi phí thiết bị: 3.155.950.000 đồng; - Chi phí QLDA: 662.616.384 đồng; - Chi phí TV ĐTXD: 2.527.132.168 đồng; - Chi phí ĐB GPMB: 2.816.000.000 đồng; - Chi phí khác: 1.514.392.437 đồng; - Chi phí dự phòng: 3.504.905.927 đồng |
| Nguồn vốn: Nguồn vốn NSTW : 32.400 triệu đồng Nguồn vốn NSĐP: 9.000 triệu đồng Nguồn vốn xã hội hóa: 4.600 triệu đồng | Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa. |
| Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): - Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: 04 năm, 2016-2019. + Chuẩn bị đầu tư: Năm 2016. + Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Năm 2017-2019. | Thời gian thực hiện dự án (tiến độ và phân kỳ đầu tư dự án) - Giai đoạn 1 (2018-2020): Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện hạng mục đường công vụ và một phần khối lượng san lấp mặt bằng (bao gồm cả các chi phí QLDA, tư vấn xây dựng, chi phí khác có liên quan), đảm bảo không vượt giá trị 5.000 triệu đồng (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). - Giai đoạn 2: Thực hiện các hạng mục công việc còn lại của dự án khi được thông báo bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; cam kết của các nhà tài trợ và nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (nếu được cân đối bố trí tiếp). |
| Quy mô 1. San nền: San lấp mặt bằng trên toàn khu đất hơn 2,15ha. 2. Nhà lớp học chức năng (3 phòng) + thư viện: Nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 417m2. DTS: 729m2. 3. Nhà nội trú học sinh (40 phòng): Nhà cấp III, 3 tầng. DTXD: 599m2. DTS: 1.520m2. 4. Nhà bếp + nhà ăn cho học sinh nội trú: Nhà cấp IV – 1 tầng. DTXD: 596m2. 5. Nhà tắm: Gồm 02 nhà riêng biệt cho học sinh nam và học sinh nữ. DTXD: 34m2 /01 nhà. 6. Nhà lớp học thông thường (10 phòng): nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 575m2. DTS: 973m2. 7. Nhà bảo vệ: DTXD 17,64m2. 8. Nhà vệ sinh chung: DTXD 125m2. 9. Nhà đa năng: Cấp III, 1 tầng: DTS: 288m2. 10. Bể nước: 02 cái, V=70m3/1 cái. 11. Ga ra xe: DTXD: 124m2. 12. Cổng, tường rào: Cổng chính và 125m tường bao. 13. Sân đường nội bộ: S = 1.500m2. 14. Kè chắn đất: (không có) 15. Cấp điện, cấp thoát nước. 16. Thiếp bị: Gồm toàn bộ trang thiếp bị cho Nhà nội trú, nhà lớp học chức năng, nhà ăn – bếp. | Quy mô 1. San nền: San lấp mặt bằng trên toàn khu đất hơn 29.601m2. Đường công vụ phục vụ thi công dài khoảng 200m. 2. Nhà lớp học chức năng (3 phòng) + thư viện: Nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 390,54m2. DTS: 736,7m2. 3. Nhà nội trú học sinh (40 phòng): Nhà cấp III, 3 tầng. DTXD: 631,52m2. DTS: 1.696,4m2. 4. Nhà bếp + nhà ăn cho học sinh nội trú: Nhà cấp IV – 1 tầng. DTXD: 619,65m2. 5. Nhà tắm: Gồm 02 nhà riêng biệt cho học sinh nam và học sinh nữ. DTXD: 29m2 /01 nhà. 6. Nhà lớp học thông thường (10 phòng): nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 550,1m2. DTS: 1.023,1m2. 7. Nhà bảo vệ: DTXD 20m2. 8. Nhà vệ sinh: DTXD 43m2. 9. Nhà đa năng: Cấp III, 1 tầng: DTXD: 385,5m2. 10. Bể nước: 02 cái, V=70m3/1 cái. 11. Ga ra xe: DTXD =124,4m2 12. Cổng, tường rào: Cổng chính, cổng phụ và 100m tường rào. 13. Sân đường nội bộ: S = 1.500m2. 14. Kè chắn đất: L= 40m 15. Cấp điện, cấp thoát nước. 16. Thiếp bị: Gồm những trang thiếp bị cần thiết, phục vụ cho việc dạy và học cho Nhà nội trú, nhà lớp học 10 phòng, nhà lớp học chức năng, nhà ăn – bếp, nhà đa năng. |

(có dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư kèm theo).

3. Danh mục tài liệu kèm theo

- Tờ trình số 434/TTr-BQLDA ngày 14/9/2018 của Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

- Báo cáo số 1278/BC-SKHĐT ngày 28/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

II. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ

1. Lý do điều chỉnh

Dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04/02/2016, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 28/10/2016, theo đó dự án có tổng mức đầu tư là 90 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng là 52,718 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 0,778 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 2,762 tỷ đồng, chi phí khác là 0,607 tỷ đồng, chi phí GPMB là 22,982 tỷ đồng, chí phí rà phá bom mìn là 1,357 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 8,796 tỷ đồng). Tuy nhiên, dự án thuộc danh mục phải tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, nên tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, dự án  được giao kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 là 81 tỷ đồng.

Mặt khác, công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí nhân công thời điểm hiện tại có biến động lớn, do đó không đủ chi phí để thực hiện các hạng mục đầu tư theo chủ trương đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04/02/2016 của Thường trực HĐND tỉnh không còn phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh). Vì vậy cần thiết phải được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, theo đó thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xuất phát từ những lý do trên, việc điều chỉnh lại quy mô đầu tư và cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp với Quyết định giao vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế là cần thiết.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

| Quy mô đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04/02/2016 và Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh | Quy mô đầu tư đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- |
| 1. Điều chỉnh đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư gồm các hạng mục |  |
| 1.1. Điều chỉnh diện tích san lấp mặt bằng 2 khu tái định cư |  |
| - Diện tích san lấp mặt bằng 02 khu tái định cư là 8,96ha | - Cắt bỏ ½ diện tích san ủi mặt bằng khu tái định cư số 02. Diện tích mặt bằng san ủi sau khi điều chỉnh khoảng 3,0ha (trong đó khu tái định cư số 01: 1,35ha; Khu tái định cư số 02: 1,65ha) |
| 1.2. Điều chỉnh quy mô tuyến đường số 01 |  |
| - Tổng chiều dài khoảng 790,10m kết cấu nền đất K95. Quy mô mặt cắt ngang Bn = 12,0m Bề rộng mặt đường Bm = 6,0(m); Bề rộng vỉa hè Bvh = 2 x 3,0(m), độ dốc mặt đường imặt=2%, độ dốc vỉa hè ivh=1,5%. | - Tổng chiều dài 790,10m. Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô đường GTNT cấp B (Quy định tại TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế). Với các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: - Bề rộng nền đường Bn = 4,0 + W (m); - Bề rộng mặt đường Bm = 3,0 + W (m); - Bề rộng lề đường Blề = 2 x 0,5 (m); độ dốc dọc imax = 13%; bán kính đường cong Rmin = 15(m). |
| 1.2. Điều chỉnh quy mô tuyến đường số 02 |  |
| + Tuyến đường tái định cư số 02: Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.068,97m kết cấu nền đất K95. Quy mô mặt cắt ngang đường Bn=6,4m, bề rộng mặt đường Bm=3m, bề rộng vỉa hè Bvh=2x1,7m, độ dốc mặt đường imặt=3%, độ dốc vỉa hè ivh=1,5%. Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước bằng rãnh hộp kín bê tông cốt thép mác 250#, kích thước lòng rãnh BxH=0,6x0,6m. | - Cắt giảm chiều dài tuyến đường số 02 theo mặt bằng san lấp điều chỉnh. Chiều dài tuyến số 02 sau khi cắt giảm: L=856,08m. - Đối với đoạn tuyến ngoài khu dân cư thiết kế hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh dọc hở có dạng hình thang. Đối với đoạn tuyến qua khu dân cư thiết kế thoát nước dọc bằng rãnh hộp kín BTCT; kích thước lòng rãnh BxH=0,4x0,6m; Cống thoát nước ngang: H13-X60. |
|  | 1.3. Bổ sung trạm bơm tăng áp đảm bảo áp lực cấp nước cho khu tái định cư |
| 1.4. Điều chỉnh phần xây dựng mới hệ thống cấp điện |  |
| - Đấu nối với hệ thống điện tại trung tâm huyện, tổng chiều dài tuyến là 2,412km; Trong đó sau TBA điểm tái định cư là 01 là 1,248km, sau TBA điểm tái định cư 02 là 1,164km. | - Điều chỉnh phần đường dây 0,4kV từ kiểu chôn ngầm dưới mặt đất thành kiểu đi nổi sử dụng cột bê tông ly tâm với tổng chiều dài: 1.150m đường dây 0,4kV (Trong đó sau TBA điểm tái định cư 01 là 570m, TBA điểm tái định cư 02 là 580m) |
| 2. Điều chỉnh san ủi mặt bằng trung tâm huyện |  |
| - Diện tích san lấp mặt bằng khu trung tâm huyện khoảng 10,9ha trong đó: San lấp cục bộ tại các khu vực theo cao độ san nền được quy hoạch phù hợp với từng phân khu chức năng và cao độ tự nhiên, ưu tiên san lấp khu đất ở và các cơ quan hành chính (diện tích còn lại sau khi đã thu hồi sẽ tiến hành san lấp trong giai đoạn sau). | - Giảm diện tích mặt bằng san ủi khu trung tâm huyện xuống còn 8,4ha (Diện tích còn lại sau khi đã thu hồi sẽ tiến hành san lấp trong giai đoạn sau). |
| 3. Chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ |  |
| - Tổng chiều dài khoảng 979,7m. Cắt ngang lòng suối sau điều chỉnh B=42m. Mái taluy đắp thiết kế 1:2, mái đào thiết kế trung bình từ 1:1 đến 1,25, việc thiết kế mái taluy tùy thuộc vào từng vị trí để tính toán độ ổn định và chống sói lở. | - Tổng chiều dài khoảng 979,7m. Cắt ngang lòng suối sau điều chỉnh B=48m. Mái taluy đắp thiết kế 1:2, mái đào thiết kế 1:1. Khu vực san nền hai bên bờ suối sau khi chỉnh trị dòng chảy chỉ để tạo quỹ đất dự trữ phát triển, chưa tiến hành bố trí đất cho dân cư xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng trong khu vực; giải pháp tạm thời là tiến hành đắp đất cao tại các vị trí sau các tuyến đê chỉnh trị tạm để đảm bảo an toàn, bảo vệ cho các khu đất phía sau. |
| Tổng mức đầu tư: - Chi phí xây lắp + thiết bị: 52.718 triệu đồng; - Chi phí quản lý dự án: 778 triệu đồng; - Chi phí tư vấn ĐTXD: 2.762 triệu đồng; - Chi phí khác: 607 triệu đồng; - Chi phí giải phóng mặt bằng: 22.982 triệu đồng; - Chi phí rà phá bom mìn: 1.357 triệu đồng; - Chi phí dự phòng: 8.796 triệu đồng. | Tổng mức đầu tư: - Chi phí xây lắp + thiết bị: 45.325 triệu đồng; - Chi phí quản lý dự án: 1.021 triệu đồng; - Chi phí tư vấn ĐTXD: 5.273 triệu đồng; - Chi phí khác: 4.094 triệu đồng; - Chi phí giải phóng mặt bằng: 22.982 triệu đồng; - Chi phí rà phá bom mìn: 0 triệu đồng; - Chi phí dự phòng: 11.305 triệu đồng. |

(Ngoài các nội dung đề nghị điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác của chủ trương đầu tư vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04/02/2016 và Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh).

3. Danh mục tài liệu kèm theo

- Tờ trình số 1209/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện Nậm Pồ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ.

- Báo cáo số 1640/BC-SKHĐT ngày 23/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ.

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - L/đ UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - Ban QLDA DD&CN - Lưu: VT, TH, KGVX(VVĐ,HVQ). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Mùa A Sơn |
| --- | --- |