| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 125/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 03 tháng 12 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên trên cơ sở Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 29/11/2018; Qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh báo cáo như sau:

1. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020 là: 10.286 tỷ 271 triệu đồng đã phân bổ chi tiết 90% kế hoạch vốn là 9.291 tỷ 714 triệu đồng.

Giai đoạn 2016 – 2018 đã giao: Chương trình mục tiêu quốc gia 1.097 tỷ 734 triệu đồng; hỗ trợ người có công với cách mạng 36 tỷ 990 triệu đồng; chương trình mục tiêu 753 tỷ 985 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 1.222 tỷ 481 triệu đồng; vốn nước ngoài 788 tỷ 499 triệu đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương 1.794 tỷ 017 triệu đồng.

Nguồn lực ngân sách nhà nước đã giao trong 3 năm 2016 – 2018 đạt mức trung bình so với kế hoạch đầu tư công trung hạn (chiếm 62% so với kế hoạch đầu tư công trung hạn). Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn được xây dựng theo quy định của Luật đầu tư công và trên cơ sở tổng nguồn vốn 5 năm và kế hoạch vốn hàng năm; các dự án đầu tư công được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí quy định của Luật đầu tư công và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg cơ bản đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Thực hiện Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn các bộ, ngành, địa phương. UBND tỉnh đã có Tờ trình dự kiến phương án phân bổ 10% dự phòng nguồn vốn ngân sách TW (678 tỷ 747 triệu đồng) gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính theo quy định. Vốn dự phòng cân đối ngân sách địa phương (315 tỷ 810 triệu đồng) UBND tỉnh xây dựng phương án báo cáo HĐND tỉnh trước khi báo cáo Trung ương.

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019

Các Ban HĐND tỉnh nhất trí với UBND tỉnh: Nguyên tắc điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn chương trình mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và dự kiến phân bổ 10% dự phòng vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

- Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 là 6.028 tỷ 728 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 3.158 tỷ 103 triệu đồng (gồm vốn 10% dự phòng); vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 318 tỷ 209 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.562 tỷ 416 triệu đồng.

- Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.836 tỷ 752 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 645 tỷ 975 triệu đồng; vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu 262 tỷ 360 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 712 tỷ 773 triệu đồng; vốn nước ngoài: 155 tỷ 254 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ: 60 tỷ 390 triệu đồng.

3. Về dự thảo nghị quyết

Việc ban hành Nghị quyết quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.  Nội dung của dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN (Đã ký) Vùi Văn Nguyện |
| --- | --- |