| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 2431 /TTr-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 16 tháng 8 năm 2019 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố,

xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/62014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đà - Thao giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên.

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 1858/TTr-UBND đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu; ngày 15/8/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 1235/BC-SKHĐT về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, với các nội dung chính sau:

I. Thông tin chung của dự án:

1. Tên dự án đầu tư: Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ.

2. Nhóm, Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C trọng điểm.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Điện Biên.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Điện Biên.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT.

6. Địa điểm đầu tư: xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 60.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 			39.818 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án:			  1.199 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	  4.674 triệu đồng

- Chi phí khác:				  2.041 triệu đồng

- Chi phí đền bù GPMB:			  7.202 triệu đồng

- Chi phí dự phòng:			  5.066 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.

| TT | Năm thực hiện | Vốn ( triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Năm 2019 | 500 |
| 2 | Năm 2020 | 24.266 |
| 3 | Năm 2021 | 35.234 |
| Tổng cộng |  | 60.000 |

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2019-2021.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.

12. Các thông tin khác:

12.1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng công trình với mục tiêu cấp nước tưới cho 104,9 ha đất nông nghiệp, trong đó: tưới cho 101,9 ha lúa (gồm: 38,7 ha ruộng đã có; 7,2 ha ruộng khai hoang; tưới bổ sung 47 ha ruộng lúa 2 vụ; tưới tạo nguồn cho 09 ha) và 03 ha nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất cây trồng; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Nà Hỳ.

12.2. Nội dung, quy mô đầu tư dự án:

Dự án được xây dựng với các hạng mục như sau:

a) Cụm đầu mối:

- Đập tràn: Lấy nước kiểu hầm trong thân đập; Btr = 46m; Chiều cao đập kể cả chân khay Hđ = 8.0m; Chiều dài sân tiêu năng: L = 14m; Chiều rộng sân tiêu năng: L = 46m; Chiều dầy sân tiêu năng: tt = 1,0 – 2,0 m; Kết cấu BTCT M150 độn 30% đá hộc, bọc BTCT M200, tường phòng lũ.

- Kênh đầu: B x H x L = 1.0 x 1.1 x 45 (m), kết cấu BTCT.

- Tràn xả thừa: B x H x L = 4 x 1.0 x 8.0 (m), kết cấu BTCT.

b) Tuyến kênh chính:

- Tuyến kênh: Tổng chiều dài khoảng 6.689m; BxH=(0,7÷0,8)x0,7m, sử dụng gia cố chống thấm BTCT.

- Công trình trên kênh: Tổng chiều dài khoảng 594m; gồm cầu máng, tràn xả nước ngoại lai, xi phông (bể áp lực, bể xả); tấm nắp kênh; kết cấu BTCT, đá xây.

c) Tuyến kênh nhánh: Gồm 2 tuyến kênh nhánh

- Tuyến nhánh số 1: Tổng chiều dài khoảng 531m; BxH=0,4x0,3m; kết cấu BTCT và tuyến ống HDPE D200 chôn sâu dưới đất 1,0m.

- Tuyến nhánh số 2: Tổng chiều dài khoảng 2.671m; BxH=0,6x0,6m, kết cấu BTCT; công trình trên tuyến: gồm bể áp lực, bể xả, đỡ ống qua khe, hố van xả cặn; tuyến ống HDPE D315, ống thép D300 chôn dưới mặt đất 1,0m.

II. Danh mục hồ sơ kèm theo:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, kèm theo Tờ trình số 383/TTr-BQLDA ngày 12/6/2019 của Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT.

2. Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 935/BC-SKHĐT ngày 21/6/2019. Kèm theo Biên bản liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, UBND huyện Nậm Pồ.

3. Tờ trình này thay thế Tờ trình số 1858/TTr-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Tỉnh ủy (b/c); - LĐ UBND tỉnh; - Các Sở: Kế hoạch và ĐT, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; - UBND huyện Nậm Pồ - LĐ VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, KTN(NNT). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Mùa A Sơn |
| --- | --- |