| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số:14/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 15 tháng 3 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi cao, Cơ khí, Chi Luông, Nậm Cản thuộc dự án san nền, giao thông, thoát nước, kè các khu tái định cư thị xã Mường Lay), vùng tái định cư thị xã Mường Lay

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi cao, Cơ khí, Chi Luông, Nậm Cản thuộc dự án san nền, giao thông, thoát nước, kè các khu tái định cư thị xã Mường Lay), vùng tái định cư thị xã Mường Lay trên cơ sở Tờ trình số 612/TTr-UBND, ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

- Sự cần thiết đầu tư dự án

Hệ thống giao thông nội thị của các khu tái định cư tái định là đường giao thông nội thị có kết cấu mặt đường là đá dăm láng nhựa và một số đoạn tuyến có mặt đường là bê tông xi măng sau thời gian khai thác sử dụng hiện tại tuyến đường đã xuống cấp hư hỏng. Dự án sau khi được triển khai, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, nâng cao công năng sử dụng, ngăn chặn sự xuống cấp của mặt đường hiện hữu, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của người dân khu vực thị xã Mường Lay. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông nội thị là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của Luật đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Dự án phù hợp với Quyết định số 666/QĐ-TTg, ngày 31/5/2018 của Thủ tường Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

- Dự án có tên trong danh mục được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND, ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.

3. Nội dung Dự thảo nghị quyết

3.1. Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu đầu tư, nội dung, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện dự án.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3.3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với dự thảo Nghị quyết  do UBND tỉnh trình.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi cao, Cơ khí, Chi Luông, Nậm Cản thuộc dự án san nền, giao thông, thoát nước, kè các khu tái định cư thị xã Mường Lay), vùng tái định cư thị xã Mường Lay.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |