PHỤ LỤC II

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ các kỳ họp thường lệ

khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(Kèm theo công văn 78/VP-TH, ngày 15/3/2021 V/v tổng hợp kết quả giải quyết

kiến nghị của cử tri, nhiệm kỳ 2016-2021)

I. KỲ THỨ 2

- Kiến nghị trước kỳ họp thứ 2: Tổng số có 43 kiến nghị (Báo cáo số 48/HĐND-VP ngày 01/8/2016 của Thường trực HĐND tỉnh).

- UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thứ 4: Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời của của UBND tỉnh, các Sở, ngành, cấp huyện tại Báo cáo số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016.

- Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát kết quả giải quyết tại Báo cáo số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016.

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

(1). Bố trí vốn cải tạo, nâng cấp đoạn đường dài 300m tiếp giáp giữa địa phận phường Nam Thanh (địa bàn Tổ dân phố 16) và xã Thanh Xương (huyện Điện Biên).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(2). Hệ thống cột điện trên địa bàn phường đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Điện lực Điện Biên phối hợp với UBND thành phố nghiên cứu, khảo sát, bố trí vốn triển khai thay thế hệ thống cột điện đã cũ, hỏng, xuống cấp tại tổ dân phố, bản trên địa bàn phường Nam Thanh (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

2. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

(3). Nghiên cứu bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình thủy lợi (hồ) Phi Lĩnh và đập thủy lợi Nậm Chim để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt và tưới tiêu cho nhân dân xã Si Pa Phìn (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

3. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(4). Đường tỉnh lộ 142 đoạn qua bản Ho Cang, bản Tạo Sen (xã Lay Nưa) hiện nay chưa có cống và rãnh thoát nước, mùa mưa nước tràn qua đường gây vùi lấp ruộng, làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu sớm có phương án đầu tư xây dựng một số cống và rãnh thoát tại khu vực này; nghiên cứu giải pháp hướng cửa xả của các cống thoát nước dọc tuyến tỉnh lộ 142 ra suối Nậm Lay để hạn chế tình trạng nước tràn vào diện tích canh tác của nhân dân (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(5). Kẻ bảo vệ hai bên bờ suối Nậm Lay khu vực phía Tây từ đầu cầu bản Tạo Sen đến đường nội đồng bản Ho Cạng xã Lay Nưa hiện nay chưa được đầu tư xây dựng, khi mùa mưa lũ có nguy cơ làm xói, lở mất diện tích ruộng, ao của nhân dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh đầu tư, bổ sung xây dựng hệ thống kê bảo vệ đất sản xuất tại khu vực này.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(6). Hiện nay đời sống nhân dân thị xã Mường Lay sau tái định cư vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương ban hành chính sách hậu TĐC cho các hộ dân TDC Dự án thủy điện Sơn La (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(7). Đất thải khi thi công công trình xử lý sụt sạt phía sau Trung tâm Hội nghị thị xã Mường Lay hiện đang đổ xuống vùi lấp khe nước thuộc khu vực tổ dân phố 5, phường Na Lay, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ bùn, không đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công xử lý, khắc phục tình trạng trên (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

4. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

(8). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm phê duyệt và cấp đủ kinh phí cho huyện dể chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(9). Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có kế hoạch bố trí vốn nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Mường Lan, Mường Ảng qua xã Sa Dung, xã Na Son, đặc biệt đầu tư cầu bê tông cốt thép qua ngầm Na Phát, xã Na Son để nhân dân thuận lợi đi lại trong mùa mưa lũ (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(10). Hiện nay đường Na Sang - Nong U xuống cấp rất nghiêm trọng gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, nhất là mùa mưa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết toán dứt điểm dự án và bố trí nguồn ngân sách để cải tạo nâng cấp tuyến đường (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(11). Đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư xây dựng tuyến kênh mương thủy lợi cấp I từ hồ Nậm Ngán về Nong U sớm bố trí kinh phí cải tạo khắc phục đoạn đứt gẫy của kênh để sớm đưa vào khai thác sử dụng (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(12). Đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND huyện Điện Biên Đông đôn đốc chủ đầu tư xây dựng hố Nậm Ngám, bố trí ruộng đất canh tác cho nhân dân tái định cư bản Phiêng Ngâm theo đúng thỏa thuận của dự án, để nhân dân có đất sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(13). Đơn vị được cấp phép khai thác mỏ vàng tại xã Phì Nhừ, tuy đã được tỉnh quan tâm tiếp tục cho gia hạn khai thác, song hiện nay Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh cho kiểm tra lại để có hướng chỉ đạo địa phương trong công tác quản lý địa bàn (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(14). Thực hiện việc đầu tư xây dựng thủy điện sống mã III, UBND huyện Điện Biên Đông đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cùng nhà thầu thi công thống nhất, cam kết các phương án đền bù cho nhân dân và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Nhân dân bản Nà Ngựu (xã Phì Nhù), Pá Vạt (xã Mường Luân) đã nhất trí các nội dụng phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho đơn vị nhà thầu thi công theo tiến độ. Song đến nay, dù UBND huyện đã đôn đốc và làm việc trực tiếp với đơn vị nhà thầu nhưng nhà thầu thi công vẫn không thực hiện đền bù, gây bức xúc trong nhân dân (thời hạn trả tiền đền bù cho dân là 30/6/2016). Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên có ý kiến chỉ đạo đơn vị thi công và Tập đoàn Hưng Hải sớm thực hiện chi trả đền bù cho nhân dân, để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

5. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

a. Cử tri xã Sính Phình kiến nghị:

(15). Việc quy định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 chỉ quy định hộ nghèo còn hộ cận nghèo và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn không được hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ bổ sung đối tượng hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(16). Mức phụ cấp chức vụ của Phó chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện là 0,2 như hiện nay là rất thấp so với phụ cấp của các trường phổ thông (Tổ trưởng chuyên môn của các trường phụ cấp 0,2; hiệu trưởng 0,5). Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương nâng mức phụ cấp chức vụ của Phó chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện và phó Chủ tịch UBMTTQ, các đoàn thể ở xã cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(17). Hiện nay phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số chưa được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định số 39/2015/NĐ CP. Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện chính sách.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

b. Các ý kiến của cử tri xã Mường Đun:

(18).  Một số hộ dân thuộc dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun đến năm 2020 chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tiền hỗ trợ di dời; nơi ở mới của người dân chưa có diện, nước sinh hoạt. Hiện tại đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm, xét xét giải quyết.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(19).  Trung tâm xã Huổi Só có phải di chuyển do ảnh hưởng của mưa lũ tháng 7, 8 năm 2015 đến chỗ mới hay không? Nếu phải di chuyển thì sớm triển khai thực hiện để hạn chế thiệt hại cho người dân trước nguy cơ sụt lún, lũ quét, sạt lở đất đá.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(20).  Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương nâng mức hỗ trợ khai hoang, phục hóa hoặc tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ mức: 15 triệu/ha khai hoang - 10 triệu/ha phục hóa nên mức 40 triệu/ha khai hoang - 30 triệu/ha phục hóa cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời động viên khuyến khích người dân ổn định sản xuất hạn chế tình trạng di canh, di cư.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(21).  Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 giữa nhân dân xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa) với nhân dân xã Cà Nàng (huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La). (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4)

6. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

a. Cử tri xã Nậm Kè:

(22). Do xa dân cư và sát biên giới, xã đã làm tờ trình đề nghị giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã nhận khoán bảo vệ 600 ha rừng (giáp ranh xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, sát biên giới và rừng bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé) nhưng cho đến nay vẫn chưa có quyết định, đề nghị tỉnh quan tâm xem xét để sớm đưa vào quản lý, bảo vệ (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(23). Đồn biên phòng Nậm Kè (411): Đề nghị xác định chính xác địa giới hành chính hai huyện Mường Nhé - Nậm Pồ để biên phòng dễ quản lý mốc; mốc 33 có phải là mốc ranh giới giữa 2 huyện không. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4)

b. Cử tri xã Quảng Lâm kiến nghị:

# (24).  Hiện nay Ban Nậm Chà Nội 1 do dân công, điện cung cấp không đảm bảo cho sinh hoạt. Đề nghị nâng cấp trạm biến thế (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

c. Cử tri xã Leng Su Sơn kiến nghị:

(25). Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 79 để ổn định cuộc sống của nhân dân. Hiện nay một số điểm đã định cư theo Đề án 79 nhưng còn thiếu đất sản xuất nên một số hộ đã quay về nơi cũ (trong đó có một số hộ dân bản Cà Là Pá đã định cư ở các bản Mường Toong 4,5,6,7 nhưng lại quay về Cà Là Pá), đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu cấp thêm đất để cho người dân canh tác sản xuất.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(26). Cử tri bản Cả Là Pá đề nghị chia tách bản do thiếu đất sản xuất và dân số quá đông đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân (bản Cà Là Pá hiện có 271 hộ/1662 khẩu); đồng thời đề nghị trục xuất những người di cư mới đến bản (khoảng 20 hộ đến bản Cà Là Pá từ năm 2015 đến nay).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

d. Cử tri xã Sen Thượng:

(27). Những đồng chí tham gia bộ đội sau 30/4/1975 đã được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ nhưng có một số người do mất giấy tờ nên chưa được hưởng chế độ (có những người đã được hưởng chế độ công trực tiếp tham gia chiến tranh là nhân chứng sống). Đề nghị tỉnh có phương án giải quyết chế độ cho các đối tượng chưa được hưởng chế độ.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

7. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(28). Đề nghị Công ty Cao su tiếp tục thực hiện cam kết chi trả đối với diện tích đất mà người dân xã Sa Lông đã góp đất để trồng cây cao su (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(29). Năm 2004, bản Phong Châu đã chuyển đổi 22 ha đất nương sang trồng cây trấu, nhưng hiện nay cây trầu không có giá trị kinh tế. Đề nghị cho thanh lý diện tích diện tích rừng trẩu trên và chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp khác có giá trị kinh tế, ổn định đời sống cho bà con (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(30). Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng trường THPT, phòng khám đa khoa khu vực tại xã Nậm Nèn để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và học tập cho bà con các xã Nậm Non, Pa Haim, Sá Tổng, Hòa Ngài, Huổi Mi và một số xã của huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

8. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

(31). Đề nghị bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giúp cho nhân dân thuận tiện trong việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa như: công trình đường từ trung tâm xã Mường Lạn đi xã Sa Dung huyện Điện Biên Đông.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(32). Cử tri xã Mường Lạn, Nặm Lịch kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí (nguồn vốn 30a) để hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, giúp cải thiện sinh kế, tăng cường sự gắn bó với rừng đối với cộng đồng địa phương (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

9. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(33). Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch, bố trí vốn khai hoang đất khu vực Huổi Un để chia đất cho nhân dân có đất canh tác (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(34). Cử tri băn khoăn, thắc mắc về việc sổ chứng nhận quyền sử dụng đất góp vốn với Công ty Cao su không giao vị trí đất trên thực địa của từng hộ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án thực hiện các chính sách đảm bảo quyền lợi cho nhân dân đã góp đất cổ phần cho Công ty Cao su khi có rủi ro (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(35). Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ nâng mức phụ cấp đối với công an xã và biên chế cho các phó công an xã (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(36). Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ giảm tuổi thưởng chế độ đối với người cao tuổi theo Nghị định số 136/2013NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(37). Kiến nghị với UBND tỉnh thành lập trường Trung học phổ thông tại xã Sam Mứn để con em trong xã đi học được thuận tiện (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(38). Tuyến đường Nà Tấu - Mường Phăng triển khai thi công từ năm 2013 nhưng đến nay các hộ dân chưa được nhận tiền đền bù GPMB. Hiện nay, Bộ Giao thông tiếp tục nâng cấp tuyến đường trên (quốc lộ 279B). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết tiền đền bù GPMB tuyến đường Nà Tấu - Mường Phăng và phần còn thiếu của dự án đường Nà Nhạn - Mường Phăng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 4 | VP HĐND tỉnh tổng hợp tại BC số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | BC số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Đã giải quyết xong |

(39). Đề nghị làm rõ việc các dự án cho hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn từ NHCS huyện và NHNN huyện có phải trích phần trăm kinh phí lại cho tổ trưởng, tổ phó thôn, bản của xã không? (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(40). Xã Nà Tấu có 96 hộ dân thuộc 02 bản Hua Rốm 1+2 là dân tộc Mông sinh sống được hưởng điện thắp sáng và sử dụng đường giao thông từ Trại giam Nà Tấu. Tuy nhiên, hiện nay bà con đang phải trả chi phí tiền điện theo giá của cơ quan, đơn vị sử dụng, giá điện độ cao hơn so với giá điện chung của tỉnh. Cử tri để nghị tỉnh có ý kiến với cơ quan chủ quản của Trại giam Nà tấu tạo điều kiện cho bà con được hưởng giá điện sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

10. Các ý kiến khác thuộc thẩm quyền Trung ương

(41). Huyện Tủa Chùa, Điện Biên Đông: Học sinh, sinh viên cử tuyển đi học ở các trường cao đẳng, đại học đã vay tiền của ngân hàng chính sách nhưng khi ra trường tỉnh không bố trí việc làm hiện nay rất khó khăn trong việc trả nợ. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ (ngoài chính sách giãn nợ 1 năm) cho sinh viên thuộc hộ nghèo vay vốn NHCS chưa có việc làm (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(42). Huyện Tủa Chùa, huyện Nậm Pồ: Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ đến nay đã hết hiệu lực, tuy nhiên đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ cho kéo dài chính sách thu hút và nâng mức phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50% đối với khu vực xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

(43). Huyện Nậm Pồ, huyện Điện Biên đề nghị tỉnh bố trí nguồn vốn (ngoài vốn Trung ương) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để xã đầu tư cho các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 4).

II. Kỳ thứ 4

- Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4: Tổng số có 44 ý kiến (Báo cáo số 326/BC-HĐND ngày 02/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Báo cáo trả lời của các Sở, ngành, cấp huyện của UBND tỉnh được Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp tại Báo cáo số 256/HĐND-VP ngày 14/10/2016.

- Báo cáo giám sát của TT HĐND tỉnh số 321/BC-HĐND ngày 20/11/2016.

1. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

(44). Hiện nay, trẻ dưới 3 tuổi học mầm non không được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung đối tượng trẻ 3 tuổi học mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(45). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa bản Chan 3, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng với bản Hua Sát, xã Mường Khoong, huyện Tuần Giáo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

2. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(46). Tuyến Quốc lộ 12, đoạn đi qua thị trấn Mường Chà nhiều nắp cống bị hỏng chưa được thay thế, một số nắp cống đã được thay thế nhưng không cùng kích cỡ tiểm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, thay thế nắp cống theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

3. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

(47). Cử tri xã Nà Hỳ: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm bố trí kinh phí đầu tư thủy lợi Nà Hỳ, phục vụ tưới cho 200 ha ruộng 1 vụ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát từ năm 2011 nhưng đến nay chưa được bố trí vốn), thủy lợi Huổi Hoi, phục vụ tưới cho 60 ha ruộng 01 vụ để canh tác 02 vụ, phục vụ sản xuất lương thực, nâng cao đời sống cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(48). Trong quá trình thi công tuyến đường từ km45 - Nà Hỳ và Nà Hỳ - Nà Bủng, đơn vị thi công đã làm hư hỏng đường nước sinh hoạt của dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cho bản Huổi Sang và bản Sín Chải 2, xã Nà Hỳ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(49). Việc thực hiện chính sách hỗ trợ gia súc cho hộ nghèo từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 135 và Nghị quyết 30a của Chính phủ khó triển khai thực hiện do mức hỗ trợ thấp. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ nâng mức hỗ trợ đối với trâu, bò lên 15 triệu đồng/con hoặc hỗ trợ theo giá thị trường và cân nặng tại thời điểm hiện tại. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(50). Hiện nay, bản đồ chia tách địa giới hành chính và bản đồ giao đất, giao rừng giữa xã Chà Nưa và xã Phìn Hồ, giữa Bản Cấu xã Chà Nưa với Bản Mới xã Chà Cang không khớp nhau. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

4. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(51). Trường Tiểu học Bản Mo, xã Lay Nưa được xây dựng nằm trên đoạn đường cua, lượng xe đi lại nhiều, hai đầu đường lại không có biển báo và gờ giảm tốc độ, gây nguy hiểm cho các em học sinh khi tới trường. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm lắp đặt các biển báo và gờ giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(52). Một số hộ dân bản Ho Luông 1, Ho Luông 3 chưa được nhận tiền đền bù cây cối, hoa màu khi thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 12. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc thanh toán tiền đền bù cho các hộ dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(53). Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay chưa có bác sỹ đa khoa, đề nghị Sở Y tế xem xét điều động bác sỹ đa khoa về Bệnh viện để phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thị xã. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(54). Khu ta luy dương Quốc lộ 12 đoạn qua bản Hốc, khi mưa lớn đất đá trên đồi tràn vào nhà dân, không đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xem xét, có giải pháp khắc phục.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

5. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

(55). Cử tri xã Háng Lìa: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính theo hướng nâng mức chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non từ 120.000 đồng/tháng/cháu lên 180 đồng/tháng/cháu và hàng năm bổ sung kinh phí kịp thời để thực hiện chính sách trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(56). Cử tri xã Háng Lìa, đề nghị đầu tư 1 trạm phát thanh tại trung tâm xã để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(57). Cử tri xã Tìa Dình: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư tuyến đường Háng Lìa - Tìa Dình và Tìa Dình - Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

6. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

(58). Mức vốn đầu tư hàng năm tỉnh phân bổ cho các xã để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thấp (xã Huổi Só, năm 2015 là 870 triệu, năm 2016 là 751 triệu), không đủ làm đường bê tông phục vụ đi lại, giao thương buôn bán của nhân dân trong xã. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương nâng mức phân bổ vốn đầu tư hàng năm xây dựng nông thôn mới đạt 2 tỷ/xã/năm. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

7. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(59). Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sớm triển khai hỗ trợ gạo cho nhân dân bản Hua Sin 2, xã Chung Chải thuộc Đề án 79 trong thời gian 6 tháng đầu 2015 và hỗ trợ số tiền di dời làm nhà ở còn lại cho mỗi hộ là 10.000.000 đồng/hộ.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Đã giải quyết xong |

(60). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa Bản Cây Sặt, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé và bản Tìa Mà Mù, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

8. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(61). Theo quy định của Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện còn rườm rà, phức tạp. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương điều chỉnh để giảm bớt thủ tục hành chính. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(62). Hiện nay, mức hỗ trợ cho cán bộ Bảo lâm xã hợp đồng theo mùa vụ rất thấp (200.000đ/tháng); đề nghị tỉnh xem xét, nâng mức hỗ trợ lên hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Đã giải quyết xong |

(63). Quỹ đất của Công ty Thương nghiệp (cũ) tại bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn hiện đang bỏ hoang, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Điện Biên kiểm tra, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tránh lãng phí. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(64). Cử tri xã Mường Pồn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Viễn thông Điện Biên làm rõ và trả lời cho cư tri biết: Công ty Viễn thông Điện Biên ký hợp đồng thuê địa điểm đặt trạm thu phát sóng tại bản Lĩnh, Xã Mường Pồn với ai? Đơn vị nào thu tiền và sử dụng tiền đó vào mục đích gì? Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, làm rõ sai phạm và xử lý trách nhiệm của những đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nếu có sai phạm. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(65). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thanh quyết toán khối lượng thi công cho nhà thầu và chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thanh toán tiền đền bù cho nhân dân thuộc dự án đường Quốc lộ 12 kéo dài (đoạn từ Quốc lộ 279 đến đầu cầu Nậm Thanh).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(66). Đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp tuyến đường phía Tây lòng chảo (qua các xã Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Nưa).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(67). Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty Thủy nông hạ thấp cửa cống đập tràn bản On, vì hiện tại cửa cống cao, khi lấy nước cho khu vực phía dưới, nhiều diện tích ruộng lúa của bản 4, 5, 6 ở khu vực phía trên bị ngập úng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Trả lời xong tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Đã giải quyết xong |

(68). Công tác dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa hiệu quả, đào tạo còn chồng chéo, chất lượng đào tạo chưa cao, đào tạo xong không tìm được việc làm. Đề nghị tỉnh sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(69). Các hộ dân góp đất trồng cao su nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa ký hợp đồng góp vốn với Công ty cao su. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(70). Cử tri xã Na Tông, xã Pá Khoang đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Trạm y tế xã, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(71). Cử tri xã Pá Khoang: Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(72). Tuyến đường Noong Bua - Nà Nghè - Pá Khoang xuống cấp, nhân dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(73). Theo phản ánh của cử tri, việc thanh toán tiền đền bù khi thi công tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng, còn hộ ông Lường Văn Lả bản Vang 2 thiếu 51 triệu và 12 hộ phát sinh mới chưa được nhận tiền đền bù. Đề nghị Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm tỉnh sớm thanh toán dứt điểm cho các hộ dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(74). Đề nghị Bộ CHQS tỉnh sớm thực hiện đền bù cho các hộ dân bị đất, cát trôi lấp ruộng vào mùa mưa lũ năm 2014, khi thực hiện dự án AD05.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(75). Cử tri xã Mường Phăng: Khi thi công tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng, đất đá vùi lấp ruộng của dân nhưng chưa đền bù; phương án đền bù đối với một số hộ dân bị giải tỏa chưa hợp lý, chưa công bằng, dân không nhất trí. Đề nghị Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm tỉnh xem xét giải quyết. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(76). Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa một số điểm di tích trên địa bàn xã; Đẩy nhanh tiến độ thi công Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

# (77). Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Điện Biên sớm triển khai giao diện tích đất rừng trên địa bàn xã Mường Phăng từ khi chia tách xã Mường Phăng, Pá Khoang hiện còn 13,8ha đất rừng sản xuất (bản Loọng Luông 1), 927ha đất rừng đặc dụng và hơn 20ha đất rừng sản xuất chưa được giao cho xã nào quản lý.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

9. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

(78). Hiện nay, xã Nà Sáy còn 03 bản chưa được nhận số tiền khen thưởng hoàn thành kế hoạch trồng cao su hàng năm được giao, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng (theo hướng dẫn số 918/HDLN-SNN-STN-STC, ngày 13/9/2011 của Liên ngành Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thanh toán dứt điểm khoản tiền trên cho người dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Đã giải quyết xong |

(79). Thực hiện Nghị quyết số 246/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quan tự vệ khi làm nhiệm vụ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011, áp dụng từ ngày 01/8/2011. Tuy nhiên, lực lượng dân quân thường trực của xã Nà Sáy mới được thanh toán các chế độ theo quy định từ năm 2015 đến nay. Vậy, từ khi Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành đến hết năm 2014 lực lượng dân quân tự vệ xã Nà Sáy có được thanh toán các chế độ đặc thù theo quy định hay không? Nếu không được hưởng thì tại sao? (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(80). Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại các bản, xã tăng lên, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của một số y bác sỹ Trung tâm y tế huyện không đáp ứng được yêu cầu trong quá trình khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đề nghị Sở Y tế có biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến huyện, xã. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

10. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

(81). Cử tri phường Noong Bua: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Mường Lay thanh toán dứt điểm các khoản đền bù, hỗ trợ đối với gia đình ông Giàng Văn Lanh thuộc tổ dân phố 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. Gia đình ông đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(82). Đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án di rời bãi rác thải tại phường Noong Bua để đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(83). Cử tri phường Him Lam: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm lập dự án di chuyển nhà máy gạch tuy nen trên địa bàn Phường ra khỏi trung tâm thành phố để tránh ô nhiễm môi trường.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(84). Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng đã kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa được triển khai tiếp, nhân dân trong vùng dự án gặp nhiều khó khăn, nhà ở xuống cấp không được sửa chữa, xây mới; nhiều hộ có con lập gia đình nhưng không được tách thửa ở riêng nên cuộc sống rất khó khăn, sinh hoạt chật chội; không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan trả lời rõ dự án có tiếp tục triển khai hay không? Nếu có thì khi nào triển khai? Việc nhân dân trong vùng dự án muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa, xây mới nhà ở đã xuống cấp thì làm thế nào?

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(85). Cử tri phường Thanh Trường: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm khu vực tổ dân phố 5 phường Thanh Trường.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Đã giải quyết xong |

(86). Đề nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với 22 trường hợp còn vướng mắc trong việc triển khai dự án xây dựng điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Từ năm 2011 đến nay UBND thành phố đã có văn bản số: 322/UBND-VP ngày 30/6/2011 về việc xin chủ trương để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án số: 125/BC-UBND ngày 12/6/2014 báo cáo 22 trường hợp còn vướng mắc trong việc triển khai dự án xây dựng điểm tái định cư C13; số 151/UBND-TNMT về việc xin chủ trương giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Cử tri phường Thanh Trường đã đề nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

11. Các ý kiến khác

(87). Cử tri các huyện Mường Ảng, Nậm Pồ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Viễn thông Điện Biên và Chi nhánh Viettel tại Điện Biên phủ sóng điện thoại di động đến các bản của xã Mường Đăng, xã Chà Tở để nhân dân được thuận tiện liên lạc, giao dịch.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Đã giải quyết xong |

- Kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4: Tổng số có 12 ý kiến, (Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 17/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Báo cáo trả lời của UBND tỉnh tại Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017.

- Báo cáo giám sát của HĐND tỉnh số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017.

1. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(88).  Cử tri xã Pom Lót:

+ Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá, chất lượng thuốc ở các quầy thuốc, cửa hàng thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh, nhằm quản lý chặt chẽ giá bán thuốc, chất lượng thuốc, tránh tình trạng thuốc không đảm bảo chất lượng, mất an toàn cho người dân khi sử dụng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5)

(89). Công ty Cổ phần đường bộ 226 xem xét, sửa chữa mặt đường Quốc lộ 279 và xây lắp bổ sung hệ thống cống thoát nước hai bên đường, đặc biệt là khu vực chợ Pom Lót.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Phu Luông:

(90).  Đề nghị nâng cấp, rải cấp phối tuyến đường từ bản Xôm đến bản Mốc C5 và nâng cấp trạm y tế xã.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(91). Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên và Sở Công thương sớm đầu tư đường điện lưới quốc gia vào các bản: Mốc C5, Loọng Ngua, Pá Chả, Huổi Cảnh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5)

(92). Điểm b, Khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên” thì được hưởng chế độ hưu trí. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi theo hướng: nâng độ tuổi nghỉ hưu ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 lên 60 tuổi với những đối tượng còn đảm bảo về sức khỏe, năng lực và có nguyện vọng tiếp tục được cống hiến. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5)

- Cử tri xã Thanh Hưng, Nà Nhạn:

(93). Đề nghị nâng phụ cấp cho cộng tác viên dân số thôn, bản lên bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5)

(94). Tuyến đường phía Tây lòng chảo Điện Biên đầu tư dở dang, không phát huy hiệu quả, không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(95). Đề nghị tỉnh cho biết dự án đầu tư công trình Nậm Khẩu Hu và khu tái định cư có thực hiện nữa hay không? Hiện nay, chưa thực hiện tái định cư cho các hộ dân nhưng đã cho dâng nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

2. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(96). Trường Mầm non Lay Nưa và trường Tiểu học Lay Nưa nằm phía ta luy âm Quốc lộ 12, hiện nay chưa có biển báo hiệu, vạch kẻ đường giao thông, tại vị trí này người và phương tiện qua lại rất đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các em học sinh khi tới trường. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm khảo sát lắp đặt các biển báo, gờ giảm tốc tại vị trí này. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

(97). Đề nghị tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 12, đoạn Mường Lay - Mường Chà đã xuống cấp nghiêm trọng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

3. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

(98). Hiện nay, thành phố đang xây dựng Đề án sáp nhập các tổ dân phố để thuận tiện cho công tác quản lý. Cử tri đề nghị, những tổ dân phố không thực hiện sáp nhập thì giữ nguyên tên để tránh gây lãng phí, phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 5 | BC số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 | BC số 113/BC-HĐND ngày 30/6/2017 NQ số 60/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Đã giải quyết xong |

(99). Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên xem xét, sớm đầu tư xây dựng đường điện cho dãy 2 tổ dân phố 10, phường Tân Thanh. Hiện nay các gia đình đang phải đi nhờ đường điện của dãy 1. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 5).

III. KỲ THỨ 5

- Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5: Tổng số có 35 kiến nghị, (Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh).

Trả lời tại kỳ họp thứ 7, Báo cáo trả lời của UBND tỉnh số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017.

- Báo cáo giám sát của TT HĐND tỉnh số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh số 74/NQ-HĐND, ngày 09/12/2017.

1. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

- Cử tri thị trấn Mường Ảng:

(100). Quốc lộ 279 đoạn từ cuối đường đôi thị trấn Mường Ảng (tổ dân phố 10) đến biển báo hết thị trấn Mường Ảng chưa có hệ thống thoát nước, nhân dân khu vực này đang phải sử dụng rãnh thoát nước tạm mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng bố trí vốn để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(101). Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh quy định mỗi tổ dân phố bố trí 01 tổ bảo vệ gồm 03 người (Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp hệ số 0,4 lần mức lương cơ sở; tổ viên hưởng mức 0,3 lần mức lương cơ sở) số lượng này là quá đông, trong khi phụ cấp thấp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giảm số lượng tổ viên tổ bảo vệ dân phố và tăng mức phụ cấp cho tổ viên tổ bảo vệ.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

2. Cử tri thành phố Điện Biên phủ kiến nghị

(102). Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, vận dụng mở rộng địa bàn được hưởng lợi từ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/ĐN-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP, trong đó có xã Tà Lèng thuộc địa bàn thành Phố Điện Biên Phủ, nhằm khuyến khích người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(103). Tại Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 về việc Ban hành mức suất đầu tư hỗ trợ phát triển rừng và bảo vệ rừng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên quy định chính sách hỗ trợ trồng rừng cho người dân hiện nay là 15 triệu đồng/ha là thấp so với chi phí thực tế, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ nhằm khuyến khích nhân dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

3. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

(104). Cử tri xã Pa Tần: Hiện nay, cột thu phát sóng điện thoại di động ở đầu bản Pa Tần đang gần khu dân cư, khi mất điện, máy nổ phục vụ cột thu phát sóng rất ồn, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân trong bản. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Viễn thông Điện Biên xem xét di chuyển cột thu phát sóng cách xa khu dân cư và lên vị trí cao hơn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

4. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

- Cử tri xã Xa Dung, xã Chiềng Sơ:

(105). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, kịp thời bố trí kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(106). Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã: Na Son - Sa Dung - Phì Nhừ để thuận tiện cho người dân đi lại, thông thương hàng hóa, phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(107). Cử tri xã Chiềng Sơ: Cầu treo qua sông Mã từ bản Kéo sang bản Pá Nậm đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu bê tông thay thế để nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(108). Cử tri xã Mường Luân: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư tôn tạo hoàn chỉnh các hạng mục như: miếu thờ, đường, tường bao… di tích Tháp Mường Luân nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của công trình nghệ thuật kiến trúc cổ, thu hút khách đến thăm quan và du lịch tại địa phương. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(109). Cử tri xã Phì Nhừ: Tuyến đường Trại Bò - Chiềng Sơ (Quốc lộ 12), đi qua địa phận bản Suối Lư, xã Phì Nhừ là khu vực có chợ, trường học, đông dân cư sinh sống có nguy cơ mất an toàn giao thông, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng lắp đặt biển báo giao thông, gờ giảm tốc độ tại các điểm rẽ vào các trường học, khu vực chợ Suối Lư…

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(110). Cử tri các xã Chiềng Sơ, Xa Dung, Phì Nhừ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các xã; tổ chức đo đạc diện tích xen canh điểm tranh chấp đất đai giữa xã Chiềng Sơ huyện Điện Biên Đông và xã Pú Bẩu, xã Pó Sinh huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La theo tinh thần giải quyết của tổ công tác 2 tỉnh.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

5. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(111).  Cử tri bản Bó, phường Na Lay tiếp tục kiến nghị:

Quốc lộ 12 (đoạn qua khu vực bản Hốc và bản Bó, phường Na Lay, thị xã Mường Lay) có mái ta luy dương rất cao, độ dốc lớn, mùa mưa thường xuyên xảy ra tình trạng đá rơi xuống đường và khu dân cư, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực này (tại Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với UBND thị xã Mường Lay tổ chức kiểm tra báo cáo Tổng cục ĐBVN, Bộ GTVT bố trí kinh phí sớm khắc  phục sự cố trên trước mùa mưa lũ năm 2017; nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện). Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

- Cử tri xã Lay Nưa tiếp tục kiến nghị

(112). Tuyến Tỉnh lộ 142 đoạn qua thị xã Mường Lay đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2013. Tuy nhiên, một số vị trí lắp đặt hệ thống cống, rãnh thoát nước chưa hợp lý (không có cống thoát tại vị trí khe chảy hoặc cống không đảm bảo tiêu thoát nước) dẫn tới khi mưa lũ đất, đá, rác thường xuyên tràn ra mặt đường ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân (nội dung này đã được Sở Giao thông Vận tải trả lời tại Công văn số 1435/SGTVT-BC ngày 19/8/2016, nhưng đến nay chưa thực hiện). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(113). Trong quá trình Ban QLDA các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh thực hiện việc hót sụt sạt đường tỉnh lộ 142 (khu vực Na Tung, xã Lay Nưa) đã để xảy ra hiện tượng bùn, đất vùi lấp ruộng của một số hộ dân (gồm các hộ: Lò Văn Phóng, Lò Văn Tấm, Lò Văn Phén, Lò Văn Phón). Do vậy, nhân dân không thể tiếp tục canh tác. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét hỗ trợ, đền bù hoặc có giải pháp khắc phục để nhân dân tiếp tục sản xuất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(114). Việc khắc phục tuyến kênh Na Tung A, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 1314/SGTVT-KT&QLGT ngày 02/8/2016, về việc đảm bảo ổn định nước tưới phục vụ sản xuất trong quá trình thi công công trình xử lý sụt sạt Tỉnh lộ 142 đoạn qua khu vực xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay. Tuy nhiên, đơn vị thi công công trình không hợp tác với xã Lay Nưa để khắc phục, hợp tác xã Ló Lé, xã Lay Nưa đã phải huy động xã viên chủ động khắc phục toàn bộ tuyến kênh bị ảnh hưởng (khối lượng nạo vét là 125,5m3). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công công trình hỗ trợ tiền công cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

6. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

- Cử tri xã Mường Nhé kiến nghị:

(115). Hiện nay người dân 3 điểm bản: Mường Nhé 1, Mường Nhé 2 và Nậm San 2; các bản: Nậm Pồ 1, 2, 3, 4 còn khoảng 70% hộ dân chưa được bố trí, chia đất sản xuất theo quy định của Đề án 79, dẫn đến xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai, phá rừng làm nương rẫy. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm chia đất sản xuất cho nhân dân ổn định cuộc sống. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(116). Theo Quyết định của Đề án 79, diện tích đất ở được giao là 400m2/hộ, nhưng thực tế hiện nay một số hộ dân tại bản Mường Nhé 2 chưa được nhận đủ diện tích đất ở theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư rà soát và cấp đủ diện tích đất ở cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

- Cử tri xã Pá Mỳ kiến nghị:

(117). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp rải nhựa tuyến đường giao thông từ xã Nậm Kè đến trung tâm xã Pá Mỳ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(118). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 79 tại Bản Huổi Lích 1 và tạo điều kiện cho các hộ dân tạm ứng tiền mua vật liệu để di chuyển về nơi ở mới.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(119). Cử tri xã Quảng Lâm kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Ban chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn vốn hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 130/QĐ-BCĐTB ngày 25/12/2015 của Ban chỉ đạo Tây Bắc về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ phục vụ an sinh xã hội cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo vùng cao, vùng Tây bắc. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

7. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

-  Cử tri xã Mường Nhà:

(120). Hiện nay, mức học phí quy định tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND, ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên của các cấp học cao so với điều kiện kinh tế của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, giảm mức học phí, tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc miền núi, vùng khó khăn được đến trường. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(121). Hiện có 3 hộ dân nằm ngoài danh sách đền bù của công trình thủy lợi Hồ Bản Ban, song diện tích đất lúa một vụ của 3 hộ dân này nằm trong hành lang bảo vệ công trình, vì vậy không được tiếp tục canh tác (hộ gia đình các ông: Lò Văn Sát 2.000m2; Lò Văn Thiên 1.800m2; Lò Văn Dương 500m2). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Điện Biên rà soát cụ thể và đề xuất phương án giải quyết.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(122). Trong quá trình thi công tuyến đường Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc, do Sư đoàn 326 Quân khu 2 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư đã làm hỏng đường lên trường Tiểu học Na Phay, làm lấp kênh thủy lợi tại bản Na Phay, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Sư đoàn 326, Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng bố trí vốn, sớm làm lại đường và kênh thủy lợi cho nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(123). Hiện nay, hệ thống si phông của thủy lợi Nậm Núa bị hỏng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp có biện pháp khắc phục. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(124). Cử tri xã Thanh Chăn: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xây dựng lại lan can 2 bên cầu tại bản Pa Lếch, tại đội 15 để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi tham gia giao thông; duy tu, bảo dưỡng Quốc lộ 12 đoạn qua ngã tư C4.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(125). Cử tri xã Thanh Nưa: Hiện nay, hệ thống cống dẫn nước thải sinh hoạt của Trung đoàn Cảnh sát cơ động chưa đảm bảo yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân quanh khu vực, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động có biện pháp xử lý, đảm bảo môi trường cho các hộ dân lân cận.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(126). Cử tri xã Hua Thanh: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn phải nghiêm túc thi hành nghiệp vụ theo quy định. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

-  Cử tri xã Núa Ngam:

(127). Hiện nay, Bản Na Sang 1 có 126 hộ dân là quá đông, khó khăn cho công tác quản lý…, xã đã làm tờ trình đề nghị chia tách gửi huyện, tỉnh nhưng không thấy trả lời, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xem xét cho chia tách làm 2 bản thuận tiện cho công tác quản lý. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(128). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, kiểm tra Dự án thủy điện tại Bản Na Sang 2, xã Núa Ngam đang trong quá trình khảo sát để xây dựng, tuy nhiên cử tri đề nghị xem xét nếu thực hiện công trình sẽ ảnh hưởng tới 20 ha diện tích đất trồng lúa của nhân dân dưới hạ lưu công trình.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(129). Trạm biến áp bản Pá Hẹ hiện nay đã quá tải, đề nghị khắc phục sửa chữa để đảm bảo nguồn điện ổn định cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

8. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

- Cử tri xã Rạng Đông:

(130). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu một số loại giống cây mới, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của địa phương (đất cao, có độ dốc lớn...) và có giá trị kinh tế cao; Có giải pháp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp (ngô) trên địa bàn, để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(131). Cử tri xã Ta Ma: Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai chính sách hỗ trợ, đầu tư nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

9. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(132). Cử tri xã Nậm Nèn kiến nghị: Trạm biến áp đặt tại địa phận bản Phiêng Đất A đã bị quá tải, nguồn điện yếu, không ổn định. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nâng cấp trạm biến áp để đảm bảo nguồn điện cho người dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

10. Các ý kiến khác

(133). Cử tri các huyện: Tuần Giáo, Mường Chà, Điện Biên, Mường Nhé tiếp tục kiến nghị, hiện nay còn một số bản chưa có điện sinh hoạt, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng sớm đầu tư đường điện lưới Quốc gia cho nhân dân phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(134). Cử tri xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa; xã Núa Ngam, huyện Điện Biên kiến nghị: Tại Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có chức danh Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp cho Chi hội trưởng người cao tuổi như các chức danh Trưởng các đoàn thể khác.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Đã giải quyết xong |

- kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5: Tổng số có 14 kiến nghị, (Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại kỳ 7, Báo cáo của trả lời của UBND tỉnh số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017.

- Báo cáo giám sát của TT HĐND tỉnh số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017.

- Nghị quyết kết quả giám sát của HĐND tỉnh số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

1. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

(135). Cử tri xã Keo Lôm: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo hướng bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy, Tuyên giáo là công chức để đảm bảo cho công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy cấp xã. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7).

2. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

- Cử tri xã Mường Phăng:

(136). Hiện nay tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã Mường Phăng đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là các cháu học sinh (năm học 2015 - 2016 có 06 cháu, năm học 2016 - 2017 có 07 cháu). Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng trên.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(137). Đoạn đường Quốc lộ 279 từ Chợ xã Nà Tấu vào khu di tích Mường Phăng không có biển chỉ dẫn, khó khăn cho khách du lịch khi vào thăm quan. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng lắp đặt biển chỉ dẫn để thuận tiện cho việc thăm quan, đi lại. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

3. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(138). Cử tri các bản Ma Thì Hồ 1, 2, Làng Dung phản ánh, tuyến đường từ trung tâm xã Ma Thì Hồ đi xã Huổi Lèng, Chà Tở được đầu tư từ năm 2009, nhưng đến nay đã xuống cấp, xe ô tô chỉ đi lại được trong mùa khô, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

4. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(139). Cử tri Tổ dân phố 13, phường Na Lay: Đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng sụt sạt tại Quốc lộ 12 (đoạn qua Bưu điện thị xã và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã), sớm có giải pháp kiên cố hóa ta luy dương tại vị trí này để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

5. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ

(140). Hiện nay, một số hộ dân nằm trong quy hoạch khuôn viên của Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh trên địa bàn tổ dân phố 13, phường Mường Thanh chưa được đền bù, giải tỏa di dời, ổn định cuộc sống. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ, các ngành có liên quan thực hiện đền bù, giải tỏa di dời các hộ dân nói trên để ổn định cuộc sống và đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự trong khu vực Tổ dân phố. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(141). Trong quá trình triển khai dự án LIA (WB) trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Mường Thanh gặp khó khăn do có liên quan đến một phần quy hoạch mở rộng dự án Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố, các ngành liên quan xem xét, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp tạo điều kiện để dự án LIA được triển khai, nhân dân tổ dân phố sớm có cơ sở hạ tầng điện chiếu sáng và rãnh thoát nước thải... (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(142). Trung tâm Văn hóa thanh, thiếu niên thuộc Tỉnh đoàn Điện Biên được triển khai xây dựng tại Tổ dân phố 2, phường Mường Thanh đã hơn 10 năm, đến nay chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện, sớm đưa vào sử dụng để thanh, thiếu niên có địa điểm hoạt động, vui chơi và tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(143). Trên địa bàn thành phố đang triển khai thi công dự án thu gom nước thải, nhà thầu đào đường lên để lắp đặt hệ thống ống thu gom nước thải, song việc lấp hoàn trả mặt bằng chưa đảm bảo chất lượng có nhiều đoạn mặt đường bị nứt, sụt lún gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo (Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên) chủ đầu tư dự án kiểm tra, yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục hoàn trả lại mặt đường đảm bảo chất lượng và mỹ quan đô thị.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(144). Đường lên khu Tượng đài Chiến thắng thuộc đồi D1 hiện nay nhỏ, hẹp, quanh co, nguy hiểm rất dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư, mở rộng con đường và cải tạo, nâng cấp các đường nhánh và cảnh quan xung quanh khu vực Tượng đài Chiến thắng để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến thăm quan.  (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(145). Hiện nay, chợ tạm Mường Thanh chật, hẹp không đáp ứng được nhu cầu giao thương buôn bán của nhân dân, đề nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng, mở rộng chợ Mường Thanh.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 7 | BC số 290/BC-UBND ngày 09/11/2017 | BC số 291/BC-HĐND ngày 03/12/2017 NQ số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Đã giải quyết xong |

(146). Dự án công viên cây xanh ven sông Nậm Rốm được triển khai đã lâu đến nay chưa hoàn thành. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn và chỉ đạo chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

6. Cử tri huyện Nậm Pồ

(147). Cử tri xã Chà Nưa: Ngày 28/12/1999, UBND huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu (cũ) có Quyết định giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp lâu dài cho Bản Cấu, xã Chà Nưa với tổng diện tích là 1.577,5 ha, trong đó đất có rừng là 1.366,3 ha, đất chưa có rừng 210,8 ha, theo hình thức giao cho các nhóm hộ gia đình quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 2013, UBND huyện Nậm Pồ ban hành Quyết định số 2096/QĐ-UBND, ngày 23/10/2013 về việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư Bản Cấu, xã Chà Nưa chỉ với diện tích là 399,26 ha. Như vậy số chênh lệch về diện tích rừng hiện có do Bản Cấu được giao quản lý, sử dụng so với diện tích rừng UBND huyện Nậm Pồ giao tại Quyết định số 2096/QĐ-UBND, ngày 23/10/2013 chêch lệch 969,04 ha. Cử tri Bản Cấu đã kiến nghị với UBND huyện Nậm Pồ giải quyết, nhưng chưa được xem xét. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nậm Pồ xem xét lại việc giao đất, giao rừng có sự chêch lệch nêu trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7)

(148). Cử tri Bản Chăn Nuôi, Đệ Tinh 1 và 2 xã Phìn Hồ: Năm 2010, UBND tỉnh giao cho Công ty Lâm Biên quản lý khu vực rừng đầu nguồn của các Bản Chăn Nuôi, Đệ Tinh 1 và 2. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Lâm Biên không quản lý, bảo vệ khu vực rừng đầu nguồn theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi lại số diện tích đã giao cho Công ty Lâm Biên quản lý và giao lại cho cộng đồng nhân dân các bản Bản Chăn Nuôi, Đệ Tinh 1 và 2 xã Phìn Hồ quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 7).

IV. KỲ THỨ 7

- Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7: Tổng số có 40 kiến nghị, (Báo cáo số 287/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018

- HĐND tỉnh giám sát: Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

Cử tri tổ dân phố 12, 17, 18, phường Him Lam: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m còn bất cập: (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(149). Giá đất, giá m2 xây dựng để thực hiện đền bù không phù hợp, nhiều hộ sau khi giải tỏa không đủ tiền để xây lại nhà mới, nhất là các hộ có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chỉ được hỗ trợ 15%, trong khi đó hộ phi nông nghiệp lại được hỗ trợ 30% là không hợp lý. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại các quy định trên cho phù hợp, đảm bảo công bằng giữa các hộ và đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân sau giải tỏa.

(150). Mức giá đền bù ao nuôi cá đối với các hộ đã xây dựng kè kiên cố 15.000/m2 là không phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét giải quyết cho phù hợp với thực tế.

(151).  Dự án xây dựng Trường Lương Thế Vinh còn 09 hộ chưa lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Do giá chi trả tiền đền bù năm 2016 thấp hơn giá đền bù năm 2013. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng mức giá đền bù như các dự án năm 2013 và sớm chi trả dứt điểm cho các hộ còn lại.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(152). Cử tri tổ dân phố 19, 20, 21, 22, phường Him Lam thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh giai đoạn 2002-2010 không nhất trí với nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại trang 18, 19 báo cáo số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 và đoạn 2, mục 2, trang 3, Công văn số 2167/UBND-TH ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh, về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV. Lý do: UBND tỉnh giao UBND thành phố căn cứ các quy định hiện hành để giải quyết việc cấp GCN QSD đất, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp theo quy định hiện hành là không phù hợp với quy định tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của dự án, hủy quyết định thu hồi đất để nhân dân được cấp GCN QSD đất, được sửa chữa nhà ở… theo kiến nghị tại mục 1.2 trang 2 Báo cáo số 41/BC-VHXH ngày 13/6/2017 của Ban VHXH - HĐND tỉnh. Trong trường hợp chưa bố trí được kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án, đề nghị đầu tư đường bê tông, hệ thống thoát nước và hỗ trợ cho nhân dân trong vùng quy hoạch bị ngập lụt.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri tổ dân phố 17, phường Him Lam:

(153). Tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 24/6/2003 của UBND tỉnh quy hoạch đường vành đai tại tổ dân phố 17, 18 phường Him Lam nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện. Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1492/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đa chức năng dọc trục đường 60m, thành phố Điện Biên Phủ nhưng chưa điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 24/6/2003. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định 891/QĐ-UBND để nhân dân được đảm bảo quyền và các lợi ích hợp pháp của công dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(154). Hiện tại bộ tăng âm loa đài phục vụ các hoạt động tại nghĩa trang liệt sỹ Him Lam bị hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ của các đoàn khách và nhân dân đến viếng. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay thế bộ tăng âm, loa đài mới phục vụ các đoàn khách và nhân dân đến viếng nghĩa trang liệt sỹ Him Lam. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

- Cử tri phường Thanh Bình:

(155). Văn bản số 918/SXD-TTra ngày 11/8/2017 của Sở xây dựng tỉnh Điện Biên về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV có nêu: dự án khu nhà ở phía Tây Nậm Rốm là dự án do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ môi trường tỉnh làm chủ đầu tư, dự án lấy 260m2 đất của Trường tiểu học Bế Văn Đàn và nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố 1, 2, 3. Cử tri phường không nhất trí và đề nghị UBND tỉnh xem xét không thu hồi 110m2 của nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố 1, 2, 3 và 150m2 của trường tiểu học Bế Văn Đàn vì hiện nay 3 tổ dân phố sử dụng chung 1 nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt, hội họp. Mặt khác, trường tiểu học Bế Văn Đàn có gần 1.000 học sinh, nếu thu hồi 150m2 sẽ không có lối thoát hiểm cho giáo viên và học sinh khi có hỏa hoạn hoặc ùn tắc giao thông khi tan trường. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(156). Hiện nay một số thanh gỗ lát sàn của cầu Mường Thanh bị gãy, mục gây nguy hiểm cho người qua lại, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Đã giải quyết xong |

(157). Cử tri các phường trên địa bàn thành phố: Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại cách tính giá nước sinh hoạt của nhân dân thành phố như hiện nay cao, chất lượng chưa tương xứng, đục, chưa thực sự đảm bảo cho người tiêu dùng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

2. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(158). Việc chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ (100.000 đồng/học sinh/tháng) chậm, đến nay học kỳ 2 của năm học 2016-2017 và các tháng đầu năm học 2017-2018 chưa được chi trả. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện việc chi trả cho học sinh đảm bảo thời gian theo quy định.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

3. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

(159). Hiện nay, Trường THCS Lao Xả Phình đã có bếp nấu ăn cho học sinh dân tộc bán trú, song chưa có nhà ăn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí xây dựng nhà ăn cho học sinh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

4. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(160). Từ năm học 2016-2017 đến nay, các cháu sinh viên đi học tại trường Đại học Y Thái Bình theo chế độ cử tuyển chưa được nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm chi trả chế độ các cháu theo quy định. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(161). Cử tri bản Gia Chứ, xã Leng Su Sìn và bản Tá Sú Lình, xã Sín Thầu: Đề nghị sớm cấp đất sản xuất cho các hộ gia đình theo Đề án 79 của Chính phủ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

5. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(162). Cử tri xã Noong Hẹt: Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 12 kéo dài, đoạn từ ngã ba chợ Bản Phủ vào đền Hoàng Công Chất: hơn 20 hộ dân tự ý đào rãnh thoát nước, làm hư hỏng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý, kiểm tra, xử phạt đối với những hộ dân vi phạm. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(163). Việc hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai (thí điểm tại huyện Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay) gây khó khăn cho UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo các đầu việc liên quan trực tiếp đến giải phóng mặt bằng và khó khăn cho nhân dân khi đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc đăng ký quyền sử dụng đất, vì hiện nay cán bộ tổ chức này trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường. Đề nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết, khắc phục tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(164). Cử tri xã Thanh Xương: Chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên (theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh Điện Biên) còn hạn chế nhất định, giống lúa được hỗ trợ không đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế không cao. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, thay đổi nội dung hỗ trợ và cách thức hỗ trợ giống cây sang hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả hơn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(165). Hiện tại, xã Thanh Xương mới có 02/42 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sớm cấp kinh phí để hỗ trợ các đối tượng còn lại theo quy định.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(166). Quốc lộ 279, đoạn qua C17, Bom La, Bản Ten luôn có số lượng phương tiện tham giao thông lớn, tuy nhiên có rất nhiều xe trọng tải lớn dừng, đỗ không đúng quy định, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh sớm có các biện pháp giải quyết và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(167). Cử tri xã Noong Luống không nhất trí nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Sở Công thương tại Báo cáo trả lời số 32/BC-SCT ngày 08/01/2016. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương tiếp tục làm việc với Công ty Điện lực I xác nhận hồ sơ lưu về công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến lưới điện từ xã Noong Luống đi xã Pa Thơm để có cơ sở xem xét bồi thường cho các hộ dân có đất, tài sản trên đất bị thu hồi chưa được bồi thường.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(168). Hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu khu bản Nôm xuống Trạm bơm Nậm Thanh, khu Huổi Nôm đến khu Năm Tấn đã xuống cấp; Trạm bơm Nậm Thanh đã bị hư hỏng không hoạt động, ảnh hưởng đến việc sản xuất hơn 10 ha diện tích lúa nước của nhân dân; kênh mương dẫn nước tưới tiêu từ Trạm bơm Nậm Thanh đến đội 5 bị rò rỉ, một lượng nước lớn chảy tràn ra đường, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, trong khi đó nhiều diện tích ruộng không đủ nước tưới, bị khô hạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Thủy nông quan tâm xây dựng và sửa chữa các công trình nêu trên, đồng thời xây dựng mương dẫn nước từ hồ bản Nôm xuống khu C8 (giáp đội 21, xã Noong Luống) để phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu lũ cho suối Huổi Sen khi mùa mưa đến.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

6.  Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị:

(169). Cử tri xã Na Cô Sa kiến nghị: Doanh nghiệp Quang Hà mở đường lên mốc 33 vào sát nhà ông Giàng A Phình, gây nguy cơ nhà bị sạt lở, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, bổ sung hộ gia đình ông Phình vào diện đền bù, giải tỏa để đảm bảo an toàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(170). Cử tri bản Huổi Thủng 1: Đề nghị tỉnh xem xét cho các hộ dân theo đạo Công giáo tại bản Huổi Thủng 1 được thành lập Giáo xứ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(171). Cử tri xã Nà Hỳ kiến nghị: Doanh nghiệp Đức Đoàn khi thi công tuyến đường Nà Hỳ - Nà Bủng làm hỏng 2,3 km đường nước sinh hoạt tại bản Sín Chải và làm dở dang rãnh thoát nước khu vực Trung tâm xã Nà Hỳ đã gần 2 năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân và ô nhiễm môi trường do không thoát được nước thải, nước mưa, xã đã kiến nghị nhiều lần nhưng không sửa chữa, khắc phục. Đề nghị Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục làm lại đường nước sinh hoạt và thi công dứt điểm đoạn đường và đoạn rãnh thoát nước tại trung tâm xã. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(172). Lưới điện trung tâm xã Nà Hỳ không ổn định, thường xuyên mất điện liên tục do nhảy biến áp, gây cháy, hỏng các thiết bị sinh hoạt của người dân. Đề nghị Sở Công thương, Công ty Điện lực Điện Biên sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(173). Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị: Huyện Nậm Pồ đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đề nghị tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để khởi công dự án san ủi mặt bằng, cấp đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực Trung tâm huyện ổn định cuộc sống và công tác.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Đã giải quyết xong |

(174). Đề nghị sớm đầu tư rải nhựa tuyến đường từ ngã ba Nà Hỳ - Trung tâm huyện để nhân dân đi lại thuận lợi, hiện tại mùa mưa rất lầy lội, mùa khô rất bụi, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(175). Đề nghị xem xét lại việc cắt 30% phụ cấp biên giới của cán bộ, công chức, viên chức Trạm thú y và trạm bảo vệ thực vật theo văn bản số 4563/UBND-NC ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về việc chế độ phụ cấp khu vực và khu vực đặc biệt (trong khi đó cán bộ, công chức, viên chức Hạt kiểm lâm huyện vẫn được hưởng 30% phụ cấp đặc biệt). (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(176). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giao đất nông nghiệp cho nhân dân ở khu vực tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn; đối với các hộ chưa được giao đủ theo hạn mức (2 ha), đề nghị xem xét hỗ trợ bằng tiền.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(177). Đề nghị UBND tỉnh triển khai xâsy dựng nhà máy cấp nước tại trung tâm huyện Nậm Pồ vào năm 2018 và xem xét bổ sung dự án cấp nước cho khu vực Trung tâm xã Nà Hỳ vì đây là khu vực đông dân cư.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Đã giải quyết xong |

7. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

(178). Hiện nay việc thu gom rác, xử lý rác thải tại các khu dân cư chưa được quan tâm, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Đề nghị Công ty Môi trường - Đô thị bổ sung thêm thùng chứa rác ở các khu dân cư và công nhân vệ sinh môi trường để thu gom rác, tập kết rác đúng nơi quy định và xử lý rác đúng quy trình. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(179). Hiện nay, việc chi trả mức thù lao 100.000đ/tháng/người cho cộng tác viên dân số theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT, ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế là quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét, nâng mức thù lao đối với cộng tác viên dân số bằng 0,3 mức lương cơ sở (ngang bằng với mức chi cho Cô đỡ thôn bản) và thực hiện chi trả kịp thời thù lao cho cộng tác viên dân số địa bàn tỉnh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(180). Hiện nay, việc xử lý rác thải y tế của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo còn bất cập, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân vùng lân cận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế có giải pháp khắc phục tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(181). Đoạn đường từ cây xăng về ngã ba Tuần Giáo chưa có biển báo và gờ giảm tốc, rất nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải đặt biển hạn chế tốc độ và gờ giảm tốc nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Đã giải quyết xong |

(182). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét, sớm phê duyệt dự án Nước khoáng nóng Bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

8. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(183). Trường THCS Lay Nưa có 57/254 học sinh dân tộc Mông thuộc ba bản vùng cao của xã Lay Nưa đang học tập, ăn, ở bán trú tại nhà trường. Theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT, ngày 02/8/2010 và Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ GD - ĐT với số lượng 57 học sinh là không đủ điều kiện để thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú, nhưng hiện tại nhà trường đang thực hiện công tác quản lý, nuôi dưỡng học sinh bán trú mà không được hưởng các chế độ chính sách khi thực hiện công tác này. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét có chính sách hỗ trợ đặc thù để khích lệ, động viên cán bộ, giáo viên, nhà trường. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

9. Cử huyện Điện Biên Đông kiến nghị

(184). Cử tri xã Pu Nhi: Hiện nay ruộng của bản Nậm Ngám A, B, C và bản Phiêng Ngám không đủ nước cho nhân dân sản xuất lúa, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thay lại Van ống nước của Công trình Hồ chứa nước Nậm Ngám bằng Van to hơn để tăng lượng nước tưới và mở rộng thêm diện tích khai hoang cho 4 bản trên nhằm đảm bảo cho nhân dân yên tâm sản xuất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(185). Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trích từ tuyến ống dẫn nước Hồ Nậm Ngám để đưa nước về cấp cho khu Mạ Xa (dự kiến khai hoang khoảng 30 ha) để nhân dân canh tác, sản xuất nông nghiệp. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(186). Ngày 29/01/2009, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Ban quản lý chuyên ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn để xây dựng công trình Hồ chứa nước Nậm Ngám xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông và Trụ sở Bưu điện văn hóa xã phải di chuyển đến khu tái định cư mới và Bưu điện tỉnh đã nhận tiền đền bù từ dự án, từ đó đến nay xã chưa được đầu tư xây dựng lại Trụ sở Bưu điện văn hóa để hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bưu Điện tỉnh Điện Biên sớm đầu tư xây dựng mới trụ sở Bưu điện văn hóa cho xã nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời thông tin liên lạc cho nhân dân địa phương và đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

10. Các ý kiến khác

(187). Cử tri xã Xuân Lao huyện Mường Ảng và xã Tìa Dình huyện Điện Biên Đông: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa nhân dân huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo; huyện Điện Biên Đông và các xã thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(188). Thôn Chẻo Chử Phình (37 hộ), Cáng Phình (77 hộ), xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa; bản Tá Sú Lình, xã Sín Thầu, bản Gia Chứ, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé và trên 30% số bản, trên 40% dân số huyện Nậm Pồ chưa được sử dụng điện. Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên và Sở Công thương xem xét, sớm đầu tư đường điện lưới Quốc gia cho khu vực này.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7: Tổng số có 15 ý kiến, (Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 22/01/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).

Trả lời tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 140/BC-UBND ngày25/5/2018

- HĐND tỉnh giám sát: Nnghị quyết số 84/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018

1. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

(189). Cử tri xã Nậm Tin, xã Nà Khoa: Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp, chỉ đạoo UBND huyện Nậm Pồ và các cơ quan chức năng thanh toán số tiền còn lại cho Công ty TNHH Thái Huy đã cung cấp máy móc, nông cụ cho nhân dân 14 xã thuộc huyện Nậm Pồ theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(190). Cử tri xã Nậm Tin: Trung tâm y tế xã được đầu tư xây dựng, đã khánh thành đưa vào sử dụng. Nhưng hiện nay, chưa có Bác sỹ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm. Đề nghị Sở Y tế sớm bổ trí Bác sỹ cho Trung tâm y tế xã Nậm Tin để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

2. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị - Cử tri xã Sín Chải:

(191).  Hiện nay, tuyến đường từ Trung tâm huyện đến trung tâm xã Sín Chải dã xuống cấp, hư hỏng do lưu lượng xe trọng tải lớn nhiều. Đề nghị Sở Giao thông vận tải công bố tài trọng, khô giới hạn và có chế tài xử lý đối với xe vi phạm trên tuyên đường này để hạn chế tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

# (192).  Hiện nay những nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa như: khèn, sáo, tính tẫu ,.. và các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc vùng cao nói chung và dân tộc Mông nói riêng đang dần bị mai một. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, sớm triển khai các giải pháp, nhằm bảo tồn, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(193). Cử tri xã Tã Si Thàng: Điểm b, khoản 2, Điều 17, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định: “đối với cơ sở giáo dục sẽ được trích để lại số tiển gồm 2 khoản: băng 7% tổng tỉ quỹ BHYT tỉnh trên tổng số học sinh đang theo học tại cơ sở giáo dục có tham gia BHYT và 1% tổng số tiền đóng BHYT hằng tháng của cơ sở đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội vào tháng đầu của năm học hoặc khóa học, tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chuyên số tiền theo quy đị các cơ sở giáo dục để chăm sóc sức khỏe ban đầu". Nhưng hiện nay một số cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện chưa được hưởng chính sách này, để nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời làm rõ ý kiến trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

3. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(194). Khu vực gần đầu cầu Chị Luông (thuộc Tổ dân phố 5, phường Na Lay) năm trên Tỉnh lộ 142, do cửa thì hệ thống thoát nước cao hơn so với mặt đường, vì vậy, vào mùa mưa có rất nhiều bùn, đất bị ứ đọng ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân, đã có nhiều phương tiện gặp tai nạn khi đi qua khu vực này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sở xem xét, có biện pháp xử lý để khắc phục tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

4. Cử tri huyện Điện Biên Đồng kiến nghị

- Cử tri xã Na Son:

(195).  Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thị trấn huyện Điện Biên Đồng đến xã Na Son để thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông, góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trên địa bàn, giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(196). Hiện nay, nhà đầu tư đang chuẩn bị triển khai thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp Trạm thủy điện Na Son, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xem xét mức giá đền bù về: đất, tài sản, hoa màu của người dân cho phù hợp, tránh thiệt thòi cho người dân có đất bị thu hồi; đồng thời có cam kết giữa Nhà đầu tư với chính quyền địa phương và người dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân địa phương. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

# (197). Cử tri xã Luân Giỏi: Đề nghị tinh giao thêm chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự đối với công dân nhập ngũ là nữ giới. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

5. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

- Cử tri xã Na Ư

# (198). Hiện nay, Công ty TNHH Hoàng Anh và Nhà máy xi măng Điện Biên khai thác đá, sỏi trên địa bàn xã gây bụi, ốn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân Bản Na Láy, bản Ka Hau; đặc biệt đối với những diện tích ruộng gần mỏ khai thác, đả, sỏi rơi làm ảnh hưởng tới việc sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử phạt đối với những hành vi cố tình vi phạm gây ô nhiễm môi trường, chỉ đạo các doanh nghiệp bổ trị thời gian khai thác hợp lý để không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(199). Hiện nay, tình trạng một số hộ dân không muốn thoát nghèo khá phổ biến, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang:

(200). Hiện nay, Trạm Kiểm soát liên hợp đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục công trình không thể tiếp tục sử dụng, nhiều hạng mục thiều so với nhu cầu. Để nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

# (201). Theo phản ánh của cử tri, hiện nay, các doanh nghiệp, thương lái Điện Biên vận chuyển hàng hóa sang các tỉnh Phong Sa Lỳ, U Đôn Xay, Luông Pha Băng Nước CHDCND Lào bản bị thu thuế cao hơn so với quy định và bị đánh lần (cùng một lô hàng nhưng qua tỉnh nào cũng bị đánh thuế); do đó đã hạn chế việc giao thương, trao đổi hàng hóa, kìm hãm sự phát triển kinh tế của đôi bên. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét, có ý kiến với các tỉnh nước bạn Lào, ban hành quy chế phối hợp để khắc phục tình trạng trên.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Nà Tấu:

(202). Hiện nay, có 10 hộ dân đang sinh sống gần trại giam Nà Tấu có đường điện đi qua nhưng chưa được sử dụng điện. Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên quan tâm, xem xét đầu tư đường điện cho các hộ dân nói trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(203). Theo phản ánh của cử tri, Trại giam Nà Tấu đổ đất, kẻo đường điện làm hỏng luong và 500m ống dẫn nước tưới tiêu của dân nhưng không sửa chữa khắc phục hoàn trả; Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Tổng cục 8 - Bộ Công an chỉ đạo Trại giam Nà Tấu sớm khắc phục hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại cho nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 8 | BC số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 | NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

V. KỲ THỨ 8

- Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8: Tổng số có 54 kiến nghị, (Báo cáo số 145/BC-HĐND ngày 12/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018.

- HĐND tỉnh giám sát: Báo cáo số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018; Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018.

Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng

- Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- Cử tri phường Nam Thanh:

(204). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư thi công tuyến đường cầu C4 trên địa phận tổ dân phố 11 phường Nam Thanh bố trí hệ thống đèn điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(205). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức thu gom nước thải đến tất cả các hộ dân trên địa bàn, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(206). Đề nghị tỉnh cần có giải pháp hiệu quả hơn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được đào tạo, tránh lãng phí. Hiện nay, nhiều cháu học xong Đại học, tốt nghiệp loại giỏi không trở về địa phương công tác. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

- Cử tri tổ dân 16, phường Thanh Bình:

(207). Mức phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm ở Tổ dân phố theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh Điện Biên hiện nay chỉ được hưởng mức 20% là thấp, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét nâng mức phụ cấp lên 100%. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(208). Cử tri tổ dân phố 1, 2, 3 phường Thanh Bình: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất của Nhà văn hóa Tổ dân phố 3, phường Thanh Bình để thực hiện dự án khu nhà ở phía Tây Nậm Rốm và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kè trả lại mặt bằng sân bê tông của nhà Nhà văn hóa Tổ dân phố 3, tránh để kéo dài, nhân dân bức xúc.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri phường Thanh Bình:

(209). Hiện nay, tỉnh đã quy hoạch bến xe khách ở vị trí mới; khi tiến hành di chuyển bến xe khách của tỉnh, đề nghị bố trí diện tích đất tại bến xe khách cũ để làm nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các cháu thanh, thiếu nhi. Vì hiện nay, các cháu thanh, thiếu nhi thiếu chỗ vui chơi, tập luyện thể thao. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(210). Khu đất đối diện UBND phường Thanh Bình (nằm trên địa bàn phường Thanh Trường) được tỉnh quy hoạch làm bãi đỗ xe tĩnh, đề nghị UBND tỉnh cho cử tri biết đã giao cho doanh nghiệp nào thuê sử dụng? hiện nay, doanh nghiệp này lại cho các doanh nghiệp khác thuê lại và xây dựng nhà, chiều cao không đảm bảo theo quy định của tĩnh không sân bay; đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét việc sử dụng đất tại khu vực này.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri phường Thanh Trường:

(211). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn phường, như: dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; dự án công viên cây xanh; dự án đô thị Nam Thanh Trường... để nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Hiện nay nhà ở của một số hộ dân bị dột nát không được sửa chữa, xây mới ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực dự án. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(212). Đề nghị UBND tỉnh trả lời cho cử tri được biết khi triển khai dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được bố trí tái định cư ở đâu? (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(213). Cử tri bản Noong Bua và tổ dân phố 2, phường Noong Bua: Khu vực tổ dân phố 2 và bản Noong Bua nằm trong vùng quy hoạch trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh đã lâu chưa triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh cho biết dự án bao giờ thực hiện? Nhân dân rất bức xúc do nằm trong vùng quy hoạch nên bị hạn chế nhiều quyền lợi như: không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được chia tách đất cho con, cháu đã đến tuổi trưởng thành, xin giấy phép xây dựng nhà ở chỉ được cấp tạm và phải cam kết khi giải tỏa không được đền bù…

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(214). Cử tri bản Nà Lơi, xã Thanh Minh tiếp tục kiến nghị: Đường dây tải điện 35KV (dây trần) sau nhà văn hóa của bản rất thấp, đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên triển khai nối cao cột điện để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(215). Cử tri Tổ dân phố 16, phường Nam Thanh đề nghị Công ty điện lực tỉnh xem xét lắp đặt đường dây tải điện 3 pha và bố trí thêm 8 cột điện khu vực tổ dân phố 16 để phục vụ nhân dân sản xuất, sinh hoạt.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri các phường Mường Thanh, Nam Thanh, Thanh Bình:

(216). Từ tháng 8 năm 2017 đến nay, Công ty Cổ phần xây dựng cấp nước Điện Biên đã thu phí nước thải (phí môi trường) bằng 10% giá trị của 1m3 nước sạch (qua hóa đơn nước sinh hoạt). Đề nghị UBND tỉnh cho biết việc thu phí này đúng hay sai, phải chăng việc thu phí này là thu phí chồng phí vì nhân dân đã nộp phí vệ sinh môi trường? (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(217). Cử tri tổ dân phố 10, 12, phường Thanh Bình, phường Nam Thanh: Dự án kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm đoạn qua phường Thanh Bình kéo dài đã nhiều năm; hai bờ sông Nậm Rốm, mùa mưa lũ bị sạt lở rất nhiều, đặc biệt là địa phận phường Nam Thanh, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án để chống sạt lở bảo đảm sản xuất và đời sống của Nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(218). Cử tri tổ dân 16, phường Thanh Bình: Việc chi trả chế độ an dưỡng của gia đình chính sách còn bất cập chưa phù hợp, cụ thể: nếu đi an dưỡng tập trung thì được chi trả 2,5 triệu đồng/người, nhưng đăng ký an dưỡng tại nhà thì chỉ được chi trả 50% mức đi an dưỡng tập trung. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải thích rõ cho cử tri được biết về sự chênh lệch giữa 2 mức chi, 50% số kinh phí còn lại không chi cho đối tượng chính sách an dưỡng tại nhà được sử dụng thế nào? (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(219). Cử tri tổ dân phố 15, phường Him Lam: Nhà thi đấu đa năng của tỉnh chưa được quản lý hiệu quả, có hạng mục đã xuống cấp, nhiều nắp cống thoát nước bị vỡ, nhiều người vứt rác xuống gây tắc, cỏ mọc um tùm không được dọn dẹp, thu gom gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo kiểm tra xử lý tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(220). Cử tri phường Nam Thanh: Theo phản ánh của cử tri, một số bệnh nhân khi vào viện dù tình trạng rất nguy kịch, nhưng không được chuyển tuyến kịp thời gây nguy hiểm đến tính mạng. Đề nghị Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các bệnh viện xem xét sớm khắc phục tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

- Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

- Cử tri xã Nậm Nèn:

(221). Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng có ý kiến chỉ đạo giải quyết việc vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ của các hộ dân trên địa bàn xã Nậm Nèn thuộc Quốc lộ 6 huyện Mường Chà tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(222). Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên xem xét nối cột hạ thế, kéo đường dây điện từ bản Phiêng Đất A sang bản mới Phiêng Đất B có chiều dài khoảng trên 1km cho cụm dân cư (14 hộ) do giãn dân ra nơi ở mới.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(223). Cử tri xã Huổi Mí: việc hỗ trợ giống cây trồng cho các hộ dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Điện Biên là cần thiết. Tuy nhiên, việc hỗ trợ chưa đúng với nhu cầu người dân như: đa số người dân ở xã Huổi Mí có diện tích đất lúa nương là chủ yếu, diện tích lúa nước rất ít, trong khi đó hỗ trợ giống cho hộ dân lại là giống lúa ruộng (IR64, Khang dân), vì vậy việc hỗ trợ chưa hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân đúng nhu cầu, hiệu quả.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(224). Cử tri xã Pa Ham: Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét chỉ đạo giải quyết về việc: rừng chẩu bản Phong Châu được trồng từ năm 1990 với diện tích 23,5 ha, đến nay không hiệu quả, hiện nay nhiều cây đã già cỗi, chết khô, đề nghị chuyển đổi sang cây trồng khác mà vẫn đảm bảo môi trường rừng và tăng thu nhập cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

- Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

- Cử tri thị trấn Tủa Chùa:

(225). Hiện nay nguồn nước sinh hoạt của huyện rất đục, khu vực đầu nguồn dẫn nước không đảm bảo an toàn vệ sinh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa có giải pháp khắc phục đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(226). Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn quản lý Quỹ chăm sóc người cao tuổi theo Quyết định số 47/2006/QĐ-BTC ngày 13/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ chăm sóc người cao tuổi để phát huy vai trò người cao tuổi tại các đơn vị hành chính cấp xã. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(227). Cử tri Phòng khám đa khoa Tả Sìn Thàng: Thực hiện hướng dẫn theo nội dung công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018 của Bộ Y tế về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực, từ ngày 31/01/2018 Phòng khám đa khoa Tả Sìn Thàng phải chấm dứt việc điều trị nội trú cho bệnh nhân, vì vậy gây khó khăn cho nhân dân quanh khu vực trong việc điều trị nội trú vì địa bàn các xã cách xa Trung tâm Y tế huyện, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, bão. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp và thẩm định phê duyệt Phòng khám đa khoa Tả Sìn Thàng, thành đơn nguyên điều trị nội trú của Trung tâm Y tế, để tạo điều kiện trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân của các xã Tả Sìn Thàng, Tả Phình, Sín Chải, Lao Xả Phình của huyện Tủa Chùa. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

4. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(228). Cử tri các bản Cây Sổ, Vang Hồ, Huổi Cấu xã Nậm Vì; bản Huổi Sái Lương, Tàng Phon, Dền Thàng xã Quảng Lâm; bản Hua Sin 2, bản Si Ma 2 xã Chung Chải: đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kéo đường điện, hạ thế điện lưới quốc gia cho nhân dân sử dụng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Chung Chải:

(229). Đề nghị hỗ trợ đền bù diện tích đất bị ảnh hưởng do chôn cột điện năm 2017 của hộ gia đình ông Kiên Mạ Kiên bản Đoàn Kết, xã Chung Chải huyện Mường Nhé. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(230). Bản Hua sin 2, xã Chung Chải được thành lập theo Đề án 79, hiện nay chưa được đầu tư đường nước sạch. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(231). Đề nghị xem xét lại diện tích và tiền đền bù không đúng cho các hộ có diện tích đất bị thu hồi để sắp xếp ổn định dân cư cho bản Hua Sin 1, 2 theo đề án 79 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(232). Cử tri bản Sen Thượng, xã Sen Thượng: đề nghị tỉnh đầu tư làm cầu bê tông qua ngã ba suối dưới bản Sen Thượng, đường trục chính đi vào đồn Biên phòng Sen thượng và bản Tả Long San để nhân dân đi lại thuận lợi. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(233). Cử tri bản Huổi Ban xã Mường Nhé: điểm trường của bản đã xây dựng xong (thuộc Đề án 79 của Chính phủ) nhưng không được bàn giao và đưa vào sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân và sớm triển khai bàn giao đưa vào sử dụng, tránh lãng phí. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(234). Cử tri bản Huổi Lắp xã Quảng Lâm: đề nghị sớm chi trả tiền hỗ trợ đền bù GPMB cho 02 hộ gia đình ông Giàng Seo Bằng và ông Giàng A Dùng có diện tích đất đã bị thu hồi để bố trí đất ở cho Bản Huổi Lắp thuộc Đề án 79/CP.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(235). Cử tri bản Vang Hồ, Huổi Lúm, Huổi Cấu xã Nậm Vì: đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm phân rõ ranh giới 3 loại rừng của 3 bản để nhân dân bảo vệ được tốt hơn, tránh tình trạng lấn chiếm gây mất đoàn kết giữa nhân dân các bản. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(236). Cử tri bản Chiếu Sừng, xã Sen Thượng: đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ tiền cho 03 hộ bổ sung giãn cư từ bản Sen Thượng và bản Tả Ló San vào bản Chiếu Sừng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

5.  Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(237). Cử tri xã Pom Lót:  Hiện nay, trên Quốc lộ 279, đoạn từ chợ Bản Phủ đến Pom Lót đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Có 02 cống thoát nước qua đường bị tắc, nước không lưu thông được (01 cống tại Bản Pa Có giáp ranh với bản Pắc Nậm, 01 cống tại khu vực chợ Pom Lót). Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty Quản lý đường bộ 226 có giải pháp sửa chữa khắc phục tình trạng trên.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Thanh Hưng:

(238). Hiện nay, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; một số bể chứa đã đầy chưa được xử lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc vận chuyển, xử lý bao bì thuốc BVTV nêu trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(239). Đoạn đường từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động đến Đội 19, xã Thanh Hưng đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục tạm thời đoạn đường trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(240). Tuyến đường vành đai phía Tây sẽ tiếp tục được thi công trong giai đoạn sau năm 2020. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh thông báo tình trạng phân bổ vốn thực hiện tuyến đường này để nhân dân được biết yên tâm sinh hoạt, sản xuất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(241). Cử tri xã Nà Nhạn: Đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho các xã đang phấn đấu đạt các tiêu chí Nông thôn mới để được công nhận xã Nông thôn mới theo kế hoạch đã phê duyệt. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(242). Cử tri xã Noong Luống kiến nghị: Hiện nay, hằng ngày một lượng lớn rác thải sinh hoạt (rác thải rắn) từ khu Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ đều xuôi theo dòng kênh hữu, chảy qua địa bàn các xã Thanh Nưa, Thanh Hưng, Thanh Chăn… đổ dồn về ứ đọng tại Hồ Co Lôm, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn xã. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng có giải pháp cụ thể, giải quyết dứt điểm tình trạng trên để đảm bảo mỹ quan và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

6.  Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

- Cử tri xã Pú Nhung:

(243). Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh Điện Biên V/v giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó quy định mức phụ cấp cho lực lượng công an viên cấp xã, đây là lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc với tội phạm, nhiệm vụ rất nguy hiểm và nặng nề; tuy nhiên, mức phụ cấp quy định quá thấp, chưa phù hợp, chưa tương xứng với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy định cho phù hợp. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(244). Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời rõ lý do tại sao một số trường hợp tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng chứng nhận Huân chương kháng chiến hạng 3 theo Quyết định số 98/QĐ-TTg ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không được cấp cuống Huân (huy) chương kèm theo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(245). Cử tri xã Quài Nưa kiến nghị: Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND, ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên không quy định chế độ cho Đại hội thể dục thể thao cấp xã và chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên cấp xã, phường, thị trấn tham gia tập trung luyện tập và tập trung thi đấu từ vòng huyện đến vòng tỉnh hiện nay là quá thấp. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét quy định chế độ chi cho Đại hội thể dục thể thao cấp xã và nâng mức chi cho vận động viên thể dục thể thao cấp xã cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt phí thực tế hiện nay. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

7.  Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

- Cử tri phường Na Lay:

(246). Để tạo điều kiện cho Nhân dân phường Na Lay canh tác trên đất bán ngập, đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục cho đổ đất, san gạt tạo mặt bằng phần diện tích đất bán ngập của Bản Nghé Toong và bản Hốc phường Na Lay như phần diện tích đất ruộng bán ngập đã hoàn thành.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(247). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện việc cắm mốc hành lang giao thông Tỉnh lộ 142 (đoạn qua khu vực thị xã Mường Lay) để tạo điều kiện trong công tác phối hợp quản lý hành lang giao thông đường bộ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(248). Hiện nay, Quốc lộ 12 (đoạn đường qua trung tâm xã Lay Nưa) mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; trong khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm duy tu, sửa chữa định kỳ và sớm đầu tư nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn Mường Lay - Mường Chà.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

8. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

(249). Cử tri xã Keo Lôm: hiện nay số hộ sử dụng điện tại bản Trung Sua tăng lên gấp nhiều lần và nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân lớn, dẫn đến Trạm biến áp bị quá tải, cháy nổ nhiều lần, gây nguy hiểm cho các hộ ở xung quanh Trạm. Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên xem xét nâng công suất Trạm biến áp bản Trung Sua lên hoặc lắp đặt thêm Trạm biến áp mới cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

- Cử tri xã Mường Luân:

(250). Hiện nay do đang thi công các công trình thủy điện trên địa bàn, nhiều xe chở quá trọng tải lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 12 đoạn qua địa bàn xã Mường Luân, làm hư hỏng đường giao thông, sụt, lún các cống rãnh, hư hỏng cống dẫn nước vào ruộng của nhân dân bản Pá Vạt, gây ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân trên địa bàn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(251). Những năm qua, tình trạng người dân trên địa bàn xã sử dụng tùy tiện các loại thuốc bảo vệ thực vật trên các khu vực nương rẫy, ruộng đầu nguồn nước đã ngấm xuống đất làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương có giải pháp quản lý, sử dụng để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, sức khỏe cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

9.  Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

(252). Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Ảng có một số công trình nước sinh hoạt tự chảy, do nhà nước đầu tư xây dựng, dẫn nước đến từng hộ; huyện đã chỉ đạo các xã, thôn, bản thành lập tổ tự quản, điều tiết nước. Tuy nhiên, đến nay một số công trình đã xuống cấp không có kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ cho tổ điều tiết nước. Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT, ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đề nghị UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy định giá nước đối với các công trình cấp nước tự chảy để huyện có cơ sở triển khai thực hiện. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

II. Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương

# (253). Cử tri phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ đề nghị tỉnh kiến nghị Quốc hội: Đất ở các khu kinh tế đặc biệt có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, đề nghị không cho người nước ngoài thuê. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

- Cử tri tổ dân 16, phường Thanh Bình kiến nghị:

(254). Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền có chế độ ưu đãi cho các đối tượng được tặng Huân, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang thời điểm trước năm 1975 (thời điểm sau 1975 đã được nhà nước giải quyết chế độ). (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(255). Hiện nay, việc chi trả chế độ cho bệnh binh đang được thực hiện “cào bằng” đối với các đối tượng có quân hàm khác nhau; như vậy là chưa đảm bảo công bằng. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện chi trả theo quân hàm để đảm bảo công bằng, phù hợp với quá trình phấn đấu, cống hiến cho Tổ quốc của các bệnh binh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(256). Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ có chính sách bồi thường khi thu hồi đất của dân sở tại giao cho các hộ dân tái định cư mẫu Nậm Chim, Si Pa Phìn thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

(257). Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị: Hiện nay mức trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 500.000đ/năm là quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sỹ lên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 8).

- kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8: Tổng số có 21 kiến nghị, (Báo cáo số 183/BC-HĐND ngày 16/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018.

- HĐND tỉnh giám sát: Báo cáo số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018; Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018.

KIẾN NGHỊ VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

- Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

(258). Cử tri xã Tà Lèng: Năm 2013, Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên khai thác đá thuộc địa phận xã Pá Khoang, huyện Điện Biên; khi thi công do không đào xúc và vận chuyển lớp đất, sỏi tạp trên mặt đồi chuyển đến nơi quy định mà lại san gạt thẳng xuống phía dưới, dẫn đến khi mưa lũ, đá, cát, sỏi tràn vào 1,12ha đất ruộng, bãi màu của 05 hộ dân bản Nà Nghè, xã Tà Lèng. Do đó, từ năm 2014 đến nay, các hộ dân không thể sản xuất trên diện tích đất trên được làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên có giải pháp khôi phục diện tích đất ruộng, bãi màu đã bị đất đá vùi lấp của nhân dân và có phương án hỗ trợ thiệt hại cho 05 hộ dân bản Nà Nghè, xã Tà Lèng bị ảnh hưởng do việc khai thác đá gây ra. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

- Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(259). Cử tri xã Sa Lông: Công trình thủy lợi bản Chiêu Ly, xã Sa Lông, huyện Mường Chà được đầu tư xây dựng từ năm 2004 (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư), đến nay tuyến kênh đã hư hỏng nhưng chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sớm đầu tư hoàn thiện và tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

- Cử tri xã Huổi Só:

# (260). Theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sạt lún, trượt lở Khu vực Trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã xác định: Khu Trung tâm hành chính xã Huổi Só luôn tiềm ẩn những nguy hiểm do thiên tai gây ra. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm kiến nghị với Chính Phủ sớm bố trí nguồn vốn để di chuyển Khu trung tâm hành chính xã Huổi Só và một số hộ dân, lớp học Mầm non quanh khu vực đến vị trí mới đảm bảo an toàn, tránh những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Tủa Chùa có giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tại khu vực này, nhất là vào mùa mưa lũ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(261).  Hang động Pê Răng Ky, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia theo Quyết định số 5378/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017. Để gìn giữ và phát huy các giá trị của di tích, phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, thu hút du khách tham quan khám phá, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư rải nhựa tuyến đường giao thông đến trung tâm xã Huổi Só và các công trình phụ trợ cho khu di tích, nhằm khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(262). Cử tri bản Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé: đề nghị tỉnh đầu tư làm cầu bê tông qua ngã ba suối dưới bản Sen Thượng, đường trục chính đi vào Đồn Biên phòng Sen Thượng và bản Tả Ló San để nhân dân đi lại thuận lợi.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(263). Cử tri xã Na Tông kiến nghị: Trên địa bàn xã có đối tượng có biểu hiện của bệnh lý tâm thần, đã có hành vi vi phạm pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với chính quyền cơ sở có biện pháp quản lý hiệu quả đối tượng để đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(264). Cử tri xã Phu Luông: Dự án Xây kè Mốc 139 tại bản Mốc C5, xã Phu Luông do Sở Ngoại vụ làm chủ đầu tư, trong quá trình thi công, nhiều xe chở quá trọng tải lưu thông trên tuyến đường liên bản (bản Xôm, Pá Chả, Huổi Cảnh, Lọng Ngua, và bản Mốc C5) làm hư hỏng đường giao thông và hệ thống cống rãnh thoát nước, làm ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ yêu cầu nhà thầu, sau khi thi công xong phải có trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả lại đường, cống rãnh đã hư hỏng cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(265). Cử tri xã Mường Lói: Xã Mường Lói được chia tách từ năm 2013, hiện nay cơ sở vật chất của Trạm y tế xã rất khó khăn, đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư kinh phí xây dựng trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(266). Cử tri xã Thanh Yên: Mương thủy lợi (kênh hữu Nậm Rốm) đoạn chảy xã Thanh Yên xuống xã Noong Luống, rác thải từ thượng nguồn dồn về đoạn mương (dài gần 4km) được thu vớt một lần/tuần nhưng lượng rác dồn về quá nhiều, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

- Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

(267). Cử tri xã Mường Mùn: Đề nghị Tòa án Nhân dân tăng cường việc xét xử lưu động về các địa phương, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành pháp luật của Nhà nước đến người dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

7. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

(268). Cử tri xã Chà Cang: Tuyến đường giao thông từ cầu Nậm Pồ vào Trung tâm huyện hiện nay đã xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa chữa, nâng cấp để nhân dân đi lại thuận tiện và phát triển kinh tế xã hội. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(269). Cử tri xã Pa Tần: Cây Sa nhân trồng dưới tán rừng có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, theo văn bản số 437/SNN-PTNT ngày 20/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh, chưa quy định cụ thể giống cây dược liệu dưới tán rừng (sa nhân, thảo quả) nên UBND huyện Nậm Pồ không thực hiện hỗ trợ giống cây này cho nhân dân. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hướng dẫn cụ thể hơn. (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã trả lời tại văn bản số 1400/SNN-KHTC ngày 09/8/2018).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

8. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

(270). Cử tri xã Phì Nhừ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường y bác sỹ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao về công tác tại Phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã trên địa bàn huyện để đảm bảo công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

9.  Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

(271). Cử tri xã Ngối Cáy: hiện nay do điều kiện giao thông đi lại khó khăn đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành Y tế tăng cường trang bị một số thiết bị vật tư y tế cần thiết, đặc biệt là bình Oxy cho các Trạm Y tế xã, để kịp thời cấp cứu bệnh nhân tại cơ sở.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

10. Kiến nghị khác

(272). Cử tri xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Điện Biên rà soát và điều chỉnh lại vị trí đặt các trạm biến áp ở các xã cho phù hợp, vì hiện nay một số trạm biến áp ở xa khu dân cư, ảnh hưởng đến việc truyền tải điện năng tới các hộ dân sử dụng điện. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(273). Cử tri các bản Cây Sổ, Vang Hồ, Huổi Cấu xã Nậm Vì; bản Huổi Lụ 1, Huổi Lích 1 xã Pá Mỳ; Bản Tả Sú Lình xã Sín Thầu; Bản Suối Voi xã Leng Su Sìn; Bản Long San, Tả Khoa Pá xã Sen Thượng huyện Mường Nhé: đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kéo đường điện, hạ thế điện lưới quốc gia cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(274). Cử tri xã Mường Lói, huyện Điện Biên: Hiện nay trên địa bàn xã còn 6/9 bản (Hổi Không, Co Đứa, Huổi Chon, Na Chén, Noong É, Tin Tốc) không có điện lưới quốc gia, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm đầu tư xây dựng điện lưới phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân các bản.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

(275). Cử tri các bản vùng cao xã Mường Đăng, Ngối Cáy huyện Mường Ảng: theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực để Nhân dân được sử dụng điện lưới quốc gia và tiếp tục quan tâm đầu tư cấp điện lưới điện quốc gia cho các thôn, bản còn lại trên địa bàn huyện Mường Ảng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 9 | BC số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 | BC số 299/BC-HĐND ngày 03/12/2018 NQ số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Đã giải quyết xong |

KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(276). Cử tri xã Mường Nhà: Theo quy định hiện nay, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng… mới được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, quy định độ tuổi như vậy là quá cao. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương xem xét điều chỉnh quy định độ tuổi của người cao tuổi được hưởng trợ cấp xuống còn 75 tuổi. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(277). Cử tri xã Na Tông kiến nghị: Việc cai nghiện ma túy tại cộng đồng như hiện nay không hiệu quả, gây lãng phí; người tham gia quản lý cai nghiện ma túy tại cộng đồng gặp nhiều khó khăn, vất vả; sau khi cai nghiện tại cộng đồng đối tượng vẫn tái nghiện. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ không quy định cai nghiện ma túy tại cộng đồng như hiện nay. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

(278). Cử tri xã Phu Luông, Mường Lói: Hiện nay việc chi trả phụ cấp cho các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong ở cấp xã được áp dụng theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ bổ sung chức danh người đứng đầu của các tổ chức Hội đặc thù ở cấp xã không phải là người đang hưởng lương hưu được hưởng chính sách theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg. Để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 9).

VI. KỲ THỨ 9

- Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Tổng số có 32 kiến nghị, (Báo cáo số 293/BC-HĐND ngày 30/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019.

I. Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

(279). Cử tri phường Thanh Trường: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm sửa chữa, nạo vét rãnh thoát nước và thay một số nắp hố ga ở 2 bên đường QL12 đã bị sập (đoạn đi qua tổ dân phố 5, pường Thanh Trường) để đảm bảo việc tiêu thoát nước và an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(280). Cử tri phường Thanh Bình: Trước đây UBND tỉnh Lai Châu (cũ) có xét tặng kỷ niệm chương cho cán bộ có nhiều đóng góp xây dựng tỉnh Lai Châu. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên cho biết hiện nay tỉnh ta còn tiếp tục thực hiện việc xét tặng này nữa không?

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(281). Cử tri phường Him Lam: Hiện nay, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất mất nhiều thời gian, phải đăng ký một năm sau mới xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất, sau đó mới được làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét cứ 6 tháng xét duyệt một lần việc đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất, để bảo đảm nhân dân không phải chờ đợi lâu. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(282). Cử tri phường Thanh Bình, phường Mường Thanh: Hạ tầng xã hội của thành phố chưa đảm bảo tiêu chí đô thị loai II, hiện đất dành để xây dựng công viên, khu vui chơi công cộng còn ít. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch đã được duyệt và tiếp tục tạo quỹ đất xây dựng thêm công viên, khu vui chơi công cộng để trẻ em, người già và nhân dân có nơi hoạt động vui chơi.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri phường Noong Bua:

(283). Trên địa bàn phường Noong Bua có nhiều quy hoạch xây dựng các dự án đã công bố nhiều năm nay nhưng chưa được triển khai thực hiện, cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các dự án; nếu chưa triển khai được các dự án, trước mắt đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cáo cơ quan chuyên môn có giải pháp khắc phục những khó khăn của nhân dân do bị hạn chế về các quyền sử dụng đất để nhân dân trong vùng quy hoạch yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(284). Khu vực tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn phường Noong Bua trước khi cấp đất cho nhân dân xây dựng nhà ở, nền đất chỉ được san gạt không được lu lèn, không đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí cho nhân dân để thực hiện. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(285). Các hộ dân tái định cư tại chỗ khu vực Noong Bua để thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La đề nghị tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ có đủ điều kiện theo quy định. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(286). Các hộ dân tái định cư thủy điện Sơn La từ thị xã Mường Lay chuyển về sinh sống tại phường Noong Bua đề nghị: UBND tỉnh nghiên cứu chính sách cấp đất cho các đối tượng ăn theo đã đến tuổi trưởng thành bằng hình thức cấp đất có thu tiền sử dụng đất để giảm bớt khó khăn cho người dân do có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong một gia đình. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(287). Cử tri đề nghị UBND tỉnh giữ đúng lời hứa đến 30/6/2019 sẽ đóng cửa bãi rác thải Noong Bua (theo trả lời tại Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(288). Xe vận chuyển rác thải của Công ty Môi trường đô thị tỉnh Điện Biên đã phá hỏng mặt đường vào bãi rác thải Noong Bua, khu vực Tổ dân phố 2, phường Noong Bua. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị tỉnh Điện Biên thường xuyên lu lèn, sửa chữa mặt đường để nhân dân trong khu vực đi lại đảm bảo an toàn giao thông.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(289). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập về việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ một số trường hợp “bồi thường, hỗ trợ đối với đất đang sản xuất nông nghiệp mà đất đó đã được quy hoạch là đất lâm nghiệp" đối với dự án hồ điều hòa sau bệnh viện tỉnh.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

2. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(290). Cử tri xã Huổi Lèng kiến nghị: Hiện nay đoạn đường đi qua khu vực trụ sở UBND xã Huổi Lèng, Trung tâm Y tế xã, Trường THCS Huổi Lèng thuộc Quốc lộ 12, đất đá từ taluy dương tràn suống mặt đường gây hư hỏng cống thoát nước. Cử tri kiến nghị cơ quan, đơn vị chức năng sớm xem xét sửa chữa để đảm bảo vệ sinh môi trường, giao thông thuận lợi. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

- Cử tri xã Mường Tùng kiến nghị:

(291). Cử tri bản Mường Tùng kiến nghị Nhà nước đầu tư xây dựng kè bê tông khu vực suối Nậm Lay để bảo vệ 5,26ha ruộng 2 vụ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(292). Đợt mưa lũ tháng 8/2018 đã làm hư hòng, sói mòn cuốn trôi gần 400m kè tại bản Phiêng Ban, bản Mới, bản Tin Tốc, bản Mường Tùng; cử tri đề nghị Nhà nước đầu tư sửa chữa kè nắn dòng trên suối Nậm Lay đoạn qua UBND xã Mường Tùng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

3. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(293). Cử tri xã Sen Thượng: Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư dự án kéo điện từ bản Sen Thượng đến Đồn Biên phòng Sen Thượng đã gây thiệt hại hoa màu của Nhân dân, mặc dù Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã có công văn trả lời Nhân dân nhưng Nhân dân không đồng ý. Cử tri đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sớm thực hiện đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho Nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(294). Cử tri xã Nậm Vì: Trong thời gian qua, Trung tâm y tế huyện không có bác sỹ gây mê, do đó bệnh nhân phải chuyển viện lên tuyến trên để thực hiện, không đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân đối với những ca cấp cứu, nguy kịch. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có giải pháp bố trí bác sỹ gây mê vào Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

4. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

- Cử tri xã Núa Ngam:

(295). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm rãnh thoát nước ngang, dọc quốc lộ 12 đoạn qua thôn Hợp Thành, thôn Tân Ngam xã Núa Ngam để tránh ngập lụt khi mùa mưa đến; Công ty cổ phần quản lý đường bộ 226 xây dựng lan can 2 bên đầu cầu Núa Ngam (đường Quốc lộ 279c) để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi tham gia giao thông. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(296). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, kiểm tra việc xây dựng thủy điện Nậm Ngám, tránh ảnh hưởng tới việc tưới tiêu đối với diện tích 20 ha đất trồng lúa của nhân dân dưới vùng hạ lưu. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

- Cử tri xã Mường Phăng:

(297). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sớm bàn giao diện tích quy hoạch rừng đặc dụng trên địa bàn xã cho Ban Quản lý rừng đặc dụng để thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. (Tổng diện tích rừng đặc dụng của xã Mường Phăng là 1.090 ha, mới giao 37,07 ha, còn 1.062,93 ha chưa giao). (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(298). Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trích một phần nguồn thu từ bán vé vào thăm quan Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ cho ngân sách xã để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện một số công trình phúc lợi nhỏ trên địa bàn xã. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(299). Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 19 hộ dân đang sinh sống và sản xuất trong diện tích quy hoạch của Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(300). Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh mốc giới rừng đặc dụng tại bản Lọng Nghịu xã Mường Phăng, vì hiện nay quy hoạch, cắm mốc vào đất sản xuất nông nghiệp và đất ở của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

5. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(301). Cử tri Tổ dân phố ,5 phường Na Lay kiến nghị: Hiện nay, một số nắp của hệ thống cống, rãnh thoát nước dọc Tỉnh lộ 142 (khu vực Tổ dân phố 5) đã bị hư hỏng, có vị trí không còn nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại tại khu vực này. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải sớm chỉ đạo kiểm tra và sửa chữa khắc phục. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

6. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

(302). Cử tri xã Tìa Dình: Hiện nay tại khu vực trung tâm xã Tìa Dình đang trong tình trạng sạt lở, nứt gãy và sụt lún đất tại một số vị trí mới; vết nứt kéo dài và mở rộng sụt lún ra các khu vực xung quanh (độ rộng vết nứt từ 5-10 cm, cá biệt có nơi rãnh nứt rộng đến 30 cm), tạo thành cung trượt sạt lở lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và có nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của hơn 450 học sinh, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tìa Dình; trên 238 học sinh Khu nội trú Trường THCS Tìa Dình; trụ sở UBND xã; Bưu điện xã và trên 70 hộ với hàng trăm nhân khẩu trong bản. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng khẩn trương điều tra, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, sạt lở tại khu vực trung tâm xã Tìa Dình và sớm có kế hoạch di chuyển các cơ quan, đơn vị, trường học và các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực bị sụt lún, sạt trượt và có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Háng Lìa, Tìa Dình, Phình Giàng:

(303). Đề nghị các cấp, các ngành tỉnh quan tâm, sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường từ bản Pá Vạt đi Mường Luân - Háng Lìa - Tìa Dình để thuận lợi cho Nhân dân khi tham gia giao thông, vận tải hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

# (304). Cử tri đề nghị tỉnh không triển khai đầu tư xây dựng Thủy điện Sông Mã 2 theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án công trình thủy điện Sông Mã 2, khi tích nước hồ thủy điện sẽ ngập trên 6 ha ruộng nước, trên 43 ha nương của nhân dân trong bản Huổi Sông và bản Tìa Mùng thuộc xã Háng Lìa và bản Na Su, xã Tìa Dình; đặc biệt sẽ ngập một số hộ dân thuộc bản Na Su, xã Tìa Dình và 60 hộ dân thuộc bản Huổi Dụa; ngập một phần đất sản xuất thuộc bản Xa Vua A, B, bản Cảnh Lay, xã Phình Giàng. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

7. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

- Cử tri xã Nà Hỳ:

(305). Đề nghị tỉnh xem xét, tổ chức kiểm tra, giám sát hiệu quả sau đầu tư dự án đường KM 45 – Nà Hỳ, hiện nay tuyến đường này do Ban Quản lý giao thông trọng điểm của tỉnh là đại diện chủ đầu tư, đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2017, nhưng chất lượng công trình kém, đã xuống cấp.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(306). Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo công ty TNHH số 6, đơn vị trúng thầu công trình làm đường từ ngã ba Nà Hỳ - Trung tâm huyện Nậm Pồ, trong thời gian chưa rải nhựa phải thường xuyên duy tu bảo dưỡng mặt đường giải cấp phối, là phẳng tạm thời mặt đường để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Vì hiện nay nhiều đoạn giải cấp phối đã hỏng, nhiều ổ gà, sụt, sạt, tiềm ẩn nguy hiểm tai nạn giao thông, đi lại khó khăn. Năm 2019, đề nghị tiến hành rải nhựa tuyến đường trên.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(307). Khi thi công tuyến đường Km 45 - Nà Hỳ, nhà thầu đã làm hỏng đường nước sinh hoạt của bản Huổi Sang và bản Sín Chải 1, 2, xã Nà Hỳ đã kiến nghị nhiều lần, đã gần 2 năm nay nhưng nhà thầu vẫn chưa chuyển tiền trả cho dân để sửa chữa công trình trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án giao thông trọng điểm tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

B. Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương

1. Cử tri phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

(308). Hiện nay, sách giáo khoa thay đổi liên tục, không ổn định, gây lãng phí và khó khăn cho nhân dân; có một số địa phương thực hiện phương pháp học sinh đánh giá, chấm điểm giáo viên là phản cảm, gây bức xúc trong dự luận xã hội. Cử tri đề nghị tỉnh kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, sớm khắc phục tình trạng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

2. Cử tri xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo

(309). Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét nâng chế độ phụ cấp khu vực của xã Pú Xi từ 0,5 lên 0,7, để phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

C. Kiến nghị khác

(310). Hiện nay một số bản (các bản: Na Hay A, Na Hay B, Háng Sua A, Háng Sua B, Tào La A, Tào La B, Tìa Ghếnh, Púng Báng, Na Su xã Tìa Dình huyện Điện Biên Đông; bản Co Líu xã Mường Phăng, huyện Điện Biên; các bản: Cây Sổ xã Nậm Vì, Huổi Hẹt xã Nậm Kè huyện Mường Nhé;…) chưa có điện lưới quốc gia, người dân ở các bản trên đã kiến nghị nhiều lần và đã được UBND tỉnh trả lời nhưng đến nay vẫn chưa có điện. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, xem xét. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

- kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Tổng số có 19 kiến nghị, (Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày30/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019.

I. Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- Cử tri phường Thanh Trường:

(311). Diện tích quy hoạch đất để xây dựng Đài không lưu sau khi mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ khoảng 8ha, nhân dân có đất ở khu vực này đề nghị UBND tỉnh cho nhân dân biết dự án trên bao giờ được triển khai để nhân dân khu vực dự án yên tâm tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(312). Tuyến mương cấp 2 (mương nhựa) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đã hư hỏng nặng không đảm bảo phục vụ công tác tưới tiêu cho diện tích ruộng lúa của nhân dân một số tổ dân phố, bản trên địa bàn phường Thanh Trường. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư sửa chữa.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(313). Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc dự án nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên, nhân dân không nhất trí với dự kiến bố trí tái định cư vào khu vực xã Thanh Luông, huyện Điện Biên (như trả lời của UBND tỉnh tại báo cáo số 332/BC-UBND, ngày 01/11/2018), đề nghị được bố trí tái định cư tại địa bàn phường Thanh Trường. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(314). Cử tri phường Tân Thanh: Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giá nước sạch cho phù hợp với điều kiện sống của nhân dân, đảm bảo người dân nghèo cũng có nước sạch sinh hoạt. Cử tri được biết giá nước sạch tại các tỉnh lân cận và các tỉnh đồng bằng ven biển chỉ bằng 1/3 giá nước tỉnh Điện Biên, trong khi tỉnh có nguồn nước sạch được dẫn từ đầu nguồn về, việc xử lý nước sạch không tốn kém như các tỉnh nói trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

- Cử tri Phường Mường Thanh:

(315). Cử tri tổ dân phố 14: Hồ Nậm Khẩu Hu là đầu nguồn cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân của thành phố và huyện Điện Biên, song hiện nay việc khai thác khu du lịch sinh thái trên khu vực hồ đang xả rác và nước thải ra hồ gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Đề nghị nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(316). Cử tri tổ dân phố 20: Hiện nay trên địa bàn thành phố còn tồn tại các cơ sở giết mổ, thu mua phế liệu xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân lân cận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm quy hoạch bố trí khu giết mổ gia súc tập trung, khu thu mua phế liệu của các hộ kinh doanh ra xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và trật tự đô thị.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(317). Cử tri tổ dân phố 7, phường Nam Thanh; phường Thanh trường: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc trích đo bản đồ địa chính cấp cho người dân trên địa bàn thành phố (theo phản ánh của cử tri, có nhiều trường hợp đăng ký đến 3 tháng chưa được giải quyết), đồng thời đẩy mạnh thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn nhân dân đăng ký trích đo, trích lục sơ đồ thửa đất thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ, cấp mới, chuyển nhượng QSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

(318). Cử tri tổ dân phố 2, phường Thanh Bình kiến nghị: Hiện các cửa thu nước mặt vào hố ga trên đường Quốc lộ 12 đoạn qua tổ dân phố 1, 2 phường Thanh Bình (phía nhà ở của nhân dân) đã bị hỏng, khi trời mưa gây ứ đọng nước. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm có kế hoạch sửa chữa. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

2. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(319). Cử tri xã Nậm Kè: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Nậm Kè do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Đã giải quyết xong |

3. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

(320). Cử tri thị trấn Mường Ảng: Đề nghị tỉnh tổ chức chương trình cho cựu chiến binh là các chiến sĩ Điện Biên gặp mặt lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019). (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

- Cử tri xã Ẳng Cang kiến nghị:

(321). Đề nghị tỉnh xem xét, xác định giá nước sinh hoạt phù hợp giữa khu vực thị trấn Mường Ảng và khu vực các xã đặc biệt khó khăn còn lại của huyện (Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 01/02/2018, phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa quy định cụ thể giá nước của các xã đặc biệt khó khăn). (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(322). Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ chăm sóc cây cà phê cho người dân để duy trì diện tích cây cà phê hiện có trên địa bàn xã và huyện Mường Ảng. Do trong những năm gần đây giá cà phê trên thị trường xuống quá thấp đã ảnh hưởng đến đời sống của những hộ dân trồng cà phê. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

4. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(323). Cử tri bản Si Văn, xã Pa Thơm: Hiện nay việc giật cơ san ủi mặt bằng trên sườn đồi để sắp xếp, bố trí đất ở cho nhân dân không thuận lợi cho đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân, gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công xem xét, giải quyết. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(324). Cử tri bản Púng Bon, xã Pa Thơm: Hiện nay, khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất ở và đất nông nghiệp người dân phải chi trả 1 triệu đồng cho 1000m2 đất (bao gồm các loại phí), cử tri đề nghị tỉnh xem xét giảm các mức phí trên để người dân nghèo có thể làm giấy CNQSD đất cho diện tích đất của mình. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

5. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

# (325). Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La được phê duyệt đến nay đã gần 8 tháng nhưng chưa được triển khai thực hiện, đặc biệt là dự án xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Pú Vạp và đường từ Đồi Cao đến Pú Vạp, đề nghị tỉnh sớm triển khai dự án này theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, để góp phần ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

6. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

- Cử tri xã Pú Nhi:

(326). Đề nghị các cấp, các ngành tỉnh quan tâm, sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường từ xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ đến xã Pu Nhi, xã Na Son huyện Điện Biên Đông để thuận lợi cho người dân trong việc giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

(327). Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tiếp tục thi hành án đối với phần chưa thi hành án theo Bản án số 71/2010/HSPT ngày 25/3/2010 của Tòa án Nhân dân tối cao; Quyết định số 03/QĐ-THA ngày 14/10/2010 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điên Biên quyết định cho thi hành khoản bồi thường cho đại diện hợp pháp bị hại ông Lò Văn Thận (Bố đẻ của Lò Văn Dũng), bản Huổi Tao C, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 10 | BC số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019 | NQ số 112/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

7. Cử tri huyện Tuần Giáo, huyện Mường Nhé kiến nghị

(328). Cử tri Bản Trạm Củ và Bản Phiêng Vang, xã Ta Ma; bản Tả Sú Lình, xã Sín Thầu: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm đưa vào kế hoạch đầu tư đường điện lưới nông thôn cho nhân dân các bản. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương

(329). Hiện tại, các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung cơ bản là các xã đặc biệt khó khăn, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới hàng năm rất hạn chế, đề nghị các Bộ, ngành trung ương quan tâm, ưu tiên nâng định mức phân bổ nguồn vốn hàng năm đối với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới hiệu quả, đúng tiến độ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 10).

VII. KỲ THỨ 10

- kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Tổng số có 37 kiến nghị, (Báo cáo số 291/BC-HĐND ngày 27/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghi quyết số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019.

I. Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- Cử tri phường Thanh Bình:

(330). Đề nghị tỉnh rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chủ trương đầu tư các công trình dự án. Việc đầu tư phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, tránh đầu tư tràn lan, dàn trải, không phù hợp, dẫn đến lãng phí. Trong quá trình đầu tư cần tăng cường giám sát chất lượng các công trình, dự án để đảm bảo các công trình, dự án phát huy được hiệu quả sau đầu tư. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(331). Dự án đường vào trường Cao đẳng nghề Điện Biên đã được bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, cử tri đã kiến nghị nhiều lần. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai thi công công trình, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

(332). Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, tạo điều kiện cho đội ngũ này cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các năm tiếp theo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(333). Việc đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu các chức danh bầu cử cán bộ lãnh đạo, tỉnh cần thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng quy định, tránh việc cán bộ có uy tín thấp, đã bị kỷ luật vẫn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn làm suy giảm niềm tin trong nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(334). Đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và công khai, minh bạch việc xử lý các vụ việc cũng như cán bộ vi phạm để củng cố lòng tin cho nhân dân. Đồng thời, cần quan tâm động viên kịp thời đến đội ngũ nhà báo thuộc tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

(335). Đề nghị UBND tỉnh, ngành nông nghiệp quan tâm kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cũng như định hướng, quy hoạch, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, phục vụ đời sống của người dân trên địa bàn và có khả năng xuất khẩu sang các tỉnh trong nước và nước ngoài. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(336). Đề nghị Công ty TNHH Thủy nông xem xét điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo tưới tiêu đúng lịch, đúng thời vụ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

- Cử tri phường Tân Thanh kiến nghị:

(337). Theo phản ánh của cử tri, hiện nay, việc thu phí vệ sinh môi trường của các hộ kinh doanh trong chợ trung tâm I thành phố Điện Biên Phủ là quá cao (hiện đang thu 240.000đ/hộ/năm). Đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét điều chỉnh mức thu đảm bảo phù hợp hơn với từng đối tượng kinh doanh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

- Cử tri phường Him Lam kiến nghị:

(338). Đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định thu hồi đất số 1941/QĐ-UBND ngày 12/11/2003 của UBND tỉnh về việc xây dựng các nhánh đường nội thị phường Tân Thanh và Him Lam trên địa bàn tổ 14, 15, phường Him Lam. Đề nghị điều chỉnh, hủy bỏ một phần phạm vi thu hồi đất tại Quyết định định số 266/QĐ-UBND ngày 29/3/1996 của UBND tỉnh trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Him Lam và tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 24/6/2003 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thu hồi đất tại phường Noong Bua (đoạn trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đến đường Võ Nguyên Giáp kéo dài) để nhân dân thực hiện quyền của người sử dụng đất.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

(339). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố 19, phường Him Lam. Hiện nay, dự án trên thực hiện quá chậm làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân trong khu vực.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

Cử tri Xã Tà Lèng kiến nghị: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chủ đầu tư dự án tuyến đường Tà Lèng - Pá Khoang chỉ đạo đơn vị thi công cần thực hiện ngay một số nội dung sau:

(340). Thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ đất, cây cối, tài sản của người dân bị thu hồi đất. Hiện nay, chưa chi trả hết cho nhân dân (mới chỉ cho nhân dân tạm ứng trước một phần) và công khai mức giá bồi thường cho người dân được biết.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

# (341). Doanh nghiệp thi công dự án trên đã thực hiện hạ thấp cốt đường làm hư hỏng đường đi vào bản Nà Nghè, lối đi vào nhà, đường nước, tường rào của các hộ bản Nà Nghè. Đề nghị khắc phục, sửa chữa để đảm bảo cho nhân dân đi lại và ổn định cuộc sống.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

(342). Trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công đã thực hiện lu nèn làm một số công trình nhà dân bị ảnh hưởng như: nứt tường nhà, nền nhà và làm sập mái prô xi măng của một số hộ gia đình thuộc bản Nà Nghè, xã Tà Lèng. Đề nghị nhà thầu sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa cho nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri phường Thanh Trường kiến nghị:

# (343). Thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 12 và khu tái định cư C13, phường Thanh Trường, nhà nước đã thu hồi đất của nhân dân để thực hiện Dự án đã gần 10 năm nhưng vẫn còn một số hộ chưa được bố trí đất tái định cư (có hộ dân đã nộp tiền sử dụng đất). Năm 2016, UBND tỉnh chỉ đạo dừng dự án tái định cư C13, chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở. Tuy nhiên, đến nay đã gần 3 năm dự án chưa được triển khai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện Dự án và dành một phần quỹ đất trong dự án để giải quyết việc cấp đất tái định cư cho các hộ dân đã bị thu hồi đất thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 12 và khu tái định cư C13, phường Thanh Trường.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

(344). Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Sở nghiên cứu cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất trong việc trích lục, trích đo, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(345). Đề nghị tỉnh xem xét, nghiên cứu xây dựng tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ để tri ân công lao to lớn của Đại tướng trong chỉ huy làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

# (346). Cử tri Tổ dân phố 7, phường Thanh Trường đồng thuận với chủ trương nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Nhân dân Tổ dân phố 7 đề nghị được bố trí tái định cư tại phường Thanh Trường cùng với địa điểm tái định cư của các hộ dân TDP 1, 2, phường Thanh Trường. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

2. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

(347). Cử tri xã Thanh Nưa: Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm việc xác định danh giới, mốc giới khu đất Thao trường huấn luyện tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh liên quan đến tổ chức, các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã để nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế theo Biên bản làm việc ngày 04/4/2019 giữa đại diện: Bộ CHQS tỉnh; Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Điện Biên; UBND xã Thanh Nưa; Đội 22, xã Thanh Nưa.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

3. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

# (348). Cử tri xã xã Huổi Lèng: Quốc lộ 12 đoạn đi qua trạm Y tế, trung tâm xã Huổi Lèng có một cống tròn thoát nước qua đường (đường kính 60cm) đã bị đất đá vùi lấp, vỡ và bị tắc dẫn đến khi mưa nước chảy tràn qua mặt đường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân quanh khu vực. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét thay cống với đường kính to hơn cống cũ, để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo an toàn cho người dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

4. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(349). Cử tri bản Na Nát, phường Na Lay: Đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng nghĩa trang cho Nhân dân thị xã Mường Lay.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

(350). Đề nghị tỉnh cân đối nguồn vốn để thanh toán cho các nhà thầu thi công xây dựng một số công trình thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2016.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

(351). Năm 2013, UBND thị xã Mường Lay đã ban hành các quyết định giao đất nông nghiệp cho các hộ dân để canh tác tại bãi tưới thủy lợi Na Tung; tháng 01/2016, nhà thầu thi công hót sụt sạt và hạ mái taluy dương Tỉnh lộ 142 tại khu vực này đã làm ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của 14 hộ dân bản Bắc 1 xã Lay Nưa (gồm: Ông Tòng Văn Quán, ông Phìn Văn Ngoãn, ông Mào Văn Thường, ông Tòng Văn Quyến, bà Lò Thị Phượng, ông Mào Văn Hẹ, ông Lò Văn Trường, ông Mào Văn Thởi, ông Mào Văn Đức, ông Lò Văn Thanh, ông Mào Văn Quỵn, bà Tòng Thị Vọn, bà Lù Thị Sơn, ông Lò Văn Thành) với diện tích khoảng 3.500 m2. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét đền bù, hỗ trợ cho Nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

5. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

- Cử tri xã Phì Nhừ đề nghị:

(352). Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc "phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên năm 2025, định hướng đến năm 2030; tuy nhiên, trong thực tế triển khai thực hiện nảy sinh vấn đề thiếu quỹ đất ở cho người dân trên địa bàn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh để bố trí quỹ đất ở (dự phòng) cho Nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

(353). Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành chuyên môn tỉnh sớm thực hiện quy trình khắc phục, cải tạo môi trường và đóng cửa "Mỏ vàng xã Phì Nhừ" theo quy định, tạo điều kiện cho bà con sớm ổn định sản xuất.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Xa Dung đề nghị:

(354). Do thời tiết nóng nắng kéo dài nhiều tháng qua, trên địa bàn xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hướng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân (lúa, ngô trên nương khô héo), có nguy cơ mất mùa, đói giáp hạt; đề nghị tỉnh xem xét sớm có giải pháp, hỗ trợ cứu đói kịp thời cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(355). Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng sớm đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, sạt lở địa chất tại khu vực bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung để có kế hoạch di chuyển 14 hộ trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

6. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

(356). Cử tri xã Chà Cang kiến nghị: Tuyến đường từ cầu Nậm Pồ đến trung tâm huyện đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân và phương tiện đi lại rất khó khăn đặc biệt là mùa mưa. Trong khi tỉnh chưa đầu tư, nâng cấp, đề nghị UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí bảo trì để sửa chữa, bảo dưỡng duy tu thường xuyên để phục vụ đi lại của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

7. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

(357). Thôn Tủa Chử Phùng và thôn Củ Dỉ Sang, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa: Hiện nay thôn chưa có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bổ sung 02 thôn, bản trên vào danh mục dự án đầu tư giai đoạn tiếp theo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(358). Cử tri xã Tả Sìn Thàng: Cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hoàng Bắc đóng trên địa bàn xã Tả Sìn Thàng bán giá cao hơn so với giá thị trường và kém về chất lượng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra về giá cũng như chất lượng xăng để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(359). Cử tri xã Tả Phìn: Thiết kế mẫu nhà văn hóa thôn, bản theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh có một cửa ra vào, không có công trình phụ trợ như: nhà vệ sinh, tường bao... là không hợp lý. Đề nghị UBND chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều chỉnh bổ sung cửa ra, vào và một số công trình phụ trợ của mẫu thiết kế nhà văn hóa thôn, bản để thuận lợi trong quá trình sử dụng công trình của người dân địa phương. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

8. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(360). Cử tri bản Húi To 1, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé: Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ đo đạc địa chính đất ở cho bản thuộc đề án 79/CP.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(361). Bản Nậm Sin, xã Chung Chải: Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (chủ đầu tư) xem xét đẩy nhanh tiến độ đền bù GPMB cho nhân dân bản Nậm Sin số diện tích đã thu hồi để bố trí đất ở, đất sản xuất cho bản Hua Sin 1, 2 thuộc đề án 79/CP, đã đo đạc từ năm 2017. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(362). Cử tri bản Nậm San 2, xã Mường Nhé: Thực hiện dự án tái định cư Thủy điện Sơn La, năm 2009, 21 hộ dân được di chuyển từ xã Sín Chải, xã Huổi Só huyện Tủa Chùa đến tái định cư tại bản Nậm San 2, xã Mường Nhé; đến nay, các hộ dân vẫn chưa được cấp đất sản xuất theo dự án. Do đó, đa số các hộ dân đã phải tự tìm mua đất sản xuất; tuy nhiên, cơ quan chức năng lại tiến hành đo đạc, quy chủ để cấp đất cho các hộ dân bản Nậm San 2 từ chính diện tích đất do các hộ tự mua và dùng diện tích đất đó để đối trừ số diện tích đất sản xuất ở quê cũ (xã Sín Chải, xã Huổi Só huyện Tủa Chùa), do vậy Nhân dân không đồng ý. Đề nghị tỉnh sớm giải quyết bồi thường toàn bộ diện tích đất ruộng, đất nương ở quê cũ đã được đo đạc và chi trả bằng tiền mặt theo giá trị đất hiện nay để Nhân dân có tiền mua đất và tự khai hoang ruộng ổn định cuộc sống. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(363). Bản Mường Toong 1, xã Mường Toong: Cử tri Quàng Văn Kiên, Quàng Thị Chơ và Đào Văn Phanh kiến nghị: Ba hộ gia đình có 1,5 ha ruộng giáp với tuyến đường 4H (đoạn gần cầu treo đi bản Mường Toong 2). Năm 2002, Công ty 246 thi công tuyến đường 4H đã làm lấp kênh mương dẫn nước tưới ruộng của các hộ gia đình với khối lượng đất lớn, Công ty 246 hứa sẽ tu sửa lại kênh mương cho các hộ gia đình nhưng đến nay chưa sửa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết để phục vụ nhân dân sản xuất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(364). Cử tri bản Nậm Kè, xã Nậm Kè: Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh sớm thi công dự án làm đường nước sinh hoạt cho Nhân dân theo Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

II. Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương

(365). Cử tri phường Tân Thanh, Tp Điện Biên Phủ: Đề nghị tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính Phủ quan tâm, xem xét nâng tỷ lệ nâng lương hàng năm cho những người nghỉ hưu trước năm 1995. Vì hiện nay, đối tượng này lương rất thấp, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, lương hưu không đảm bảo đời sống. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(366). Cử tri xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông: Hiện nay, học sinh, sinh viên có Giấy chứng nhận thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài địa bàn tỉnh nhưng không được hưởng các chế độ chính sách theo quy định do Giấy chứng nhận được xác nhận tại năm điều tra, rà soát và thời điểm nộp Giấy chứng nhận cho các cơ sở giáo dục là năm sau. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện, để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 42/CV-VPQGGN ngày 11/3/2019 của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

- Kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10: Tổng số có 13 kiến nghị, (Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 30/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại lỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019.

I. Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- Cử tri phường Nam Thanh;

(367). Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh đơn giá hoa màu, vật kiến trúc, giá bồi thường về đất khi thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn phường. Hiện tại giá bồi thường thấp, nhân dân chưa đồng thuận; đồng thời đề nghị cần hoàn chỉnh điểm bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(368). Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu phối hợp với các tỉnh lân cận xây dựng nhà hỏa táng liên tỉnh khu vực Tây Bắc, tránh việc người dân phải đưa người thân từ trần đi hỏa táng quá xa. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(369). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát quỹ đất và xem xét thu hồi một phần đất đã giao cho công ty cổ phần Khoáng sản Điện Biên và công ty cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên tại Tổ dân phố 10, phường Nam Thanh, vì hiện nay 02 công ty này hầu như không hoạt động, để xây dựng Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(370). Cử tri Tổ dân phố 11 phản ánh, khi triển khai thực hiện dự án Đường vào cầu C4 còn một số vướng mắc về bồi thường đất để dựng các cột điện dọc tuyến đường, đến nay chưa bồi thường cho người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

# (371). Việc cấp đổi Huân chương, Huy chương kháng chiến đã tổng hợp, trình các cơ quan chức năng 3 năm nay, nhưng chưa được xem xét giải quyết. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

2. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

- Cử tri xã Thanh Chăn:

(372). Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên xem xét chức danh kiêm nhiệm đối với tổ trưởng tổ vay vốn, trước đây do trưởng thôn đảm nhận. Hiện nay, chức danh này đang do xã viên làm tổ trưởng tổ vay vốn như vậy có đảm bảo, phù hợp không? (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(373). Hiện nay hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường Quốc lộ 12 kéo dài đoạn qua xã Thanh Chăn đến xã Thanh Yên chưa được xây dựng làm nhiều điểm ngập úng khi có mưa to, cống ngang đường rất nhỏ đã đầu tư từ nhiều năm, không thoát nước kịp, bà con đi lại khó khăn; chiều cao nền đường sau cải tạo nâng cấp cao hơn so với nền nhà một số hộ dân, người dân rất khó cải tạo nền nhà cho phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục có ý kiến chỉ đạo Sở Giao thông vận tải bố trí kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng: rãnh thoát nước dọc hai bên đường, mở rộng cống thoát nước ngang đường, thông báo độ cao cost nền đường để nhân dân biết đảm bảo thuận lợi trong công tác xây dựng nhà ở và các công trình khác. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

3. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

- Cử tri xã Pú Nhung:

(374). Việc giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, dẫn đến tăng trách nhiệm cho Trưởng các thôn, bản, tổ dân phố, trong khi mức phụ cấp thấp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nâng mức phụ cấp cho phù hợp. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

(375). Nhân dân bản Trung Dình chưa được thụ hưởng điện lưới quốc gia; Dân bản Xá Tự, Bản Chua Lú và một số bản thuộc xã Pú Nhung luôn thiếu nước sinh hoạt. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đầu tư đường điện lưới quốc gia và đường nước sạch cho Nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 12 | BC số 332/BC-UBND ngày 14/11/2019 | NQ số 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Quài Nưa:

(376). Tuyến đường Quốc lộ 6 từ Thị trấn Tuần Giáo đi thị xã Mường Lay mặt đường hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều xe tải trọng lớn và người tham gia giao thông đông rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét đầu tư nâng cấp, hoặc bố trí vốn sửa chữa tuyến đường. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

4. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

(377). Cử tri Phường Na Lay, Sông Đà: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Mường Lay. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

5. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(378). Cử tri bản Nà Pán, xã Mường Nhé: Hiện nay bệnh viện huyện Mường Nhé còn thiếu cơ sở vật chất, thiếu bác sĩ có trình độ chuyên môn, do vậy nhiều bệnh nhân phải chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh trong khi đó giao thông đi lại rất khó khăn. Đề nghị Nhà nước đầu tư cở sở vật chất và nâng cao trình độ chuyên môn cho bác sĩ bệnh viện huyện để thuận lợi cho nhân dân khám chữa bệnh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

II. Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương

(379). Cử tri xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo: Hiện tại, mức lương của cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu quá thấp. Đề nghị tỉnh tiếp tục kiến nghị với Trung ương trong quá trình nghiên cứu sửa đổi chính sách tiền lương quan tâm, xem xét điều chỉnh tăng lên cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 12).

VIII. KỲ THỨ 12

- kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, Tổng số có 24 kiến nghị, (Báo cáo số 291/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- Cử tri phường Thanh Trường:

(380). Cử tri bản Nà Lanh kiến nghị: Công ty Cao su đang sử dụng diện tích đất trồng rừng của bản trước đây để trồng cao su, tuy nhiên khi bản sáp nhập về thành phố thì diện tích đất này thuộc địa phận huyện Điện Biên nên người dân không được hưởng chính sách hỗ trợ. Đề nghị Công ty Cao su xem xét, có chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho người dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(381). Cử tri tổ dân phố 4: Tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch điểm tái định cư số 3, Dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên sang phía Đông để không làm ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân, giảm chi phí bồi thường cho nhà nước. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(382). Cử tri tổ dân phố 1 kiến nghị: vừa qua, một số tổ dân phố tiến hành sáp nhập bị cắt kinh phí hỗ trợ hoạt động của MTTQ đã được dự toán từ đầu năm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục cấp kinh phí hoạt động cho các tổ dân phố trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

2. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

- Cử tri xã Mường Pồn:

(383). Hiện nay, trên địa bàn bản Cò Chạy còn một số hộ dân chưa được nhận tiền góp đất trồng cao su; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cao su Điện Biên sớm chi trả tiền cho dân theo phương án đã được thống nhất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(384). Trong 2 năm 2018, 2019, người dân xã Mường Pồn chưa nhận được tiền hỗ trợ trồng rừng; đề nghị UBND tỉnh Điện Biên bố trí kinh phí chi trả để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND, 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri xã Hua Thanh:

(385). Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan quản lý công trình thủy lợi Huổi Un, trong quá trình vận hành công trình chú ý điều tiết đảm bảo đủ nước tưới cho 50 ha đất ruộng của nhân dân bản Pa Sáng, xã Hua Thanh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(386). Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khảo sát, dự kiến lấy 17ha đất ruộng của nhân dân bản Pa Sáng và bản Xá Nhù, xã Hua Thanh tại khu vực đỉnh đèo Cò Chạy để quy hoạch đất quốc phòng. Cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét hạn chế lấy vào diện tích ruộng lúa nước của dân để nhân dân canh tác, sản xuất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(387). Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến với Công ty Thủy nông cho phép UBND xã Hua Thanh nuôi trồng, khai thác thủy sản trên diện tích mặt nước Công trình thủy lợi Nậm Khẩu Hu. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

3. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

(388). Cử tri xã Mường Lạn: Thực hiện Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 UBND tỉnh Điện Biên về việc "Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Theo đó, từ ngày 01/01/2020 ở thôn, bản chỉ có 03 chức danh được hưởng phụ cấp (Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, bản; Trưởng ban công tác Mặt trận), nhưng căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục chi trả phụ cấp cho các chức danh: Thôn đội trưởng, Công an viên và Nhân viên y tế ở thôn, bản. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

4. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

- Cử tri xã Pá Mỳ kiến nghị:

(389). UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(390). UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc quốc lộ 4H trên địa bàn các xã, huyện Mường Nhé và địa phận huyện Nậm Pồ, Mường Chà.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(391). UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Nậm Pố (từ ngã ba bản Nậm Pố, xã Mường Nhé) đi trung tâm xã Nậm Vì. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

- Cử tri xã Nậm Vì:

(392). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo huyện giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các bản Huổi Chạ 1, 2 xã Nậm Vì với bản Mường Nhé, xã Mường Nhé; giữa bản Vang Hồ, xã Nậm Vì với bản Nậm Vì, xã Chung Chải); giữa bản Huổi Chạ 1, xã Nậm Vì với bản Huổi Cắn, xã Mường Toong.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(393). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Mường Nhé quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho đội Công an huyện tăng cường tại xã để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

- Cử tri xã Chung Chải:

(394). Khi thi công tuyến đường từ Mường Nhé đi Pắc Ma (do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư từ năm 2004-2005) đã làm ảnh hưởng đến diện tích ruộng của gia đình bà Sừng Pé Xạ bản Đoàn Kết gần khu Phụ Phang và 02 ngôi mộ của bố, mẹ chồng bà, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng sớm giải quyết. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(395). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm thực hiện đầu tư đường giao thông, công trình nước sinh hoạt cho các điểm bản: Tiên Tiến, Nậm Kè 1, Thống Nhất, Đầu cầu Si Ma, thuộc Đề án 79.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

5. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

- Cử tri xã Tìa Dình:

# (396). Hiện nay khu vực trung tâm xã Tìa Dình đang trong tình trạng sạt lở, nứt gãy và sụt lún đất, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh theo Quyết định 700/QĐ-UBND ngày 23/7/2019, đến nay đã chuyển tạm trụ sở xã, các trường học và một hộ dân ra ngoài vùng sạt lở; để ổn định lâu dài cho cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác, đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương về địa điểm mới đầu tư xây dựng trung tâm xã Tìa Dình để triển khai lập dự án đầu tư. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(397). Năm 2019 do thời tiết nóng nắng kéo dài hạn hán, sâu bệnh nhiều đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất của nhân dân trên đại bàn xã (lúa, ngô trên nương mất mùa), nhân dân có nguy cơ đói giáp hạt; đề nghị Nhà nước sớm có giải pháp kịp thời, hỗ trợ cứu đói cho nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(398). Cử tri thị trấn Điện Biên Đông: Đề nghị tỉnh có hướng dẫn tổ chức thực hiện và có chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp sếp theo Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

6. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

(399). Cử tri xã Tủa Thàng: Hiện nay, đá mồ côi trên sườn núi đã và đang có nguy cơ lăn xuống bản Tà Si Láng, ảnh hưởng đến an toàn của người dân trong bản. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng kè chống đã lăn bảo vệ khu dân cư bản Tà Si Láng, để người dân yên tâm sinh sống và lao động sản xuất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(400). Cử tri thị trấn Tủa Chùa: Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ BHYT đối với Cựu chiến binh thị trấn Tủa Chùa chưa đúng mã thẻ theo quy định. Đề nghị BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho Cựu chiến binh trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện theo đúng quy định hiện hành. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

7. Các ý kiến khác

(401). Cử tri xã Hua Thanh, huyện Điện Biên; xã Pá Mỳ, Nậm Vì, Chung Chải, huyện Mường Nhé kiến nghị: Hiện nay, các bản: Nậm Ty 1, Nậm Ty 2, Pa Sáng, Xá Nhù (xã Hua Thanh) và các bản: Huổi Lích 1, Huổi Lụ 1,2,3, Tàng Phon (xã Pá Mỳ); Vang Hồ, Huổi Cấu, Cây Sổ (xã Nậm Vì); Húi To, Húi To 1, 2, Cây Muỗm, Tiên Tiến (xã Chung Chải); 23 hộ bản Pá Mỳ 1, 10 hộ bản Pá Mỳ 2, 18 hộ bản Huổi Pết (xã Pá Mỳ) chưa có điện lưới quốc gia. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn tiếp theo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương

(402). Cử tri xã Mường Pồn, huyện Điện Biên kiến nghị: Hiện nay, trẻ mẫu giáo 5 tuổi được miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn trưa; trong khi trẻ mầm non từ 0 đến dưới 36 tháng tuổi không được hỗ trợ tiền ăn trưa và đang phải nộp học phí (25.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng đặc biệt khó khăn, 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng thuận lợi). Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính Phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét, miễn học phí cho đối tượng trẻ từ 0 đến dưới 36 tháng tuổi, để nâng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(403). Cử tri xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng kiến nghị: Hiện nay, người cao tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, khi chết sẽ không được hỗ trợ chi phí mai táng. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ chi phí mai táng cho các đối tượng trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

- Kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12: Tổng số có 20 kiến nghị, (Báo cáo số 09/BC-HĐND, ngày 20/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời lại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ.

- Cử tri phường Tân Thanh kiến nghị:

# (404). Đề nghị tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ giá điện, giá nước sạch cho các hộ gia đình chính sách là hộ nghèo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(405). Hiện nay, Sân vận động tỉnh Điện Biên nhiều hạng mục đã hư hỏng xuống cấp, đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng phục vụ cho các hoạt động văn hóa - thể thao và tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh trong các năm tới. Đề nghị đơn vị quản lý sân vận động quan tâm đầu tư lắp một số bóng điện trong khu vực sân và thắp sáng cho nhân dân tập luyện thể dục, thể thao. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

- Cử tri bản Phiêng Bua, phường Noong Bua:

(406). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện việc cấp giấy CNQSDĐ, xây dựng đường điện, đường nước thuộc điểm tái định cư số 4 - dự án Hạ tầng kỹ thuật khung trước khi bàn giao mặt bằng tái định cư cho nhân dân bản Phiêng Bua xây dựng nhà cửa.  (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(407). Hiện bản Phiêng Bua còn 9 hộ gia đình người dân tộc Thái thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khung. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường - chủ đầu tư dự án xem xét cấp 200m2 đất ở cho các hộ dân để làm nhà sàn theo phong tục. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(408). Cử tri phường Thanh Bình kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và trả lời cho cử tri được biết vì sao Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên được thuê nhiều đất tại Tổ dân phố 3, phường Thanh Bình như vậy, trong khi công viên cây xanh không thực hiện được vì thiếu quỹ đất? . (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(409). Cử tri tổ dân phố 8, phường Nam Thanh kiến nghị: Cử tri chưa nhất trí với trả lời của UBND tỉnh về việc rà soát quỹ đất của Công ty Cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên. Vì hiện nay, Công ty Cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên có 02 thửa đất, nhưng chỉ đưa vào sử dụng 01 thửa đất, còn lại 01 thửa đang cho cá nhân thuê. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra lại; nếu Công ty sử dụng không đúng mục đích, đề nghị thu hồi và cấp cho tổ dân phố 8 để xây dựng Hội trường tổ dân phố.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

- Cử tri phường Thanh Trường kiến nghị:

(410). Cử tri bản Mớ kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, vận dụng chính sách cấp thêm 01 xuất đất ở cho các hộ gia đình bị thu hồi hết đất ruộng hoặc bị thu hồi từ 1000m2 đất trở lên, để thực hiện dự án điểm tái định cư số 01 thuộc dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên để nhân dân có điều kiện chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, sản xuất. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(411). Đề nghị Sở Tài chính xem xét cấp phần kinh phí còn lại hỗ trợ cho các hộ dân chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi để nhân dân tái sản xuất, phát triển kinh tế đảm bảo đời sống. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(412). Hiện nay, hệ thống mương cấp 2 (mương nhựa) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nước để phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho cánh đồng phường Thanh Trường. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống kênh mương trên để phục vụ tốt cho việc tưới tiêu sản xuất nông nghiệp của nhân dân phường Thanh Trường và các khu vực lân cận. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(413). Đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí để triển khai kè suối Pa Pe đã sạt lở nghiêm trọng không đảm bảo tiêu thoát lũ, có nguy cơ gây mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa, lũ.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 14 | BC số 147/BC-UBND ngày 19/5/2020 | NQ số 170/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 | Chưa giải quyết xong |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(414). Đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát thay thế, sửa chữa các nắp hố ga bị hỏng dọc trục đường Quốc lộ 12 để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

# (415). Cử tri bản Nà Nghè, xã Tà Lèng kiến nghị: Chủ đầu tư thi công tuyến đường vào Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, trong thời gian thi công đã làm ảnh hưởng nứt tường nhà ở của 12 hộ dân bản Nà Nghè, đến nay chủ đầu tư chỉ chi trả mỗi hộ 100.000đ (một trăm nghìn đồng chẵn) là không thỏa đáng, đồng thời chưa triển khai khắc phục đấu nối với các đường, ngõ dân sinh 2 bên đường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo 332/BC-UBND ngày 14/11/2019. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

2. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

# (416). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để bố trí kinh phí nâng cấp Cầu C9 và hoàn thành tuyến đường vành đai phía Tây sông Nậm Rốm. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(417). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng đưa từ các địa phương khác đến Điện Biên tiêu thụ; xử lý nghiêm việc buôn bán hàng nhái, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Đặc biệt có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc đưa thịt lợn thành phẩm không rõ nguồn gốc từ các tỉnh miền xuôi lên Điện Biên tiêu thụ. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(418). Cử tri xã Phu Luông kiến nghị: Hiện nay, bản Lọong Ngua chưa có điện lưới quốc gia. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn tiếp theo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

3. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

- Cử tri xã Búng Lao:

(419). Hiện nay nhà văn hóa thôn, bản đang sử dụng có diện tích chỉ bố trí tối đa 50 chỗ ngồi, nhưng số hộ thực tế của đa số thôn bản nhiều hơn gấp nhiều lần. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho mở rộng quy mô, diện tích xây dựng các nhà văn hóa để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tại các thôn, bản. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(420). Trên Quốc lộ 279 từ Điện Biên đi Tuần Giáo (Km14+300) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Để nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng làm gờ giảm tốc để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông tại đoạn đường này. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

4. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

(421). Cử tri bản Huổi Tang, xã Nậm Tin kiến nghị: Hiện nay bản Huổi Tang chưa có điện lưới Quốc gia. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm đưa vào kế hoạch đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

(422). Cử tri bàn Huổi Anh, xã Chà Tở kiến nghị: Tại khu vực các bản Sìn Thàng, Hô He, Nậm Củng, Huổi Anh xã Chà Tở hiện nay chưa được phủ sóng điện thoại di động, rất khó khăn trong việc trao đổi thông tin liên lạc. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng phủ sóng di động cho các bản trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

5. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

(423). Theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, từ năm 2020 không bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách tại các thôn, bản như: Thôn đội trưởng, Công an viên, Nhân viên Y tế và Cô đỡ thôn, bản. Cử tri các thôn bản vùng cao xa trung tâm xã rất băn khoăn, lo lắng, vì khi có sự việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự, ốm đau, sinh đẻ… sẽ không có người đến giải quyết kịp thời mà phải đợi các lực lượng chức năng của xã. Đề nghị tỉnh xem xét có hướng bố trí người hoạt động không chuyên trách tại các thôn bản phù hợp với điều kiện vùng cao, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 14).

IV. KỲ THỨ 14

- Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14: Tổng số có 09 kiến nghị, (Báo cáo số 126/BC-HĐND ngày 08/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020.

I. Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- Cử tri xã Pá Khoang:

(424). Khi thi công tuyến đường Tà Lèng – Mường Phăng đoạn đi qua bản Kéo, bản Co Muông xã Pá Khoang, đã làm vùi lấp một số rãnh thoát nước, kênh thủy lợi, ruộng, nương, ao cá của nhân dân… Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết, hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(425). Việc vận hành thủy điện Pá Khoang đã ảnh hưởng đến 30 ha đất lúa của bản Vang, xã Pá Khoang khpông có nước để canh tác, đề nghị đơn vị quản lý thủy điện điều tiết nước đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho diện tích bị ảnh hưởng nêu trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

(426). Trên địa bàn bản Ngựu có một số diện tích đất rừng đã được thu hồi để thực hiện Công trình AD05, nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng; hiện nay người dân vẫn đang quản lý, chăm sóc một phần diện tích đất rừng trên. Cử tri đề nghị trong thời gian công trình chưa sử dụng, phần diện tích đất rừng trên nhân dân tiếp tục quản lý, bảo vệ và được hưởng chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

2. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

(427). Cử tri xã Ẳng Tở: Năm 2009, các hộ dân tại xã đã tham gia góp đất trồng cao su, đến năm 2015 một phần diện tích cây cao su đã cho khai thác mủ, tuy nhiên Công ty lại chặt bỏ và trồng lại cây mới, nên người dân không được hưởng quyền lợi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên xem xét, rà soát và có chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia góp đất đối với diện tích cây cao su đã bị chặt bỏ từ năm 2015 đến nay. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

3. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

- Cử tri bản Tả Ló San, xã Sen Thượng kiến nghị:

(428). Hiện nay bản Tả Ló San, xã Sen Thượng chưa có điện lưới quốc gia. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn tiếp theo. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

(429). Đề nghị nâng cấp đường vành đai tuần tra biên giới của Đồn biên phòng Sen Thượng từ khu vực mốc số 14 đến khu vực mốc số 16. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

4. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

(430). Cử tri xã Mường Mươn: Đề nghị cơ quan chức năng làm gờ giảm tốc và biển báo nguy hiểm trên Quốc lộ 12: Đoạn từ chân dốc trụ sở xã Mường Mươn đến cổng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Mươn để đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh và người dân tham gia giao thông. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

II. Kiến nghị với Trung ương

(431). Cử tri xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa: Đề nghị khi sửa đổi Luật Đất đai, cần nghiên cứu nâng định mức đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, để phù hợp với điều kiện sản xuất ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Đã giải quyết xong |

(432). Cử tri xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông: Tuyến đường Quốc lộ 12B đoạn xã Mường Luân, Chiềng Sơ huyện Điện Biên Đông đến huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La hiện nay đã xuống cấp, gây ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, vận tải hàng hóa của nhân dân địa phương; cử tri đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, quan tâm bố trí vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường trên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

- Kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, Tổng số có 13 kiến nghị, (Báo cáo số 152/BC-HĐND, ngày 31/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Trả lời tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- UBND tỉnh trả lời: Báo cáo số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020.

- HĐND tỉnh giám sát: Nghi quyết số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020.

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- Cử tri Bản Nậm Khẩu Hu, xã Nà Nhạn:

(433). Dự án xây dựng đập Nậm Khẩu Hu và cầu cứng dân sinh được triển khai thực hiện từ năm 2008. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại theo quy định. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án, các đơn vị có liên quan sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân trên. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

(434). Hiện nay, còn 13 hộ dân thuộc diện phải di dời khi triển khai dự án xây dựng đập Nậm Khẩu Hu đã được bố trí đất tái định cư, nhưng vị trí khu đất tái định cư bị sụt lún, mất an toàn vào mùa mưa lũ nên chưa đảm bảo để các hộ dân chuyển đến. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho Nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

- Cử tri xã Pá Khoang:

(435). Hiện nay, tại khu vực Bản Kéo, xã Pá Khoang còn 06 hộ chưa nhất trí với mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án mở đường đi Đảo Hoa xã Pá Khoang. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án xem xét, giải quyết.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(436). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường vào Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng cần công khai hồ sơ thiết kế những vị trí đổ thải của tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, từ địa phận bản Hả đến vị trí đầu đường vào Đảo Hoa để nhân dân giám sát việc thực hiện. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

- Cử tri xã Mường Phăng:

(437). Dự án thi công tuyến đường Nà Tấu - Pá Khoang do Ban quản lý dự án huyện Điện Biên làm chủ đầu tư đã có quyết định thu hồi đất của 36 hộ dân bản Cang 1, Cang 2 thuộc nhánh đường từ bản Cang đến bản Lọng Nghịu, từ bản Lọng Nghịu đến bản Lọng Luông nhưng chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án chi trả toàn bộ số tiền đền bù giải phóng mặt bằng mà các hộ dân bị thu hồi đất theo quy định. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(438). Hiện nay tuyến đường Tà Lèng - Mường Phăng, Mường Phăng - Nà Nhạn đã được đầu tư mở rộng, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét mở tuyến xe buýt thành phố Điện Biên Phủ - Tà Lèng - Pá Khoang - Mường Phăng phục vụ phát triển du lịch và việc đi lại của nhân dân. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

- Cử tri các xã Pá Khoang, Mường Phăng, Thanh Minh đề nghị:

(439). UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, chủ đầu tư Dự án đường Tà Lèng - Mường Phăng rà soát, có phương án hỗ trợ cho các tổ chức và các hộ dân sinh sống liền kề tuyến đường do trong quá trình thi công dự án đã làm ảnh hưởng, như: Các nhánh đường ngõ của khu dân cư thôn bản, trường học không được đấu nối vào trục đường chính sau khi thi công, nhà đất của một số hộ dân bị chênh lệch độ cao so với mặt đường, hệ thống thu gom nước mặt đường, mái ta luy mùa mưa kéo theo bùn đất chảy đổ trực tiếp vào ruộng canh tác của nhân dân.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(440). Giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ cho các hộ dân bản Nà Nghè, xã Thanh Minh bị ảnh hưởng do thi công công trình (hiện nay, còn 05 hộ chưa được hỗ trợ gồm: gia đình ông Cà Văn Cương, Quàng Văn May, Lường Văn Thành, Quang Văn Muôn và bà Lò Thị Thuỷ). (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

- Cử tri tổ dân phố 5 phường Thanh Trường:

(441). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét thu hồi nốt phần diện tích còn lại của một số hộ dân thuộc tổ dân phố 7 (cũ) và của tổ dân phố 10. Vì sau khi thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên khu dân cư khu vực trên không có đường đi lại và cơ sở hạ tầng không đảm bảo để nhân dân sinh sống.

| UBND tỉnh trả lời |  | HĐND tỉnh giám sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại kỳ 16 | BC số 346/BC-UBND ngày 04/11/2020 | NQ số 183/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | Chưa giải quyết xong |

(442). Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty Thủy nông có giải pháp xử lý các cửa xả nước tưới xuống cánh đồng để nhân dân canh tác, vì hiện nay các cửa xả thấp hơn mặt nước trong mương thuỷ nông, nên việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân rất khó khăn. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

2. Cử huyện Điện Biên kiến nghị

- Cử tri xã Noong Luống:

(443). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh công khai danh mục vật tư y tế, thuốc chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

(444). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cơ sở, đặc biệt tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

3. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

(445). Cử tri xã Tỏa Tình: Nhân dân không nhất trí việc chuyển đổi diện tích 45,544 ha rừng thông được trồng từ năm 1997 của 20 hộ dân bản Hua Sa A từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ. Vì diện tích rừng thông trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, hiện nay đã đến kỳ khai thác, cho giá trị kinh tế cao. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Tuần Giáo xem xét lại quy trình chuyển đổi, tiêu chí quy hoạch rừng phòng hộ theo đúng quy định của pháp luật. (Đã tiếp thu trả lời, giải quyết xong tại kỳ họp thứ 16).

V. KỲ THỨ 16

- Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, Tổng số có 13 kiến nghị, (Báo cáo số 240/BC-HĐND, ngày 30/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh). UBND tỉnh đang giải quyết theo kế hoạch.

1. Cử tri huyện Điện Biên

- Cử tri xã Mường Lói:

(446). Hiện nay, theo phản ánh của cử tri có tình trạng quy hoạch đất lâm nghiệp vào đất sản xuất luân canh của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện quy hoạch 3 loại rừng để đảm bảo đất sản xuất cho nhân dân.

(447). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, định hướng cụ thể cho các địa phương trên cơ sở khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

- Cử tri xã Mường Nhà:

(448). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài PTTH tỉnh nghiên cứu xây dựng chương trình phát thanh tiếng dân tộc Lào để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân.

(449). Hiện nay, khoảng cách quay đầu xe qua giải phân cách trên quốc lộ 12C, đoạn Trung tâm xã Mường Nhà khá dài, không thuận tiện cho việc đi lại; người dân thường đi ngang qua giải phân cách hoặc đi ngược chiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tại nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải mở lối giải phân cách trên quốc lộ 12C đoạn qua địa phận Trung tâm xã Mường Nhà, tại 3 điểm: Bản Na Phay, Đồn Biên Phòng Mường Nhà, Trường Mầm non và Trường THCS Mường Nhà, để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông.

2. Cử tri thị xã Mường Lay

- Cử tri xã Lay Nưa:

(450). Hiện nay, trên trục đường tỉnh lộ 142 (khu vực các bản Mo 1, Mo 2, Ho Cang, Tạo Sen, xã Lay Nưa) chưa có hệ thống cống thoát nước thải, do đó nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi thường xuyên tràn ra mặt đường. Công ty Quản lý đường bộ 226 đã thực hiện khơi rãnh khu vực này, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đang bỏ dở, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước và tiếp tục xử lý dứt điểm việc khơi thông rãnh, để đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân đang sinh sống trên địa bàn.

(451). Cầu bản Mo trên địa bàn xã Lay Nưa được bàn giao đưa vào sử dụng từ quý III/2020. Quá trình sử dụng, người dân đã phát hiện 01 cống thoát nước (khu vực đầu cầu bản Mo) bị hư hỏng, nguy cơ gây sụt lún đoạn đường này và ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của Nhân dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên chỉ đạo đơn vị thi công sớm sửa chữa, khắc phục.

3. Cử tri huyện Điện Biên Đông

(452). Cử tri bản Tìa Dình: Nhân dân bản Tà La, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông hiện đang quản lý bảo vệ 39 ha rừng, nhưng chưa được quy hoạch vào 3 loại rừng, do khi rà soát 39 ha này là đất sản xuất của nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét bổ sung 39 ha rừng trên vào quy hoạch 3 loại rừng, để nhân dân khoanh nuôi bảo vệ và được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

(453). Cử tri xã Nong U: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hai huyện Điện Điên và Điện Biên Đông phối hợp giải quyết dứt điểm việc di dời các hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và đầu tư nâng cấp, làm đường bê tông dài hơn 1km đoạn tiếp giáp giữa bản Na Sang (huyện Điện Biên) đi bản Tà Té (huyện Điện Biên Đông).

4. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

(454). Cử tri xã Nậm Kè: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng đầu tư rãnh thoát nước hai bên đường quốc lộ 4H khu vực trường PTDTBT tiểu học Nậm Kè số 1, đoạn giữa bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè (chiều dài rãnh thoát nước mỗi bên khoảng 200m), do mùa mưa nước ngập tràn vào trường.

(455). Cử tri xã Quảng Lâm: Đề nghị tỉnh quan tâm, mở rộng đường từ quốc lộ 4H vào bản Huổi Lắp, xã Quảng Lâm (thuộc Đề án 79) để thuận lợi cho Nhân dân đi lại.

5. Cử tri huyện Tủa Chùa

(456). Cử tri xã Lao Xả Phình: Việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lao Xả Phình đã hoàn thành từ năm 2018 nhưng đến nay xã vẫn chưa được cấp bản đồ, khó khăn trong công tác quản lý hành chính. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành chức năng sớm giải quyết.

6. Cử tri huyện Nậm Pồ

# (457). Tuyến đường từ xã Nà Hỳ - Nà Bủng thuộc Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, được thi công từ năm 2018 (dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020), tuy nhiên đến năm 2020 dừng thi công do không bố trí được vốn; đặc biệt trên tuyến có hai cầu đã đổ xong trụ nhưng chưa làm cầu, mùa mưa nước dâng cao nhân dân phải đi qua suối rất nguy hiểm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ, nhất là thi công hai cây cầu trên, thuận lợi cho nhân dân đi lại đảm bảo an toàn.

(458). Hiện nay, tuyến đường từ Trung tâm xã Nà Bủng đến Mốc 49 đã xuống cấp, vừa qua, do ảnh hưởng của mưa, lũ nên nhiều đoạn bị nứt, lún, sạt lở người dân đi lại rất khó khăn. Ngày 10/9/2020, xã Nà Bủng đã có công văn gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị tu sửa tuyến đường, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh quan tâm, kiểm tra, sớm sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện.

- Kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, Tổng số có 04 kiến nghị, (Báo cáo số 10/BC-HĐND, ngày 20/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh). UBND tỉnh đang giải quyết theo kế hoạch.

1. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ

- Cử tri phường Mường Thanh kiến nghị:

(459). Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, rải áp phan các tuyến đường nội thị đã hư hỏng, xuống cấp, các công trình như chợ Mường Thanh, công viên cây xanh, các điểm di tích trên địa bàn để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

(460). Tiếp tục tăng cường chỉ đạo rà soát, xem xét điều chỉnh, thu hồi các quy hoạch, các dự án đã phê duyệt từ nhiều năm trước nhưng chưa triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

2. Cử tri huyện Điện Biên

(461). Cử tri xã Na Tông, xã Phu Luông: Hiện nay trên địa bàn 02 xã còn một số bản chưa có điện lưới quốc gia, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm đầu tư xây dựng điện lưới, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.

3. Cử tri thị xã Mường Lay

(462). Cử tri phường Na Lay: Đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ./.