| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 90/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt – Pá Sáng, huyện Mường Ảng

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt – Pá Sáng, huyện Mường Ảng, trên cơ sở Tờ trình số 4521/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

- Sự cần thiết đầu tư dự án

Dự án tuyến đường bản Hồng Sọt đến bản Pá Sáng thuộc xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, đi qua hai bản với 131 hộ đân hơn 600 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào đân tộc Thái và H’Mông đều có điều kiện kinh tế rất khó khăn. Việc đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường sẽ rút ngắn việc di chuyển từ bản Pá Sáng và các bản lân cận của xã Ẳng Cang, Nậm Lịch đến trung tâm xã Búng Lao; phục vụ cho việc phát triển vùng đất trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao và khu sản xuất nông nghiệp tập trung của bản Hồng Sọt, bản Pá Sáng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của xã Búng Lao theo quy hoạch, đáp ứng tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; giúp đồng bào dân tộc vùng cao giảm bớt khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, việc  đầu tư xây dựng xây dựng dự án: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng là rất cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của  Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội: Dự án phù hợp với danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành: Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 251/NQ-HĐND, ngày 30/12/2011.

3. Về nội dung dự thảo nghị quyết

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí quy mô, địa điểm, nhóm dự án, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư và nguồn vốn dự án: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt – Pá Sáng, huyện Mường Ảng và thống nhất một số nội dung sau:

- Quy mô: Đầu tư nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt – Pá Sáng, huyện Mường Ảng với chiều dài dự kiến khoảng 14Km (Điểm đầu tuyến tại Km21.QL279 hướng Tuần Giáo – Điện Biên; Điểm cuối tuyến tại đường dân sinh bản Pá Sáng) với quy mô đường cấp VI miền núi (TCVN 4054-2005) có bề rộng nền đường Bn=6,0m+W; bề rộng mặt đường Bmặt= 3,5m. Kết cấu mặt đường gồm 02 loại kết cấu: Loại 1 (Áp dụng cho những đoạn mặt đường làm mới) bằng kết cấu đá dăm láng nhựa; Loại 2 (Áp dụng cho những đoạn mặt đường bê tông có sẵn để tận dụng kết cấu và nâng cấp, mở rộng) bằng kết cấu bê tông xi măng. Hệ thống an toàn giao thông được đầu tư theo quy định hiện hành.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

- Về tổng mức đầu tư: 80.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2023.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3.3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

3.4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt – Pá Sáng, huyện Mường Ảng. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |