| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 89/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên, trên cơ sở Tờ trình số 4525/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

- Sự cần thiết đầu tư dự án

Trong quá trình phát triển và điều chỉnh mở rộng trung tâm thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cũng đang dần hình thành các khu, trung tâm phát triển về kinh tế, xã hội lớn, trọng điểm của vùng. Các khu này là các vùng kinh tế trọng điểm đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, do đó việc kết nối khu trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ và các vùng kinh tế trọng điểm là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn này. Để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và thu hút đầu tư, nhất là khai thác tiềm năng, lợi thế về thương mại, du lịch và phát triển đô thị trong giai đoạn tới, cần thiết phải đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên. Vì vậy, việc đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên là cần thiết và cấp bách.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của  Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành: Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 251/NQ-HĐND, ngày 30/12/2011.

3. Về nội dung dự thảo nghị quyết

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí quy mô, địa điểm, nhóm dự án, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư và nguồn vốn dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên và thống nhất một số nội dung sau:

- Quy mô:

+ Phần tuyến đường trong phạm vi nội thị Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên có chiều dài khoảng 4,99 km, mặt đường bê tông nhựa, gồm 6 đoạn tuyến cụ thể như sau:

(1) Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến Trần Văn Thọ kéo dài (Tuyến NT1) để kết nối trung tâm thành phố với đường Thanh Minh - đồi Độc Lập có chiều dài tuyến khoảng 0,93km.

(2) Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 60m (Tuyến NT2) trục chính Khu đa chức năng kết nối với Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 0,16km.

(3) Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 23m (Tuyến NT3) trục chính Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 1,3km.

(4) Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 39m (Tuyến NT4) đường trục chính Khu trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ đấu nối với đường Hoàng Văn Thái với chiều dài khoảng 2,0km.

(5) Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 30m (Tuyến NT5) đường phố khu vực Khu trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 0,2km.

(6) Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 25m (Tuyến NT6) từ Cầu sông Nậm Rốm đến khu dân cư mới Bom La (nối tiếp đường BL1 rộng 25m) có chiều dài khoảng 0,4km.

+ Phần các tuyến đường ngoài đô thị được đầu tư xây dựng theo quy mô đường giao thông cấp IV - miền núi có châm trước theo Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005 với tổng chiều dài khoảng L= 30,75km; bao gồm các đoạn tuyến sau:

(1) Đoạn tuyến chính từ QL12 (Km190+450) - QL279 (Km93+600) có chiều dài khoảng 19,8km.

(2) Đoạn tuyến nhánh 1 từ Thanh Hưng - Kênh thủy lợi có chiều dài khoảng 1,1km.

(3) Đoạn tuyến nhánh 2 từ Thanh Chăn - QL12 (Km197+230) - bản Bom La  có chiều dài khoảng 2,65km.

(4) Đoạn tuyến nhánh 3 từ Thanh Yên - QL12 (Km199+750) có chiều dài khoảng 2,70km.

(5) Đoạn tuyến nhánh 4 từ Noong Luống - QL12 (Km202+600) có chiều dài khoảng 2,0km.

(6) Đoạn tuyến nhánh 5 từ TT. Huyện Điện Biên - Khu đô thị mới phía đông, TP. Điện Biên Phủ có chiều dài khoảng 2,5km.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

- Về tổng mức đầu tư: 1.300.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương  980.000 triệu đồng, Vốn cân đối NSĐP 320.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2024.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3.3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

3.4. Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến sau:

- Tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm a, khoản 2, điều 1, đề nghị chỉnh sửa cụm từ “đường 1115m” thành “đường 23m” và gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b, khoản 2, điều 1, dề nghị chỉnh sửa cụm từ “Sam Mứn” thành “Pom Lót” cho phù hợp với tình hình thực tế.

3.5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |