| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 196/NQ-HĐND | Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2020 |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, Báo cáo thẩm tra số 92/BC-KTNS, ngày  05 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư

Nâng cấp tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Tủa Chùa theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Điện Biên, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa và các xã Sính Phình, Tả Phìn và khu vực tuyến đường đi qua.

2. Quy mô đầu tư

Đầu tư nâng cấp tuyến đường có chiều dài khoảng L=28km (Đầu tuyến: tại Km20+800 tuyến đường tỉnh ĐT.140; Cuối tuyến giao với tuyến Tả Phìn - Sín Chải) với quy mô đường giao thông cấp V miền núi (TCVN 4054-2005) có bề rộng nền đường Bnền = 6,5 (m); bề rộng mặt đường Bmặt = 3,5 (m); bề rộng lề đường gia cố Blgc = 2 x 1,0 (m); bề rộng lề đất Blđ = 2x0,5(m); độ dốc dọc lớn nhất Imax = 11%. Kết cấu mặt đường láng nhựa dày 3,5cm (tiêu chuẩn nhựa tưới 4,5 kg/m2) có mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 120 Mpa. Công trình thoát nước theo tiêu chuẩn H30-XB80; HL93, định hình 86-06X; rãnh hộp tại các vị trí nút giao, đường giao, khu vực đông dân cư. Hệ thống an toàn giao thông theo quy định hiện hành.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 183.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020./.

| Nơi nhận: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Điện Biên Phủ; - Lãnh đạo, CV VPHĐND tỉnh; - Lưu: VT. | ## CHỦ TỊCH (Đã ký) ## Lò Văn Muôn |
| --- | --- |