| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 195/NQ-HĐND | Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2020 |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

Cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na Son

(Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, Báo cáo thẩm tra số 88/BC-KTNS, ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na Son (Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son) với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư

Nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông liên huyện từ thành phố Điện Biên Phủ đi huyện Điện Biên Đông, đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại đang ngày một tăng. Thúc đẩy phát triển kinh tế các xã vùng ven của thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên Đông. Đảm bảo lưu thông hàng hóa giữa thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông và các vùng lân cận. Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và khu vực có tuyến đường đi qua; từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái khu vực sinh thái Him Lam, Pá Khoang, Nậm Ngám, Noong U và các vùng lân cận.

2. Quy mô đầu tư

Cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na Son (Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son) có chiều dài 30,8Km gồm tuyến ngoài nội thị dài 30,2Km, tuyến nội thị huyện Điện Biên Đông có chiều dài L=600m. Điểm đầu tuyến tại Km5+490 đường tỉnh ĐT.143; Cuối tuyến tại Km36+290 (trùng với Km39+500m đường ĐT.143 cũ).

- Đoạn ngoài nội thị có chiều dài L=30,2km với quy mô đường cấp V miền núi có bề rộng nền đường Bn = 6,5m + w; bề rộng mặt đường Bm = 3,5m + w; bề rộng lề đường Blề = 2 x 1,50m (Bề rộng lề đường gia cố Blề gia cố = 2 x 1,0m; bề rộng lề đường không gia cố Blề đất = 2 x 0,5m).

- Đoạn nội thị thị trấn huyện Điện Biên Đông có chiều dài khoảng L=600m đầu tư theo quy hoạch thị trấn Điện Biên Đông có bề rộng nền Bn =13,50m; bề rộng mặt Bm = 2 x 3,75; bề rộng vỉa hè Bvh = 2 x 3,0m

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa có mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc>120Mpa. Công trình thoát nước, công trình phụ trợ tải trọng thiết kế H30-XB80, HL93; kết cấu kè theo định hình 86-06 VTK-BGTVT; rãnh gia cố rãnh dọc bằng bê tông tại những vị trí dốc dọc lớn, xung yếu, đi qua khu dân cư. Tại những vị trí qua khu dân cư thiết kế rãnh hộp tấm bản chịu lực. Hệ thống an toàn giao thông theo quy định hiện hành.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 260.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020./.

| Nơi nhận: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Điện Biên Phủ; - Lãnh đạo, CV VPHĐND tỉnh; - Lưu: VT. | ## CHỦ TỊCH ## (Đã ký) ## Lò Văn Muôn |
| --- | --- |