|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH ĐIỆN BIÊN**  Số: /NQ-HĐND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Điện Biên, ngày tháng 10 năm 2023* |

|  |
| --- |
| **DTNQ TRÌNH KỲ HỌP THÔNG QUA** |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích**

**Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

*­­­Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II); Báo cáo thẩm tra số 107/BC-VHXH ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự ánBảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II) với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư****:** Đầu tư xây dựng công trình nhằm tạo điểm tham quan mang dấu ấn đặc trưng, thu hút du khách trong nước và quốc tế, qua đó phục vụ phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, nghệ thuật quân sự tài tình, tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh giữ nước và sự hy sinh gian khổ của ông cha ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ đó khơi dậy lòng yêu nước của Nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ.

**2. Nội dung và quy mô đầu tư**

- Các hạng mục chính:

+ Phù điêu: Chiều dài của phù điêu là 45m, tổng chiều cao của phù điêu cả bệ đến điểm cao nhất của phù điêu là 8,9m (trong đó phù điêu điểm cao nhất là 8,2m, bệ phù điêu 0,7m); chất liệu đá tự nhiên; (ý tưởng thiết kế phù điêu đã được Hội đồng nghệ thuật thông qua năm 2007 - Quyết định thành lập Hội đồng số 1165/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Điện Biên); vị trí phù điêu tại sân chờ chân đồi Him Lam.

+ Nhà dâng hương (vị trí tại đường dẫn chân đồi Him Lam): Nhà dâng hương hình lục giác, dự kiến vật liệu xây dựng chính bằng gỗ. Bên trong nhà dâng hương dự kiến đặt 1 ban thờ, trên ban thờ đặt lư hương, ngai, ngoài ra thiết kế các chi tiết trang trí khác phù hợp với tính chất không gian tâm linh.

- Các hạng mục tôn tạo, sửa chữa:

+ Kè bê tông chân đồi chạy dọc theo tuyến đường xe lăn; kè đá hộc khu vực sân dâng hương.

+ Chỉnh trang và cải tạo đường bê tông dẫn lên 3 cứ điểm; bổ sung lan can dọc theo đường dẫn (những vị trí có taluy âm), trồng hoa dọc theo đường dẫn.

+ Bậc lên xuống; sân dâng hương; sân quảng trường, bãi đỗ xe.

+ Trồng hệ thống cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan.

+ Bố trí cây hương tại lô cốt Cứ điểm 1, nơi anh hùng Phan Đình Giót hy sinh (để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm của người dân, hạn chế tình trạng người dân tự phát cắm hương, đặt hoa, quả ở nhiều vị trí khác nhau, làm giảm tính tôn nghiêm, mỹ quan của khu vực di tích).

+ Hệ thống điện ngoài trời; thoát nước sân.

+ Bia giới thiệu di tích.

+ Cải tạo, sửa chữa nhà bảo vệ và nhà đón tiếp (tầng trệt: Bổ sung vách kính làm khu đón tiếp; tầng 2: sửa chữa tạo không gian trưng bày).

+ Bố trí 03 mái che làm điểm dừng nghỉ trên đường dẫn lên 03 cứ điểm; trồng tre tạo không gian riêng biệt giữa Khu di tích trung tâm đề kháng Him Lam và khu vực lân cận.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm B.

**4. Tổng mức đầu tư của dự án: 91.000 triệu đồng** *(Chín mươi mốt tỷ đồng).*

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổng mức đầu tư | Phân bổ vốn theo các năm | |
| Năm 2023 | Năm 2024 |
| **91.000** | 40.000 | 51.000 |

**5. Cơ cấu nguồn vốn:**

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương: 61.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và vốn xã hội hóa: 30.000 triệu đồng.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Sân chờ chân đồi Him Lam và đường dẫn lên các cứ điểm thuộc di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam.

**7. Thời gian thực hiện dự án:** 02 năm.

**8. Tiến độ thực hiện dự án:** 2023-2024.

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: 2023.

- Giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc đầu tư: 2023-2024.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày tháng 11 năm 2023./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  - Chính phủ;  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, LĐ UBND tỉnh;  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  - Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  - LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;  - Báo Điện Biên Phủ;  - Lư­­u: VT. |  | **CHỦ TỊCH**  **Lò Văn Phương** |