| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 15/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 30 tháng 7 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị chấp thuận Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Tờ trình số 2104/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết đề nghị chấp thuận Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Về nội dung tờ trình

1. Đối với việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, số danh mục đã được HĐND tỉnh chấp thuận là 826 dự án, công trình với diện tích 6.710,773ha.

- Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với số danh mục các công trình đã triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2014 đến nay là 406/826 dự án, đạt 49,15% số dự án, với tổng diện tích đã thực hiện 5.138,02 ha/6.710,773 ha, đạt 76,56% về diện tích.

Đối với kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh, trong nội dung Tờ trình chưa có số liệu. Tại phiên họp thẩm tra của Ban KTNS ngày 29/7/2016, Sở Tài nguyên Môi trường đã có Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 29/7/2016 và đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh đã  nhất trí, đề nghị Ban KTNS bổ sung số liệu vào báo cáo thẩm tra của ban; cụ thể: từ năm 2014 đến nay đã thực hiện chuyển mục đích là 135,7/252,6 ha đất trồng lúa, đạt 53, 7%; đất rừng phòng hộ 62,17/100,5 ha, đạt 61,8%.

- Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh:

+ Chỉ đạo, đẩy nhanh các công trình dự án chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 420 dự án.

+ Chỉ đạo rà soát trong 420 dự án chưa triển khai thực hiện, dự án nào không triển khai thực hiện được hoặc dự kiến thực hiện sau kỳ Kế hoạch 2016-2020 thì tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh để đưa ra khỏi danh mục.

2. Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 7/6/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Điện Biên: Các chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa và chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ được phân bổ cụ thể cho các năm từ 2011 – 2015. Từ năm 2016 đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất cụ thể hàng năm chưa được phân bổ chi tiết; nhưng chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong giai đoạn 2016 – 2020 đã được giao: đất trồng lúa là 953 ha, đất rừng phòng hộ là 206 ha.

Kết quả thẩm tra như sau: việc sử dụng đất của các danh mục dự án cần thu hồi đất, việc chuyển mục đích sử dụng bổ sung đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016 đảm bảo kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Ban kinh tế - Ngân sách nhất trí Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh:

- Chấp thuận 97 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất  đai năm 2013, với tổng nhu cầu sử dụng đất là 357,60 ha.

- Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 38,54 ha đất trồng lúa, 53,64 ha đất rừng phòng hộ sang các mục đích khác để thực hiện 54 dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai.

II. Về dự thảo Nghị quyết Chấp thuận danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1. Việc ban hành Nghị quyết đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình số 2104/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết đề nghị Chấp thuận danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT - HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN (Đã ký) Vùi Văn Nguyện |
| --- | --- |