| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 46/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng trên cơ sở Tờ trình số     1960/TTr-UBND, ngày 27/6/2021 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết đầu tư dự án

Tuyến đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng là tuyến đường chính kết nối giao thông đi lại cho nhân dân xã Ẳng Cang  đến trung tâm huyện và với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Dự án đường QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng được đầu tư xây dựng sẽ kết nối trực tiếp với tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đồng bộ, gắn kết, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của huyện Mường Ẳng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo khai thác tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, thương mại, an ninh quốc phòng, du lịch; từ những mục tiêu trên, việc đầu tư xây dựng công trình Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng là rất cần thiết và phù hợp.

II. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của  Luật Đầu tư công, năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Dự án Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh; đã được ghi danh mục, bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND, ngày 27/4/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Điện Biên.

III. Về nội dung dự thảo nghị quyết

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, phạm vi đầu tư, nội dung quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các vị đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Phòng Công tác HĐND - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH KT.TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN Mùa Thanh Sơn |
| --- | --- |