| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 33/BC-VHXH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm

Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số     TTr-UBND, ngày   /6/2021 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết đầu tư dự án

Dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2002-2010 được UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UB ngày 15/5/2002. Tổng diện tích đất quy hoạch: 148.000m2 tại phường Him Lam. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện giải phóng mặt bằng 3,18ha. Diện tích còn lại chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng gây khó khăn trong quá trình cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà cửa, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình nằm trong diện quy hoạch, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, việc đầu tư dự án nhằm tập trung giải phóng mặt bằng và xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thể dục thể thao tỉnh để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế khai thác các thế mạnh tiềm năng phát triển ngành thể thao và dịch vụ của tỉnh là cần thiết.

II. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội ngành, lĩnh vực.

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của  Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Dự án phù hợp với kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội và đã được ghi danh mục, bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND, ngày 27/4/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên.

III. Về nội dung dự thảo nghị quyết

1. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, quy mô đầu tư, địa điểm, nhóm dự án, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên và thống nhất một số nội dung như sau:

- Quy mô: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trên diện tích đất còn lại theo Quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh đã được phê duyệt với diện tích khoảng: 11,62ha; san đắp mặt bằng toàn bộ khu đất dự án (phần diện tích chưa được san nền); hệ thống giao thông ngoại tuyến tổng chiều dài khoảng 1,2 km; hệ thống thoát nước mặt gồm cống, rãnh và bó vỉa.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

- Tổng mức đầu tư: 195.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 50.000 triệu đồng

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh): 145.000 triệu đồng.

- Địa điểm  thực hiện: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

4. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên. Ban Văn hóa - Xã hội kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Các vị Đại biểu QH; Đại biểu HĐND tỉnh; - LĐVP Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh; - Phòng Công tác HĐND; - Lưu VT. | TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI KT.TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN Lò Thị Bích |
| --- | --- |