|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH ĐIỆN BIÊN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 13/NQ-HĐND | *Điện Biên, ngày 29 tháng 6 năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi bản mốc C5 xã Phu Luông, huyện Điện Biên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 217/NQ-HĐND, ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;*

*Theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại tờ trình số 1960/TTr-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2021, Báo cáo thẩm tra số 53/BC-KTNS, ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi bản mốc C5 xã Phu Luông, huyện Điện Biênvới nội dung sau:

**1. Mục tiêu đầu tư**: Đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực xã Phu Luông và khu vực lân cận, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao; đồng thời phục vụ cho công tác tuần tra biên giới góp phần ổn định an ninh trật tự trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới huyện Điện Biên.

**2. Quy mô đầu tư:** Nâng cấp tuyến đường từ bản Xôm đi bản Mốc C5 với chiều dài dự kiến L=18,7km; điểm đầu tuyến tại ngã ba nối vào đoạn Km42+620/QL.279C, điểm cuối tuyến: bản Mốc C5. Đầu tư theo quy mô đường giao thông nông thôn B bề rộng nền đường Bn=5m+w; bề rộng mặt đường Bm=3,5m+w; kết cấu mặt đường bằng BTXM. Công trình thoát nước dọc hình thang, gia cố BTXM tại những vị trí xung yếu; công trình thoát nước ngang xây dựng vĩnh cửu, khổ công trình bằng khổ nền đường, hoạt tải thiết kế H13-X60; Công trình an toàn giao thông theo tiêu chuẩn hiện hành.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm B.

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 85.000 triệu đồng.

**5. Cơ cấu nguồn vốn**: Vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Phu Luông, huyện Điện Biên.

**7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án**: 2023-2026.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo qui định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như điều 2;  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;  - Văn phòng Chính phủ;  - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  - TT Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh,  - UBMTTQ VN tỉnh;  - Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh;  - Các Sở: KH&ĐT; TC; XD;  - TT HĐND, UBND các huyện , thị xã, thành phố;  - Báo Điện Biên Phủ;  - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh;  - Lãnh đạo, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Lư­­u: VT. | **CHỦ TỊCH**    **Lò Văn phương** |