| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 24/NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 29 tháng 6 năm 2021 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo tàng tỉnh Điện Biên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-HĐND, ngày 27 tháng 4 tháng 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1960/TTr-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2021, Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tàng tỉnh Điện Biên với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh kết hợp với Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử đồi A1, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát, Nghĩa trang A1... tạo nên một trung tâm "Văn hóa - Lịch sử"; nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Điện Biên; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua việc thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung, quy mô đầu tư

- Nhà Bảo tàng: Cấp II-3 tầng; DTXD khoảng 2.000m2; DT sàn khoảng 6.000m2; trong đó gồm có các hàng mục dự kiến đầu tư sau: Phòng trưng bày chính; Phòng trưng bày chuyên đề; Phòng chiếu phim; Phòng hội thảo; Các phòng làm việc của cán bộ công nhân vên chức Bảo tàng tỉnh; Phòng tương tác và trải nghiệm; Phòng kho; Khu vệ sinh chung.

- Sân tổ chức hoạt động truyền thống các dân tộc trong tỉnh: Diện tích khoảng 1.900m2.

- Hạng mục phụ trợ: Hàng rào, cấp điện, cấp nước, thoát nước...

- Không gian phụ trợ: Không gian trưng bày ngoài trời, cây xanh, vườn hoa, cây cảnh,...

- Trang thiết bị: Đầu tư đồng bộ theo theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 150.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại thành phố Điện Biên Phủ, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Phương án thiết kế kiến trúc công trình: Thi tuyển kiến trúc công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết ngày đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, kế hoạch Đầu tư, VHTTDL; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh; - UBMTTQ VN tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; - Văn phòng UBND tỉnh; - Ban QLDA CCT DD&CN; - TT.HĐND,UBND các huyện, TX, TP; - LĐ&CV VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Báo Điện Biên Phủ; - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Lưu: VT. |  | ## CHỦ TỊCH Lò Văn Phương |
| --- | --- | --- |