| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 77/BC - KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 24 tháng 8 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng

Điểm tái định cư số I và Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp,

cải tạo Cảng hàng không Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số I và Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên kèm theo Tờ trình số 2494/TTr-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Cảng hàng không Điện Biên được Bộ giao thông Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2017, theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Điện Biên là 201,39ha, trong đó diện tích đất mở rộng thêm theo quy hoạch là 169,12ha. Việc mở rộng diện tích sân bay sẽ phải thu hồi đất của 1.215 hộ gia đình, cá nhân và 22 tổ chức. Vì vậy để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất, nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên thì việc đầu tư xây dựng các Điểm tái định cư số I và số III là hết sức cần thiết và cấp bách; tại kỳ họp này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Điểm tái định cư nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh là cần thiết.

2. Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Thực hiện quy định tại điều 28 của Luật đầu tư công, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I và Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên là đúng thẩm quyền.

3. Nội dung dự án

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với UBND tỉnh về thông tin chung của dự án.

- Về nguồn vốn: Tại kỳ họp này UBND tỉnh trình, tờ trình số 2427/TTr-UBND ngày 16/8/2019 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên, theo đó nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí cho 04 điểm tái định cư dự án dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 300 tỷ đồng.

- Về qui hoạch: Điểm tái định cư số III phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 15/9/2017; Điểm tái định cư số I chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt. Tuy nhiên, dự án đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và cho ý kiến tại Thông báo số 681-TB/TU ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về chủ trương điều chỉnh vị trí, địa điểm quy hoạch bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp sân bay Điện Biên. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

4.  Về Dự thảo các nghị quyết

4.1. Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết riêng biệt cho từng Điểm tái định cư là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, không trái các qui định của  pháp luật và  đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

4.2. Nội dung  của các dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

4.3. Ban Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị chỉnh lý một số nội dung của các dự thảo Nghị quyết như sau:

a) Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư : Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên  đề nghị chỉnh lý như sau:

* Tại Điều 1:

-  Mục tiêu đầu tư của dự án đề nghị chỉnh lý lại là: " Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư với khả năng dung nạp cho khoảng 560 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã  hội tỉnh Điện Biên".

- Quy mô dự án: không ghi chi tiết, chỉ nêu các hạng mục cơ bản.

- Nội dung tổng mức đầu tư: chỉ ghi tổng mức đầu tư, bỏ chi tiết cơ cấu chi phí.

- Về quy mô đầu tư: Đề nghị bổ sung cụm từ “tạo mặt bằng” sau cụm từ “hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội”.

b) Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư: Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên đề nghị chỉnh lý như sau:

* Tại Điều 1:

- Về mục tiêu đầu tư điều chỉnh lại như sau: " Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư với khả năng dung nạp cho khoảng 230 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã  hội tỉnh Điện Biên.

- Quy mô dự án: không ghi chi tiết, chỉ nêu các hạng mục cơ bản.

- Về tổng mức đầu tư dự án: chỉ ghi tổng mức đầu tư bỏ chi tiết cơ cấu chi phí.

- Về quy mô đầu tư: Đề nghị bổ sung cụm từ “tạo mặt bằng” sau cụm từ “hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội”.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số I và số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. Các ý kiến tham gia thảo luận xây dựng Dự thảo nghị quyết tại kỳ họp sẽ được Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với UBND tỉnh tiếp thu chỉnh lý vào dự thảo Nghị quyết cho phù hợp. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN (Đã ký) Vùi Văn Nguyện |
| --- | --- |