| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 1201/TTr-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 27 tháng 4 năm 2020 |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH

### Quyết định chủ trương đầu tư dự án:

### Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà

### Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 497/BC-SKHĐT ngày 17/4/2020 về Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trơpng đầu tư dự án: Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà.

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 58.000.000.000 đồng.

Trong đó:

| - Chi phí đền bù GPMB: | 4.000.000.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí xây lắp: | 42.519.900.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 899.100.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 3.273.100.000 | đồng |
| - Chi phí khác: | 195.600.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 7.112.300.000 | đồng |

7. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn ngân sách địa phương theo dự toán hàng năm của tỉnh (Trước mắt, năm 2020 bố trí 25 tỷ từ nguồn dự phòng NSĐP tại Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm | Nguồn vốn ngân sách địa phương |
| --- | --- |
| Tổng cộng | 58.000 |
| Năm 2020 | 25.000 |
| Năm 2021 | 25.000 |
| Năm 2022 | 8.000 |

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022

9. Các thông tin khác

9.1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà nhằm cải tạo và điều chỉnh hướng dòng chảy, chống sạt lở bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho dân cư sinh sống dọc hai bên bờ suối, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của thị trấn Mường Chà, góp phần xây dựng đô thị văn minh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Chà.

9.2. Nội dung, quy mô đầu tư dự án

- Xây dựng tuyến kè có chiều dài khoảng 1.460m, kết cấu BTCT có tường chống, chống xói móng kè bằng chân khay và rọ đá, chiều cao thân kè thay đổi theo địa hình H = 4 ÷ 6m, tại các vị trí xung yếu.

- Cải tạo điều chỉnh dòng chảy suối Nậm Mươn đoạn phía thượng lưu cầu Na Pheo đảm bảo thoát nước bình thường cho dòng suối, tạo quỹ đất công cộng; chiều dài cần cải tạo, điều chỉnh là L = 200m.

- San gạt tạo mặt bằng phía sau đoạn kè chỉnh trị dòng suối Nậm Mươn. Tổng diện tích khoảng 01ha. Gia cố mái taluy mặt bằng kết cấu BTCT và đá hộc xây.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Sau khi xem xét Tờ trình số 1356/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của UBND huyện Mường Chà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà;  Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Văn bản số 3606/UBND-KTN ngày 05/12/2019, theo đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Mường Chà kiểm tra rà soát về sự cần thiết đầu tư; làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBND huyện Mường Chà rà soát, hướng dẫn UBND huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà (Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 17/2/2020; Tờ trình số 350/TTr-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện Mường Chà).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành lấy ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (3 lần). Sau khi có ý kiến tham gia của các Sở ngành liên quan và Tờ trình kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của UBND huyện Mường Chà, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định trình UBND tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 497/BC-SKHĐT ngày 17/4/2020.

- Về sự cần thiết đầu tư dự án; tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí phân loại dự án; nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn,… đã được Sở Kế hoach và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 497/BC-SKHĐT ngày 17/4/2020.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo số 497/BC-SKHĐT ngày 17/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà.

- Tờ trình số 350/TTr-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện Mường Chà; Văn bản giải trình số 331/UBND-DA ngày 17/3/2020 của UBND huyện Mường Chà về việc giải trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà; Báo cáo số 26/BC-TCKH ngày 18/3/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Chà về báo cáo kết quả thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà.

- Ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trên đây là Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - LĐ UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT; - UBND huyện Mường Chà; - L/đ VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTN(NNT). |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Mùa A Sơn |
| --- | --- | --- |