| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 3484 /TTr-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 28 tháng 11 năm 2019 |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH

### Đề nghị điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng

### Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên

### Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 876-TB/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh địa điểm tái định cư và di dời các cơ quan, tổ chức, công trình công cộng thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1848/BC-SKHĐT ngày 26/11/2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, với nội dung sau:

I. Lý do điều chỉnh

Dự án đầu tư xây dựng Điểm tái định cư số III - dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 và đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 29/10/2019.

Tuy nhiên, do yêu cầu về quỹ đất tái định ở cư phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên và trên cơ sở nguyện vọng của người dân, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép bổ sung Hạng mục Điểm TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ vào Dự án đầu tư xây dựng Điểm TĐC số 3 - dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Thông báo số 876-TB/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy).

Để có cơ sở thực hiện việc bổ sung Hạng mục điểm tái định cư C13 mở rộng, phường Thanh Trường vào dự án đầu tư Xây dựng Điểm tái định cư số III thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III là cần thiết.

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung

1. Mục tiêu đầu tư:

- Đã phê duyệt: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư cho khoảng 230 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

- Đề nghị điều chỉnh, bổ sung thành: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư, dự kiến dung nạp cho 400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (trong đó Điểm TĐC số III dung nạp khoảng 230 hộ dân; Hạng mục Điểm TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường dung nạp khoảng 170 hộ dân), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên.

2. Quy mô đầu tư bổ sung

2.1. Nội dung đầu tư xây dựng bổ sung: Hạng mục Điểm tái định cư C13 mở rộng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ vào dự án đầu tư Xây dựng Điểm tái định cư số III - dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên với  diện tích hạng mục bổ sung khoảng 4,43ha (hiện trạng sử dụng đất: Đất ở khoảng 0,0382ha; Đất giáo dục khoảng 3,5 ha (trong đó: đất của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cộng đồng khoảng 0,69ha; đất Trại thực nghiệm - Trường PTTH dân tộc nội trú tỉnh khoảng 1,08 ha; đất Trại thực nghiệm - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật khoảng 1,51ha; đất Trường Cao đẳng nghề khoảng 0,21ha); đất cây công nghiệp khoảng 0,065ha; đất trồng cây lâu năm khoảng 0,032ha; đất mặt nước khoảng 0,56ha và đất giao thông 0,23ha).

2.2. Quy mô đầu tư của hạng mục bổ sung gồm:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ San nền: San lấp tại các lô đảm bảo theo quy hoạch với diện tích khoảng 3,73 ha.

+ Đường giao thông: Xây dựng hệ thống đường giao thông với chiều dài khoảng 1,3Km, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa; trong đó:

Đường khu vực: Bn1=7,5+2x3,75m=15m;

Đường nội bộ  Bn2=7,5+2x3m=13,5m; Bn3=7+2x3m=13m.

Hệ thống vỉa hè, rãnh đan, bó vỉa, hệ thống cây xanh đồng bộ hoàn chỉnh.

+ Xây dựng đồng bộ hệ thống: Cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng đô thị, hào kỹ thuật.

- Hạ tầng xã hội: Xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ 01 nhà văn hóa tổ dân phố, chiều cao 01 tầng, diện tích sàn khoảng 250m2 đảm bảo theo quy định và các hạng mục phụ trợ hoàn chỉnh.

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 147.992 triệu đồng, trong đó:

- TMĐT dự án đã phê duyệt: 90.992 triệu đồng.

- TMĐT Hạng mục TĐC C13 mở rộng (bổ sung): 57.000 triệu đồng.

(Đã thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ)

4. Ngoài các nội dung đề nghị điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

III. Danh mục tài liệu kèm theo

- Tờ trình số 1640/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Điểm tái định cư số III (Bổ sung Điểm TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

- Báo cáo số 1848/BC-SKHĐT ngày 26/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - L/đ UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, NPTNT; - UBND TP ĐBP; - Lưu: VT, TH. |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Mùa A Sơn |
| --- | --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày tháng 12 năm 2019 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng

Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Thông báo số 876-TB/TU ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về chủ trương điều chỉnh địa điểm tái định cư và di dời các cơ quan, tổ chức, công trình công cộng thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;

Tiếp theo nghị Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;

Sau khi xem xét Tờ trình số…./TTr-UBND ngày    /11/2019 của UBND tỉnhvề việc Đề nghị điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số…../BC-KTNS ngày…../11/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, với các nội dung  sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Đã phê duyệt: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư cho khoảng 230 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

- Sau điều chỉnh, bổ sung: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư, dự kiến dung nạp cho 400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên.

2. Quy mô đầu tư bổ sung

Đầu tư xây dựng bổ sung Hạng mục Điểm tái định cư C13 mở rộng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ vào dự án đầu tư Xây dựng Điểm tái định cư số III - dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; diện tích hạng mục bổ sung khoảng 4,43ha; cụ thể:

2.1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- San nền: San lấp tại các lô đảm bảo theo quy hoạch với diện tích khoảng 3,73 ha.

- Đường giao thông: Xây dựng hệ thống đường giao thông với chiều dài khoảng 1,3Km, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa; trong đó:

Đường khu vực: Bn1=7,5+2x3,75m=15m;

Đường nội bộ  Bn2=7,5+2x3m=13,5m; Bn3=7+2x3m=13m.

Hệ thống vỉa hè, rãnh đan, bó vỉa, hệ thống cây xanh đồng bộ hoàn chỉnh.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống: Cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng đô thị, hào kỹ thuật.

2.2. Hạ tầng xã hội: Xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ 01 nhà văn hóa tổ dân phố, chiều cao 01 tầng, diện tích sàn khoảng 250m2 đảm bảo theo quy định và các hạng mục phụ trợ hoàn chỉnh.

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 90.992 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư bổ sung hạng mục TĐC C13 mở rộng: 57.000 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 147.992 triệu đồng.

(Đã thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ)

4. Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nội dung Điều 1, Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung cho các nội dung tương ứng tại Điều 1, Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày … tháng 12 năm 2019./.

| Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; - TT Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh, - UBMTTQ VN tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, NNPTNT, GTVT, - UBND TP ĐBP; - Trung tâm Công báo tỉnh; Báo ĐBP; - Lãnh đạo, CV VPHĐND tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Lò Văn Muôn |
| --- | --- |