Bảng 4. Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

| TT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Loại hình hoạt động | Đơn vị thực hiện xử lý triệt để | Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để | Biện pháp xử lý triệt để | Thời hạn xử lý | Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để | Tình hình và tiến độ xử lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ | Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ | Bãi chôn lấp rác thải | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND tỉnh | Đóng cửa bãi rác | 2020 | Vừa thực hiện chôn lấp chất thải phát sinh; vừa triển khai thực hiện đóng cửa bãi rác; đề xuất xây dựng mới khu xử lý rác thải mới thay thế | - Ngày 05/ 12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc thi công, xây dựng; Sở tài nguyên và Môi trường đã thực hiện báo cáo hoàn thành dự án và đã được Sở Xây dựng nghiệm thu tại Thông báo số 1782/SXD0HTKT,QLN&BĐS ngày 28/12/2018. - Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện bàn giao công trình cho UBND thành phố Điện Biên Phủ để quản lý, vận hành (Biên bản bàn giao ngày 04/01/2019). - Kể từ ngày 01/7/2019, bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đã dừng tiếp nhận rác; toàn bộ rác thải phát sinh khu vực thành phố đã được chuyển về Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên để xử lý. - Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hướng dẫn UBND thành phố Điện Biên Phủ lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để thao đúng quy định. |  |