| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Điện Biên, ngày tháng 7 năm 2020 |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin,

xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số    /TTr-UBND ngày   /7/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé; Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày    /7/2020 của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

2. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ lưu thông hàng hóa, sản xuất nông nghiệp và đi lại giao thương của đồng bào dân tộc Si La thuộc bản Nậm Sin và nhân dân khu vực dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới xã chung Chải, huyện Mường Nhé; Đáp ứng mục tiêu chung của đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018-2025, tỉnh Điên Biên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016.

3. Nội dung, quy mô đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp đường giao thông với tổng chiều dài dự kiến L=9,3km trong đó tuỵên chính (nối từ đường QL.4H đến bản Nậm Sin) có chiều dài L1=8,45km; hệ thống đường nội bản Nậm Sin L2 = 0,85km. Trong đó:

3.1. Tuyến chính:

Đầu tư nâng cấp nền, mặt đường, công trình thoát nước, công trình phòng hộ đoạn nối từ Km169+620-QL.4H đến bản Nậm Sin và kết nối với tuyến đường tuyến Nậm Vì - Nậm Sin theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (TCVN- 10380:2014); Chiều dài dự kiến L1=8,45km (Điểm đầu tại KM169+620m Quốc lộ 4H và Điểm cuối Bản Nậm Sin) với các thông số kỹ thuật chính như sau:

- Nền đường: Vận tốc thiết kế Vtk = 15 Km/h; Bề rộng nền đường Bnền = 5,0 m +W(mở rộng); Bề rộng mặt đường Bmặt = 3,5 m+W(mở rộng); Bề rộng lề đất Blề đất = 2 x 0,75 m; Dốc dọc tối thiểu Imin= 0,5% (với nền đào); Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 13%; Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin = 15 m; Độ dốc ngang mặt đường i=2%; Độ dốc ngang lề gia cố, lề đất i=4%

- Kết cấu mặt đường gồm: Lớp mặt bê tông xi măng, lót bạt dứa, lớp móng cấp phối sỏi suối.

- Thoát nước dọc: Rãnh dọc hình thang; gia cố bằng tấm bê tông lắp ghép tại các đoạn rãnh có độ dốc dọc lớn, các đoạn chảy chuyển tiếp đến cống ngang và đoạn địa chất yếu, có nước chảy thường xuyên.

- Thoát nước ngang: Tận dụng tối đa công trình thoát nước cũ còn tốt; Đối với các công trình thoát nước cũ còn tốt nhưng không đủ chiều rộng sau khi nâng cấp tiến hành nối dài thêm cống đảm bảo khổ công trình tối thiểu bằng khổ nền đường. Đối với các công trình cũ không đảm bảo khả năng thoát nước, kết cấu chịu lực bị hư hỏng tiến hành phá bỏ xây dựng mới. Tải trọng thiết kế H13-X60. Tần xuất lũ thiết kế p=10%.

- Kè chống sói, sạt lở: Tại các vị trí tuyến chạy sát bờ suối, mái ta luy âm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, thiết kế kè chống xói bờ suối kết hợp hệ khung ốp mái đảm bảo ổn định nền đường; Tại các vị trí đắp cao, độ dốc mái tự nhiên lớn để đảm bảo ổn định nền đường thiết kế kè BTXM. Kết cấu kè áp dụng theo định hình 86-06X của VTK-BGTVT; Tại các vị trí mái taluy dương có chiều cao lớn, địa chất kết cấu rời rạc, có nước ngầm nguy cơ gây sạt lở thiết kế kè dương BTXM kết hợp khung ốp mái, hệ thống rãnh đỉnh, rãnh cơ hoặc kè tạm rọ thép tại những vị trí chưa ổn định.

- An toàn giao thông: Thiết kế và bố trí đầy đủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT và các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

3.2. Hệ thống đường nội bản Nậm Sin

Đầu tư xây dựng mới hệ thống đường nội bản với chiều dài L2=0,85km theo quy mô đường GTNT-D (TCVN 10380:2014) với các thông số kỹ thuật chính như sau:

- Nền đường: Bề rộng nền đường Bnền = 2 m; Bề rộng mặt đường Bmặt = 1,5 m: Bề rộng lề đất Blề đất = 2 x 0,25 m; Dốc dọc bám theo đường dân sinh hiện trạng; Độ dốc ngang mặt đường i=2%; Độ dốc ngang lề đường đất i=4%.

- Kết cấu mặt đường gồm: Lớp mặt bê tông xi măng, lót bạt dứa, lớp móng cấp phối sỏi suối.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C trọng điểm.

5. Địa điểm đầu tư: xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

6. Tổng mức đầu tư: 46.300 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương và Vốn cân đối ngân sách địa phương.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp và xây dựng mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày … tháng 7 năm 2020./.

| Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy; - TT. HĐND tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các ban của HĐND tỉnh; - Các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Lưu: VT. | ## CHỦ TỊCH ## Lò Văn Muôn |
| --- | --- |