| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 171/NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 15 tháng 7 năm 2020 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 32/2009/QH12, ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của luật Di sản Văn hóa;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 1942/TTr-UBND, ngày 06  tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ để tỏ lòng ghi nhớ, biết ơn những công lao to lớn của các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vừa giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau; thực hiện dự án còn có ý nghĩa thiết thực tôn vinh giá trị lịch sử đặc biệt của di tích, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, du lịch để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên.

2. Nội dung, quy mô đầu tư

2.1. Đền thờ được xây dựng với các hạng mục chủ yếu sau:

- Sân dẫn nhập gồm: Trụ biểu (Tứ trụ) giới hạn không gian ước lệ vào sân dẫn nhập (tương ứng Tam quan ngoại trong bố cục không gian truyền thống); không gian dẫn nhập du khách từ các hướng tiếp cận; điểm dâng hương; trung tâm thông tin, dịch vụ AR (phục vụ công nghệ hiện thực ảo tăng cường để nhìn và cảm nhận các trận đánh bên đồi A1 và các điểm cao khác); cảnh quan và vườn hoa tại khu vực xây dựng Đền thờ.

- Đường dẫn 01 gồm: Đường dốc xuống sân và hồ tĩnh tâm kết hợp với tiểu cảnh.

- Sân và Hồ tĩnh tâm gồm: Sân, đường; cảnh quan trên sườn đồi; biểu tượng ngôi sao vàng 05 cánh, phù điêu; mặt nước phong thủy.

- Đường dẫn 02 gồm: Đường dốc lên Đền thờ chính.

- Đền thờ chính gồm: Trụ biểu (Tứ trụ) giới hạn không gian ước lệ vào Đền chính (tương ứng Tam quan nội trong bố cục không gian truyền thống); Nhà sắp lễ và Nhà khách, bán hàng lưu niệm (tương ứng với Tả vu - Hữu vu trong kiến trúc truyền thống); Gian thờ chính.

- Không gian, các hạng mục phụ trợ: Cây xanh, vườn hoa, đường dẫn (bậc tam cấp), cấp điện chiếu sáng, cấp thoát nước đồng bộ, hoàn chỉnh.

2.2. Quy mô xây dựng.

| TT | Hạng mục công trình | Quy mô (m2) |
| --- | --- | --- |
| I | Công trình xây dựng | 824 |
| 1.1 | Đền thờ | 804 |
| 1.2 | Nhà dịch vụ AR, VR | 20 |
| II | Sân đường phụ trợ và hồ nước | 5.082 |
| 2.1 | Cổng vào | 15 |
| 2.2 | Sân dẫn nhập | 557 |
| 2.3 | Đường dẫn 01 | 155 |
| 2.4 | Sân tĩnh tâm | 870 |
| 2.5 | Hồ tĩnh tâm | 598 |
| 2.6 | Đường dẫn 02 | 304 |
| 2.7 | Sân Đền | 2.560 |
| 2.8 | Điểm hóa hương | 13 |
| 2.9 | Cột cờ | 10 |
| III | Đường giao thông (trục giao thông chính) | 1.036 |
| IV | Cây xanh cảnh quan sinh thái | 42.592 |

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 105 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Dự án đầu tư bằng hai nguồn vốn, trong đó:

- Nguồn vốn hỗ trợ của Công ty cổ phần HIM LAM Chi nhánh Bắc Ninh: 55 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 50 tỷ đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Đồi F, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./.

| Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND, UBND tỉnh; - UBMTTQ VN tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao & Du lịch; - Ban QLDA CCT DD&CN; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP; - LĐ VP UBND tỉnh; - LĐ, CVVP HĐND tỉnh, - Báo Điện Biên Phủ; - Lưu: VT. | ## CHỦ TỊCH (Đã ký) Lò Văn Muôn |
| --- | --- |