| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 99/BC - KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 02 tháng 12 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, trên cơ sở Tờ trình số 3483/TTr-UBND ngày  28/11/2019 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra và tổng hợp ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Lý do điều chỉnh

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ đã được thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 210/HĐND-KTNS ngày 20/9/2018 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 09/9/2019. Tuy nhiên, do yêu cầu về quỹ đất tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên và trên cơ sở nguyện vọng của người dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép Chuyển đổi Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ thành Điểm bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng khi triển khai dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên tại Thông báo số 876-TB/TU ngày 08/10/2019.

Do đó việc điều chỉnh chủ trương Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ là cần thiết và phù hợp với điều 17, điều 28 của Luật Đầu tư công.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư

Nhất trí về điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ theo đề nghị tại Tờ trình số 3483/TTr-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh, các nội dung điều chỉnh gồm: Tên dự án, Mục tiêu đầu tư, Nguồn vốn, Thời gian thực hiện dự án.

3. Dự thảo nghị quyết

3.1. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất, phối hợp với UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đại biểu tại kỳ họp để chỉnh lý dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Lưu: VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH KT.TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN (đã ký) Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |