| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN DTNQ TRÌNH KỲ HỌP THÔNG QUA TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2022 |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án: Nhà khách tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3663/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 101/BC-KTNS ngày 12 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư

Quy mô đầu tư sau khi điều chỉnh như sau:

- Nhà khách: Nhà cấp II, 07 tầng, bậc chịu lửa bậc III, Diện tích xây dựng khoảng Sxd= 2.300 m2, diện tích sàn khoảng 7.345m2.

- Các hạng mục phụ trợ: Cổng, hàng rào, cột cờ, biển đá; sân đường; bồn hoa, cây xanh; bể bơi; bể nước ngầm, nhà máy bơm; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống cấp điện; hệ thống PCCC; hệ thống thông tin liên lạc đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh.

- Trang thiết bị, nội thất: Thiết bị, nội thất các phòng nghỉ, phòng chức năng và các trang thiết bị khác đầu tư đồng bộ theo công trình.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

- Đã phê duyệt: 90.000 triệu đồng.

- Phê duyệt điều chỉnh: 150.000 triệu đồng.

3. Điều chỉnh nguồn vốn, cơ cấu vốn đầu tư

- Đã phê duyệt: Vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương.

- Phê duyệt điều chỉnh: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất.

Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn (2021-2025): 90.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất giai đoạn (2021-2025): 60.000 triệu đồng.

Điều 2. Các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, điều chỉnh các nội dung tương ứng đã phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án: Nhà khách tỉnh Điện Biên. Nội dung khác giữ nguyên theo các văn bản đã phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022./.

| Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; - TT. Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu QH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Ban QLDA các công trình DD và CN tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Công TTĐT Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Cổng TT Điện tử tỉnh; Báo Điện Biên Phủ; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Lò Văn Phương |
| --- | --- |