| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 104/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư công

năm 2021, tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số   4509/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Về mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021:

UBND tỉnh đã căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021. Các Ban HĐND tỉnh nhất trí với UBND tỉnh về mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 như Tờ trình số 4509/TTr-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh.

II. Về kế hoạch đầu tư công năm 2021

Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ năm 2021 là 2.595 tỷ 653 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách địa phương là 859 tỷ 855 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương là 1.735 tỷ 798 triệu đồng (chưa bao gồm vốn các chương trình mục tiêu quốc gia), cụ thể như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 là 859 tỷ 855 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo tiêu chí định mức 662 tỷ 530 triệu đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 166 tỷ 225 triệu đồng (phần vốn đầu tư từ sử dụng đất cấp tỉnh quản lý 27 tỷ 225 triệu đồng; nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện 139 tỷ đồng), vốn xổ số kiến thiết 30 tỷ đồng, vốn đầu tư từ bội chi NSĐP 1 tỷ 100 triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

1.1. Phân bổ cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 30% phân cấp cho 10 huyện, thị xã, thành phố): 178 tỷ 883 triệu đồng.

1.2. Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: 680 tỷ 972 triệu đồng (bao gồm: Phần 70% cấp tỉnh quản lý: 417 tỷ 394 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 166 tỷ 225 triệu đồng; Vốn xổ số kiến thiết 30 tỷ đồng; Vốn đầu tư từ bội chi NSĐP là 1 tỷ 100 triệu đồng; Dự phòng 10% là 66 tỷ 253 triệu đồng), phương án phân bổ cụ thể như sau:

- Vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 4 tỷ 673 triệu đồng.

- Bố trí cho các dự án trọng điểm: 422 tỷ 967 triệu đồng.

- Bố trí phân bổ cho các dự án theo ngành, lĩnh vực: 54 tỷ 300 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết 30 tỷ đồng.

- Nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện 139 tỷ đồng.

(Chi tiết tại biểu số 02 và 2.1 kèm theo Tờ trình số 4509/TTr-UBND

Ngày 03/12/2020của UBND tỉnh)

2. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương: 1.735 tỷ 798 triệu đồng, trong đó:

2.1. Vốn NSTW trong nước: 1.556 tỷ 626 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn bố trí cho các dự án theo ngành, lĩnh vực: 831 tỷ 626 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 03 và 3.1 kèm theo Tờ trình số 4509/TTr-UBND

Ngày 03/12/2020của UBND tỉnh)

- Vốn đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội: 725 tỷ đồng.

(Chi tiết tại biểu số 04 và 4.1, 4.2 kèm theo Tờ trình số 4509/TTr-UBND

Ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh)

2.2. Vốn nước ngoài: 179 tỷ 172 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 05 kèm theo Tờ trình số 4509/TTr-UBND

Ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh)

III. Đề nghị với UBND tỉnh

- Chỉ đạo UBND cấp huyện sau khí có kế hoạch vốn giao của tỉnh chủ động báo cáo HĐND cấp huyện phân bổ sớm nguồn vốn  theo thẩm quyền.

- Sau khí có Thông báo vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh khẩn trương xây dựng phương án để báo cáo HĐND tỉnh cho ý kiến để kịp thời tổ chức thực hiện.

IV. Dự thảo Nghị quyết

- Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT. HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |