| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 91/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 4520/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án

Tuyến đường Đông Điện Biên (ĐT.147) là trục giao thông rất quan trọng của huyện Điện Biên nhằm kết nối trung tâm huyện với các xã phía Đông của huyện như xã Thanh An, Noong Hẹt, Núa Ngam, Sam Mứn, Pom Lót…đồng thời là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng của huyện Điện Biên với các huyện khác, với cửa khẩu Huổi Puốc và cửa khẩu Tây Trang. Hiện trạng tuyến đường có quy mô là đường GTNT cấp B, chiều dài khoảng 15km, có bề rộng nền đường 5-6m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3-3,5m. Qua thời gian sử dụng đã lâu, nhiều đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng, ... nên đi lại gặp rất nhiều khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao của địa phương. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu giao thông ngày một tăng cao, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội khu vực huyện Điện Biên nói riêng cũng như tỉnh Điện Biên nói chung thì việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của  Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội: Dự án phù hợp với danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành: Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 251/NQ-HĐND, ngày 30/12/2011.

3. Về nội dung dự thảo nghị quyết

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí quy mô, địa điểm, nhóm dự án, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư và nguồn vốn dự án: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và thống nhất một số nội dung sau:

- Quy mô: Nâng cấp tuyến đường Đông Điện Biên (ĐT.147) có chiều dài khoảng L=12,05km (Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với QL.279 đoạn tránh thành phố Điện Biên Phủ tại Km83+670 thuộc địa phận bản Pú Tửu, trung tâm huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km12+50 giao với QL12 tại Km205+240 địa phận thôn C10, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên) với quy mô đường giao thông cấp IV - miền núi (Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005), Vận tốc thiết kế V=40Km/h, bề rộng nền đường Bnền = 7,5 + w (m); bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5 + w (m); bề rộng lề đường Blề = 2x1,0m; lề gia cố 2x0,5m; Bán kính cong nằm tối thiểu Rmin = 60m; châm trước Rcá biệt=40m; độ dốc dọc lớn nhất: Imax = 8%; Icá biệt=9%; Kết cấu mặt đường và lề gia cố (2x0,5m) bằng bê tông nhựa có Eyc>130Mpa. Công trình thoát nước theo tiêu chuẩn H30-XB80, HL93, định hình 86-06X; rãnh dọc gia cố tại các vị trí nút giao, khu vực đông dân cư. Hệ thống an toàn giao thông theo quy định hiện hành.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

- Về tổng mức đầu tư: 150.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2024.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3.3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

3.4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |