| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 92/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình – Tả Phìn, huyện Tủa Chùa

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn – Sính Phình – Tả Phìn, huyện Tủa Chùa trên cơ sở Tờ trình số 4522/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án.

Đường giao thông Thị Trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa thuộc đường tỉnh ĐT.140 được đầu tư nâng cấp từ năm 2012, tuyến đường có chiều dài khoảng 28 Km, hiện trạng cơ bản đạt GTNT cấp A. Sau quá trình khai thác, đến nay  tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nên việc đi lại của nhân dân, các phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn; lưu lượng phương tiện qua lại ngày một tăng, cấp đường hiện tại không còn phù hợp với nhu cầu giao thông, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, đây là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối thị trấn Tủa Chùa chùa với các xã phía Bắc, vì vậy việc đầu tư nâng cấp tuyến đường để đảm bảo mạng lưới giao thông liên hoàn, tạo điều kiện giao thông, giao thương thuận lợi, đáp ứng nhu cầu lưu thông, nâng cao chất lượng khai thác là hết sức cần thiết và cấp bách.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực.

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của  Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội: Dự án phù hợp với danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành: Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 251/NQ-HĐND, ngày 30/12/2011.

3. Về nội dung dự thảo nghị quyết

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí quy mô, địa điểm, nhóm dự án, thời gian thực hiện, nguồn vốn và tổng mức đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn – Sính Phình – Tả Phìn, huyện Tủa Chùa Chùa và thống nhất một số nội dung sau:

- Quy mô: Đầu tư nâng cấp tuyến đường có chiều dài khoảng L=28km, với quy mô đường giao thông cấp V miền núi (TCVN 4054-2005) có bề rộng nền đường Bnền = 6,5 (m); bề rộng mặt đường Bmặt = 3,5 (m); bề rộng lề đường gia cố Blgc = 2 x 1,0 (m); bề rộng lề đất Blđ = 2x0,5(m); độ dốc dọc lớn nhất Imax = 11%. Kết cấu mặt đường láng nhựa dày 3,5cm (tiêu chuẩn nhựa tưới 4,5 kg/m2) có mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 120 Mpa. Công trình thoát nước theo tiêu chuẩn H30-XB80; HL93, định hình 86-06X; rãnh hộp tại các vị trí nút giao, đường giao, khu vực đông dân cư. Hệ thống an toàn giao thông được theo quy định hiện hành.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

- Về tổng mức đầu tư: 183.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2024.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3.3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

3.4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn – Sính Phình – Tả Phìn, huyện Tủa Chùa Chùa. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |