| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 97/BC-KTNS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng tái định cư huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng tái định cư huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 4525/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án

Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, huyện Tủa Chùa là tuyến đường tỉnh lộ 140, tuyến kết nối các xã phía Bắc với các xã phía Nam của huyện Tủa Chùa. Tuyến đường có chiều dài khoảng 20,3Km, hiện trạng cơ bản đạt GTNT cấp A (22TCN 210-92), mặt đường chưa được gia cố. Đây là tuyến đường giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường sẽ đảm bảo mạng lưới giao thông liên hoàn, giao thương thuận lợi, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu cấp thiết, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của nhân dân huyện Tủa Chùa nói riêng cũng như tỉnh Điện Biên nói chung, việc đầu tư tuyến đường là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với các mục tiêu; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực

- Về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các quy định của  Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/42020 của Chính phủ.

- Dự án có tên trong danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La;

3. Nội dung Nghị quyết

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí quy mô, địa điểm, nhóm dự án, tổng mức, nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng tái định cư huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và thống nhất một số nội dung như sau:

- Quy mô: Xây dựng nâng cấp nền, mặt đường láng nhựa và hệ thống thoát nước quy mô Đường cấp VI miền núi theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, với tổng chiều dài tuyến khoảng 20,3 km; Bề rộng nền đường Bnền = 6,0m+W (mở rộng); Bề rộng mặt đường Bmặt = 3,5m+W (mở rộng); Bề rộng lề đất Blề đất = 2x1,25m.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông.

- Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư dự kiến 63.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (Thuộc đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC thủy điện Sơn La giai đoạn II).

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2023.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

3.3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

3.4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng tái định cư huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, CV KTNS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- |