| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 192/NQ-HĐND | Điện Biên, ngày tháng 12 năm 2020 |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên

(ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, Báo cáo thẩm tra số 91/BC-KTNS, ngày 05 tháng 12  năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư nâng cấp tuyến đường Đông Điện Biên (ĐT.147) để tạo điều kiện giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu lưu thông, nâng cao chất lượng khai thác, góp phần từng bước hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của khu vực huyện Điện Biên nói riêng cũng như tỉnh Điện Biên nói chung.

2. Quy mô đầu tư

- Nâng cấp tuyến đường Đông Điện Biên (ĐT.147) có chiều dài khoảng L=12,05km (Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với QL.279 đoạn tránh thành phố Điện Biên Phủ tại Km83+670 thuộc địa phận bản Pú Tửu, trung tâm huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km12+50 giao với QL12 tại Km205+240 địa phận thôn C10, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên) với quy mô đường giao thông cấp IV - miền núi (Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005), Vận tốc thiết kế V=40Km/h, bề rộng nền đường Bnền = 7,5 + w (m); bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5 + w (m); bề rộng lề đường Blề = 2x1,0m; lề gia cố 2x0,5m; Bán kính cong nằm tối thiểu Rmin = 60m; châm trước Rcá biệt=40m; độ dốc dọc lớn nhất: Imax = 8%; Icá biệt=9%; Kết cấu mặt đường và lề gia cố (2x0,5m) bằng bê tông nhựa có Eyc>130Mpa. Công trình thoát nước theo tiêu chuẩn H30-XB80, HL93, định hình 86-06X; rãnh dọc gia cố tại các vị trí nút giao, khu vực đông dân cư. Hệ thống an toàn giao thông theo quy định hiện hành.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 150.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020./.

| Nơi nhận: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Điện Biên Phủ; - Lãnh đạo, CV VPHĐND tỉnh; - Lưu: VT.- Lưu: VT. | ## CHỦ TỊCH (Đã ký) ## Lò Văn Muôn |
| --- | --- |